УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шостого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

27 квітня 2012 року                                                                               № 280

Про затвердження заходів на 2012 рік

до „Програми реформування і розвитку

житлово - комунального господарства

міста на 2009-2014 роки»

Розглянувши  заходи на 2012 рік до «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста на 2009-2014 роки » та з метою виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста на 2009 -2014 роки», яка  затверджена рішенням міської ради № 656  від 29 вересня   2009    року,  погодивши з постійними комісіями міської ради , керуючись п. 22 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні»,  Острозька  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити заходи на 2012 рік до «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста на 2009 – 2014 роки»,  згідно додатку.

- Виконавцям забезпечити виконання заходів та інформувати відділ          містобудування,  архітектури та житлово-комунального господарства про хід  їх виконання  до 15 грудня  2012 року.

3.  Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального

господарства міськвиконкому інформувати депутатів про хід

виконання заходів за  підсумками  року.

4.   Взяти до уваги інформацію про хід виконання рішення міської ради від

29 вересня 2009 року №656 «Про  затвердження  „Програми

реформування і розвитку житлово – комунального господарства міста на

2009-2014 роки» та визнати його таким, що  втратило чинність.

5.  Контроль за виконанням рішення доручити  постійній комісії з питань   житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, торгівлі, побуту та  навколишнього природного середовища та секретарю міської ради Добровольському М.В. , а організацію його виконання заступнику міського голови Мацуну В.С.

Міський голова                                                                            О. Шикер

Додаток

до рішення Острозької міської ради

від 27 квітня 2012 року

№ 280

Заходи

на 2012 рік до «Програми реформування  і розвитку

житлово-комунального господарства міста  2009 – 2014 роки»

| № з/п | Зміст заходу | Потреба в коштах (тис. грн.) | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Пухова та вул. Набережній | 150,0 | ІІ півріччя 2012 року | Острозьке комунальне підприємство «Водоканал» |
| 2. | Проведення капітального ремонту артезіанської свердловини на ВНС №1 | 150,0 | ІІ –ІІІ квартал 2012 року | Острозьке комунальне підприємство «Водоканал» |
| 3. | Реконструкція вуличного освітлення вулиць міста | 113,0 | І півріччя 2012 року | Острозьке комунальне підприємство «Водоканал» |
| 4. | Реконструкція східців житлових будинків(обладнання пандусами) | 40,0 | І півріччя 2012 року | Острозьке комунальне підприємство «Водоканал» |
| 5. | Придбання віброплити для ущільнення асфальту на малих площинах | 14,8 | ІІ-ІІІ квартал 2012 року | Острозьке комунальне підприємство «Водоканал» |
| 6. | Реконструкція очисних споруд продуктивністю 700 м. куб/добу | 7 473,858 | до 2015 року | Острозьке комунальне підприємство «Водоканал» |

Секретар  міської   ради                                                        М. Добровольський

Інформація

про хід  виконання рішення сесії Острозької міської ради

від 29 вересня 2009 року №656 „Про Програму реформування

і розвитку житлово-комунального господарства міста

на 2009-2014 роки» за 2011 рік

З метою удосконалення роботи органів місцевого самоврядування щодо реалізації завдань Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, виконком Острозької міської ради повідомляє, що від 28 січня 2011 року №63 прийнято заходи міського голови щодо реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

Згідно заходів, комунальними підприємствами міста з метою зниження собівартості послуг, які надають підприємства,  при формуванні тарифів максимально оптимізуються витрати, постійно впроваджуються заходи на зменшення витрат ресурсів в мережах.

Виконано роботи по поточному ремонту прибудинкової території біля житлових будинків №1, №3, №4, №5, №7 по вулиці Гагаріна на загальну суму 39,3 тис. грн.

У водопровідно-каналізаційному господарстві міста  відремонтовано 1,7 км водопровідних мереж, 0,7 км каналізаційних мереж. Прокладено 80 м напірного каналізаційного колектора по вул. Вишенського для відведення стічних вод від допоміжної школи-інтернату для дітей з вадами слуху.

За кошти міського бюджету на будівництво, ремонт, реконструкцію та утримання автомобільних доріг загального користування  використано 164,275 тис. грн. Проведено поточні ремонти доріг по вулиці Академічній, Древлянській, Князів Острозьких, В. Чорновола, Татарській, Мануїльського, провулку Мічуріна (за дольової участі мешканців даного провулку).

За кошти спец фонду обласного бюджету проведено поточні ремонти доріг комунальної власності міста на загальну суму 132,5 тис. грн. по вулицях Татарській, Ціолковського, Шугаєвського, Монастирській, Ревкомівській.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності міста проведено поточний ремонт доріг на загальну суму 233,5 тис. грн. по вулиці  Бельмаж, Саростинській,. Валовій, Тучемського.

Острозьким комунальним підприємством «Водоканал» за звітний період проведено роботи та встановлено лічильник  обліку стічних вод на загальну суму 35,0 тис. грн.  Теплопостачальним підприємством завершується роботи по встановленню двох лічильників обліку теплової енергії марки СТВУ-10 м виробництва компанії «Семпал» загальною вартістю 72 602 грн.

Питання реформування житлово-комунального господарства міста постійно розглядається на засіданнях постійних комісій з подальшим висвітленням проблемних питань в міській газеті „ Замкова гора”.

На днях „відкритих дверей”, по „прямих телефонних лініях”, прийомах міського голови, заступника міського голови та працівників відділу містобудування, архітектури та ЖКГ проводяться  консультації з громадcкістю з питань реалізації регіональної політики щодо реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

По напрямку реформування забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства стосовно повного відшкодування суб’єктам господарювання економічно обґрунтованих витрат з виробництвом та виконанням житлово-комунальних послуг міським бюджетом витрати не відшкодовувались, а тарифи приводились до економічно обґрунтованих.

Заступник міського голови                                                              В. Мацун