УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шостого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

27 червня  2012 року                                                                                № 314

Про затвердження заходів на 2012 рік до міської

Програми розвитку вулиць і доріг комунальної

власності м. Острога на 2009-2014 роки

Розглянувши заходи на 2012 рік до «міської Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності м. Острога на 2009-2014 роки» та з метою виконання «міської Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності м. Острога на 2009-2014 роки», яка  затверджена рішенням міської ради № 608  від 24 квітня 2009 року,  погодивши з постійними комісіями міської ради, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні»,  Острозька  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити заходи на 2012 рік до «міської Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності м. Острога на 2009-2014 роки», згідно додатку.

- Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міськвиконкому інформувати депутатів про хід виконання заходів за  підсумками  року.

- Контроль за виконанням рішення доручити  комісії з питань промисловості, будівництва, архітектури та земельних відносин та секретарю міської ради Добровольському М.В. , а організацію його виконання заступнику міського голови Мацуну В.С.

Міський голова                                                                            О. Шикер

Додаток

до рішення Острозької міської ради

від 27.06.12 р. №314

Заходи

на 2012 рік до «міської Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності м. Острога на 2009-2014 роки»

| № з/п | Зміст заходу | Потреба в коштах (тис. грн.) | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення капітального ремонту доріг за рахунок коштів «Зони спостереження» по вулицях Л. Толстого, Весняній, пров. Мічуріна. | 890,717 | ІІІ квартал 2012 року | Визначається договором на виконання робіт |
| 2. | Проведення капітального ремонту доріг за рахунок субвенції з державного бюджету по вулицях Незалежності і Вереснева. | 576,000 | До кінця 2012 року | Визначається договором на виконання робіт |
| 3. | Проведення поточного ремонту доріг за рахунок субвенції з державного бюджету по вулицях Древлянській, Луцькій та В. Чорновола. | 248,720 | До кінця 2012 року | Визначається договором на виконання робіт |
| 4. | Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів міста за рахунок коштів з міського бюджету. | 256,599 | ІІ – ІІІ квартал 2012 року | Визначається договором на виконання робіт |
| 5. | Проведення поточного ремонту доріг за рахунок коштів спец фонду з обласного бюджету по вулиці Кривоноса | 40,784 | ІІІ квартал 2012 року | Визначається договором на виконання робіт |
| 6. | Проведення поточного ремонту доріг за рахунок нерозподіленого залишку коштів спец фонду з обласного бюджету по вулиці Вишенського | 289,980 | ІІІ квартал 2012 року | Визначається договором на виконання робіт |
| 7. | Проведення інвентаризації доріг загального користування, вулиць населених пунктів, штучних споруд, які не перебувають на балансі жодної організації і установи. | - | ІІІ квартал 2012 року | ОКП «Водоканал», Виконком Острозької міської ради |
| 8. | Розроблення схем організації дорожнього руху по вулицях Островського, Яворницького | 5,000 | До кінця 2012 року | ОКП «Водоканал» |

Секретар  міської   ради                                                        М. Добровольський