## УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

„   15  ”    травня  2012  року                                                                                № 109

Про завершення опалювального сезону

2011 – 2012 року та підготовка підприємств

паливно – енергетичного комплексу, об’єктів

житлово – комунального господарства до

роботи в осінньо-зимовий період  2012-2013 року

З метою забезпечення стабільного функціонування господарського комплексу міста Острога  в осінньо-зимовий період 2012-2013 року, керуючись розділом 1 п.1 ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Острозької міської ради

В И Р І Ш И В :

- Інформацію заступника міського голови Мацуна В.С. «Про підсумки завершення  опалювального сезону 2011 – 2012 року в місті Острозі» взяти до відома.

- Затвердити заходи  підготовки господарського комплексу міста Острога та його комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період на 2012-2013 роки згідно додатку 1 та 3.

- Затвердити склад міського штабу щодо підготовки господарського комплексу міста Острога до роботи в осінньо-зимовий період  2012-2013 року згідно додатку 2.

- Рішення виконкому від 17.05.2011 року №130  „Про  завершення опалювального сезону 2010-2011 року та підготовка підприємств паливно-енергетичного комплексу, об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року”,  зняти з контролю як таке, що втратило чинність.

- Контроль за виконанням  рішення доручити заступнику міського голови Мацуну В.С., а організацію його виконання директору Острозького комунального підприємства «Теплоенергія» та директору Острозького комунального підприємства «Водоканал».

Міський голова                                                                                               О. Шикер

Додаток 1

до рішення виконкому

від 15 травня 2012 року

№ ____

ЗАХОДИ

щодо підготовки господарського комплексу

міста Острога та його комунальних підприємств

до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 року

- Затвердити заходи комунальних підприємств “Теплоенергія”, “Водоканал”, управлінь та відділів міськвиконкому щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 року.

До 1 жовтня 2012 року

- Керівникам комунальних підприємств та самостійних відділів міськвиконкому забезпечити до початку опалювального сезону проведення стовідсоткових розрахунків  за спожиті в 2012 році електричну, теплову енергію, природний газ, надані послуги з водопостачання і водовідведення та погашення боргів минулих років. Інформувати міськвиконком щомісячно до 5 числа.

До 1 жовтня 2012 року

- Керівництву Острозького комунального підприємства “Теплоенергія”, Острозького комунального підприємства “Водоканал”, проаналізувати стан та вжити заходи щодо покращення розрахунків споживачів за використані теплову енергію, надані послуги з водопостачання, водовідведення та обслуговування житлового фонду.

Постійно

Директори

комунальних підприємств

«Водоканал», «Теплоенергія»

- Керівництву Острозького комунального підприємства “Теплоенергія” забезпечити укладання договорів на постачання природного газу на наступний опалювальний сезон та виділити ліміти природного газу на опалювальний сезон до  його початку

До 1 жовтня 2012 року

Директор ОКП  «Теплоенергія»

- Провести комплексну підготовку житлових будинків комунальної власності міста до опалювального сезону

До 1 жовтня 2012 року

Керівники підприємств,

Власники житлового фонду

6. Вжити заходів щодо недопущення відключення окремих квартир від системи централізованого теплопостачання та влаштування індивідуального опалення у багатоквартирних будинках.

Постійно

Директори

комунальних підприємств

«Водоканал», «Теплоенергія»

- Розробити схему  оптимізації водопостачання міста Острога

Протягом 2012-2013  року

Директор Острозького

КП «Водоканал»

10. Керівництву ОКП “Теплоенергія” забезпечити виконання заходів обласних програм з енергозбереження, запланованих на 2012 рік. Розглянути можливість  використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

2012 рік

Директор Острозького

КП «Теплоенергія»

- Керівникам комунальних підприємств, установ та організацій міста Острога провести роботи з профілактики та ремонту зовнішніх і внутрішніх газо-, водо-, електрокомунікацій.

До 15 вересня 2012 року

Керівники підприємств,

Войтов І.Г.

Броновицький В.Р.

Мукосій І.Ф.

- Здійснити комплексну підготовку житла об’єктів соцкультпобуту, підприємств з підключенням їх до джерел теплопостачання тільки після надання паспортів готовності та ліквідації заборгованості за енергоносії та комунальні послуги.

До 1 жовтня 2012 року

Голова комісії

13. Провести ремонт, відновлення, промивання внутрішньобудинкових систем опалення (особливо у підвальних приміщеннях), запірної арматури, ізоляції трубопроводів та утеплення підвальних приміщень житлових будинків і об’єктів соціальної сфери.

До 15 вересня 2011 року

Керівники підприємств,

Войтов І.Г.

Броновицький В.Р.

- Забезпечити  приведення тарифів на житлово-комунальні послуги у відповідність до економічно обґрунтованих витрат.	                                                                                                      До 1 жовтня 2011 року

Керівники підприємств,

Войтов І.Г.

Броновицький В.Р.

- Засідання міського штабу щодо підготовки  господарського і житлового комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 року проводити щомісячно.

Голова комісії

- Забезпечити паливом соціально-незахищені верстви населення та об’єкти соцкультпобуту міста.

До 1 жовтня 2012 року

Начальник управління праці та

соціального захисту населення

Начальник відділу культури та туризму

- Розглянути з енергопостачальними організаціями робочі програми з проведення випробувань на гідравлічну щільність внутрішньо будинкових систем опалення та оформлення відповідних актів

До 15 вересня 2012 року

Керівники підприємств,

Войтов І.Г.

Броновицький В.Р.

- Розробити та узгодити з газопостачальними організаціями графіки обмежень подання природного газу заводу мінеральної води для використання його котельнею на випадок різкого зниження температури зовнішнього повітря або зниження обсягів подачі газу.

До 1 жовтня 2012 року

Начальник Здолбунівського

управління з експлуатації газового

господарства

Директор ТзОВ «Острозький завод

мінеральної води»

Начальник відділу економіки,

торгівлі та побутового обслуговування

населення

- Організувати облік енергоносіїв, води на промислових та соціально-, комунально-побутових об’єктах  та вжити заходів щодо його покращення.

До 1 жовтня 2012 року

Керівники підприємств,

Войтов І.Г.

Броновицький В.Р.

- Для забезпечення безаварійної експлуатації шляхового господарства міста:

- завершити плановий ремонт доріг місцевого значення, заготовити в необхідній кількості протиожеледного матеріалу, провести підготовку машин, механізмів та спецавтотехніки, створити в Острозькому комунальному підприємстві «Водоканал» запас пального та мастильних матеріалів;

-    залучати в установленому порядку машини, механізми та спецавтотехніку

різних форм власності для боротьби із заметами на дорогах.

До 1 жовтня 2012 року

Директор ОКП «Водоканал»

22. Ознайомити споживачів енергоносіїв через засоби масової інформації про необхідність вжиття заходів щодо енергозбереження в побуті.

До 1 липня 2012 року

Начальник відділу містобудування,

архітектури та ЖКГ

23. Для сталого газопостачання господарського комплексу міста:

- виконати  необхідні профілактичні, ремонтні та налагоджувальні роботи гозорегуляторних пунктів (ГРП), шафових розподільних пунктів (ШРП),   зовнішніх мереж газопостачання;

- підготувати розпорядження (рішення) щодо дій в аварійних ситуаціях у газовому

господарстві в зимовий період.

Серпень-вересень 2012 року

Острозька газова дільниця

Здолбувське УЕГГ

24. Для сталого енергопостачання господарського комплексу міста:

- виконати ремонтні та профілактичні роботи об’єктів енергопостачання і електромереж відповідно до затверджених планів товариства;

- за умови своєчасних розрахунків за використану електроенергію, не допускати відключень від джерел електропостачання комунальних об’єктів теплового та водопровідно-каналізаційного господарства.

Протягом 2012-2013 років

ЗАТ «Ей-І-Ес» Рівнеенерго»

25. Відповідно до погодних умов, стану оплати за отримані комунальні послуги, прийняти рішення:

- про встановлення терміну початку та закінчення опалювального сезону і

гарячого водопостачання населення;

- про впровадження надзвичайного стану тепло- і водопостачання населення, комунально-побутових та інших споживачів;

- про тимчасові зупинки котелень протягом опалювального сезону, відключення споживачів за несплату комунальних послуг.

Протягом 2012 -2013 року

Начальник відділу містобудування,

архітектури та ЖКГ

Директор ОКП «Теплоенергія»

Начальник відділу з питань НС та ЦЗН

- Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міськвиконкому підготувати звернення до жителів міста щодо підготовки власних житлових будівель та господарських споруд до осінньо-зимового періоду 2012-2013 року.

Начальник відділу містобудування,

архітектури та ЖКГ

Мельник В.В.

- Інформацію про підготовку господарського і житлового комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 року висвітлити в місцевій газеті “Замкова гора” (Толочик О.Б.)

Керуючий справами виконкому                                                                 Т. Канцедал

Додаток  2

до рішення виконкому

від   15 травня 2012 року №____

Склад

міського штабу щодо підготовки господарського комплексу міста Острога

до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 року

| Ундір Віталій Олександрович | - перший заступник міського голови, керівник штабу |
| --- | --- |
| Мацун Володимир Степанович | - заступник міського голови, заступник керівника штабу |
| Логвін Ольга Андріївна | - заступник міського голови, заступник керівника штабу |
| Члени комісії: |  |
| Броновицький Валерій Ростиславович | - директор ОКП “Водоканал”, відповідальний за підготовку до зими об’єктів і мереж водопостачання і водовідведення, утримання житлового фонду, доріг м. Острога |
| Войтов Іван Григорович | - директор ОКП “Теплоенергія” відповідальний за підготовку до зими об’єктів і мереж теплопостачання |
| Каус Анатолій Юліанович | - начальник відділу з питань НС та ЦЗН і мобілізаційної роботи |
| Колесник Едуард Станіславович | - начальник СДПЧ-22 Острозького РВ МНС (за згодою) |
| Мацун Тетяна Дмитрівна | - начальник фінансового управління виконкому Острозької міської ради |
| Мельник Василь Вікторович | - начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства |
| Мукосій Іван Федосович | - начальник Острозької дільниці за підготовку до зими об’єктів і мереж „Здолбунівгаз” в м. Острозі (за згодою) |
| Янчишин Олександр Сергійович | - начальник виробничої дільниці ЗАТ “Ей-і-ес Рівнеенерго” (за згодою) |

Керуючий справами виконкому                                                                         Т. Канцедал