УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шостого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

29 березня  2013 року                                                                № 433

Про затвердження заходів на 2013 рік до міської

Програми  «Питна вода» на 2006  -  2020  роки

Розглянувши заходи на 2013 рік до регіональної Програми «Питна вода» на 2006  -  2020  роки та з метою виконання рішення міської ради  від 14 лютого 2006 року № 656  «Про  Програму «Питна вода» на 2006  -  2020  роки»,керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та погодивши з постійними комісіями міської ради, Острозька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити заходи на 2013 рік до  Програми «Питна вода» на 2006  -  2020  роки», згідно додатку.

2. Виконавцям забезпечити виконання заходів та інформувати відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства про хід їх виконання до 20 грудня 2013 року.

3. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міськвиконкому інформувати депутатів про хід виконання заходів за підсумками року.

4. Уповноважити Острозьке комунальне підприємство «Водоканал» на здійснення заходів передбачених в додатку.

5. Контроль  за виконанням даного рішення доручити комісії з питань промисловості, будівництва, архітектури та земельних відносин та секретарю Острозької міської ради Добровольському М.В., організацію його виконання - заступнику міського голови Мацуну В.С. та директору Острозького комунального підприємства  «Водоканал» Войтову І.Г.

Міський голова                                                                         О.Шикер

ДОДАТОК

до рішення Острозької міської ради

від   “___” _______ 2013 року №___

ЗАХОДИ

на 2013 рік до  програми

«Питна вода» на 2006-2020роки

| № п/п | Зміст заходу | Потреба в коштах (тис. грн.) | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення монтажу резервної свердловини на ВНС-1по вулиці Ціолковського | 150,0 | До кінця 2013 року | Острозьке КП «Водоканал» |
| 2 | Проведення реконструкції водопроводу по вулиці Набережна | 309,0 | До кінця 2013 року | Острозьке КП «Водоканал» |
| 3 | Реконструкція водопровідних мереж по вулицях Городище, Кривоноса | 70,0 | До кінця 2013 року | Острозьке КП «Водоканал» |

Секретар міської ради                                                      М.Добровольський