УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

шостого скликання

25 вересня 2015 р.                                                                           № 823

Про Програму збереження пам’ятників

архітектури та містобудування  міста Острога

на 2015-2017 роки

Згідно п.10, б, ст..32; ст.40; ч.1 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 16.12.2004 р. №1626-IV «Про охорону культурної спадщини», від 16.12.2004 року №2245- IV «Про охорону архіологічної спадщини», Закону України „Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки”,  п. 22 ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, погодивши з постійними депутатськими комісіями, Острозька міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму збереження пам’ятників архітектури та містобудування   міста Острога на 2015-2017 роки згідно додатку

2.   Фінансовому управлінню  Острозького міськвиконкому при формуванні            міського бюджету передбачити на відповідні роки кошти, необхідні для            реалізації Програми.

3. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  Острозького міськвиконкому  про хід виконання заходів Програми щорічно до 20 січня інформувати міську раду та Рівненську обласну  раду.

4.  Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань духовності, освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики,               фізкультури та спорту  та секретарю міської ради Добровольському М.В., а організацію його виконання - заступнику міського голови Ткачуку І.І.

Міський     голова                                                  О.Шикер

Додаток

до рішення Острозької

міської ради

від 25 вересня 2015 року

№ 823

Програма

збереження пам’ятників архітектури та містобудування міста Острога

на 2015-2017 роки

- ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Культурна спадщина України є невід’ємною частиною світового культурного надбання. Відносини щодо її збереження регулюються Конституцією України, Законом України „ Про охорону культурної спадщини”, іншими нормативними актами.

Збереження і примноження культурних цінностей належить до пріоритетних напрямків політики у сфері культури. Відповідно до ратифікованих Верховною Радою України міжнародних конвенцій охорона культурної спадщини є міжнародно-правовим зобов’язанням нашої держави перед світовою спільнотою.

Ця Програма спрямована на вдосконалення правових, організаційних та матеріально-технічних засад  у сфері охорони культурної спадщини і розрахована на період до 2017 року.

В місті Острозі діє Державний історико - культурний заповідник, до якого входять: історико – краєзнавчий музей, Музей книги та друкарства, відділення нумізматичної виставки. Тут збереглися пам’ятки культури та архітектури  ХІУ- ХІХ ст.

Музеєфіковані пам’ятки архітектури та історії у складі Державного історико – культурного заповідника:

- Краєзнавчий музей з історичними і художніми відділами – Вежа Мурована, ХІУ ст.

- Музей книги та друкарства – Луцька надбрамна вежа, ХУІ ст..

- Фондосховище із постійно діючою нумізматичною виставкою „ Спогади, закарбовані у металі” – житловий будинок Шейненберга, ХІХ ст.

Інші пам’ятки архітектури у складі Державного історико – культурного заповідника:

- Кругла  / Нова/ вежа, ХУІ ст.

- Татарська надбрамна вежа, ХУІ ст.

- Богоявленський собор, ХУ-ХІХ ст.

- Успенський римо-католицький костел, ХУ-ХІХ ст.

Деякі пам’ятки архітектури, що не входять до складу Державного історико-культурного заповідника:

- Синагога, ХУІ ст.

- Костел і монастир капуцинів, ХУІІІ ст.

- Миколаївська каплиця, поч. ХХ ст.

- Хрестовоздвиженська кладовищна каплиця, ХУІІІ-ХІХ ст..

- Кам’яна кладовищна каплиця, ХІХ ст.

- Дзвіниця Богоявленського собору, 1905 р.

- Воскресенська Ново міська церква, 1910 р.

- Будинок колишньої чоловічої гімнозії, ХІХ ст.

- Межовий міський стовп, ХУІІІ ст.

- Пам’ятний знак „Острогу-900”/ князі Острозькі, 30 вересня 2000 р./

- Житловий будинок Шейненберга, ХІХ ст. пр.Незалежності, 45

- Житловий будинок Шейненберга, ХІХ ст. вул..Героїв Майдану, 2

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2002 року № 1330 затверджено Комплексну програму паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки, що сприяє вдосконаленню ведення обліку об’єктів культурної спадщини, забезпеченню їх державної реєстрації.

Держава виділяє кошти для фінансування державних цільових програм щодо збереження нерухомих пам’яток. Однак в останні роки обсяги робіт із реставрації та ремонту пам’яток архітектури і містобудування значно зменшилися, у зв’язку з цим потужності реставраційних  організацій використовуються менше ніж на 20 відсотків.

Участь недержавних фінансових фондів у справі збереження об’єктів культурної спадщини є незначною.

Розв’язання проблем пам’яткоохоронної сфери, її розвиток та фінансове забезпечення потребують удосконалення нормативно-правової бази.

З метою запобігання незаконним діям, що призводять до пошкодження, руйнування,  знищення, історичних  змін пам’яток або  їх територій, археологічних територій, що охороняються, необхідно внести зміни до Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних осіб за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

Законодавством передбачено податкові пільги в частині звільнення від плати за землю заповідників, музеїв та інших закладів культури, пільгове оподаткування прибутку при проведенні пам’яткоохоронних робіт, однак необхідно також врегулювати питання заохочення фізичних та юридичних осіб до участі у фінансуванні заходів із збереження об’єктів культурної спадщини зокрема, шляхом надання їм відповідних пільг.

Потребує подальшого вдосконалення система обліку, використання, консервації, реставрації, музеєфікації об’єктів культурної спадщини, контролю за виконанням власниками, уповноваженими ними органами, користувачами зобов’язань щодо утримання пам’яток у належному стані.

- МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.

Мета програми полягає у створенні більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини. Забезпечення належного рівня щодо збереження та використання об’єктів культурної спадщини в суспільному житті.

Основними завданнями програми є:

забезпечення державного обліку та контролю за збереженням і використанням об’єктів культурної спадщини;

сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації, реабілітації і використання пам’яток;

створення розвинутої інфраструктури науково-дослідних, проектних, реставраційних, реабілітаційних та інших організацій у цій сфері;

удосконалення законодавчого забезпечення охорони та використання об’єктів культурної спадщини;

удосконалення управління у сфері охорони культурної спадщини;

створення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для наукової, проектної та виробничої діяльності у сфері охорони культурної спадщини;

сприяння залученню об’єктів культурної спадщини до національних та світових туристичних маршрутів;

подальший розвиток міжнародного співробітництва у сфері охорони культурної спадщини.

- ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити комплектування бібліотечних фондів підручниками і навчально-методичними посібниками для фахівців з дослідження пам’яток, пам’яткоохоронної і реставраційної роботи | Відділ культури та туризму, дирекція ДІКЗ, відділ містобудування, архітектури та ЖКГ | 2015-2017 роки |
| 2 | Здійснюванити проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини | Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ | Щорічно |
| 3 | Здійснити обстеження стану пам’яток з метою визначення об’єктів, на яких необхідно першочергово провести дослідні, протиаварійні та консерваційні роботи, і складати їх перелік | Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ, дирекція ДІКЗ | 2015-2017 роки |
| 4 | Забезпечувати оновлення та розвиток матеріальної бази історико-культурного заповідника міста Острога | Державний історико-культурний заповідник | 2015-2017 роки |
| 5 | Забезпечити розробку генерального плану історико-культурного заповідника міста Острога | Державний історико-культурний заповідник, відділ містобудування, архітектури та ЖКГ | 2015 |
| 6 | Забезпечити виконання науково-дослідних і проектних робіт та розробити історико-архітектурні опорні плани і проектів зон охорони пам’яток, визначення меж і режимів використання територій історичних ареалів населених місць, проведення інвентаризації забудови для подальшого розроблення генерального плану історичних населених місць міста | Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ | 2015-2017 роки |
| 7 | Проводити моніторинг об’єктів культурної спадщини | Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ, дирекція ДІКЗ | Постійно |
| 8 | Сприяти залученню об’єктів культурної спадщини до національних і міжнародних туристичних маршрутів | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ культури та туризму, дирекція ДІКЗ | Постійно |
| 9 | Здійснити підготовку і видання інформаційних проспектів, туристичних карт, а також ілюстрованих путівників музеїв, заповідника по найбільш визначних пам’ятках та історичних місцях краю | Державний історико-культурний заповідник | Постійно |
| 10 | В позакласній роботі, у факультативах, при викладанні годин суспільно-гуманітарного циклу ознайомлювати учнів з історично-культурною спадщиною України, свого краю,міста. | Відділ освіти, ДПТНЗ «Острозьке ВПУ», відділ з питань сім’ї, молоді спорту, відділ культури та туризму, дирекція ДІКЗ | 2015 рік |

- ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Для фінансового забезпечення виконання Програми залучаються в установленому законодавством порядку кошти  державного та місцевих бюджетів, фондів охорони пам’яток    ( у тому числі міжнародних), благодійні внески юридичних і фізичних осіб та кошти з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством .

Фінансове забезпечення Програми

|  | 2015 тис.грн | 2016 тис.грн | 2017 тис.грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Реставрація фасадів будівлі (памятка архітектури місцевого значення) по вул.Героїв Майдану (вул.Ревкомівська), 2 в м.Острог | 135,808 | 316,884 |  |

- ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.

Виконання Програми  дасть поштовх позитивним зрушенням у сфері охорони культурної спадщини. Це стосується, передусім, усвідомлення суспільством необхідності збереження пам’яток для нинішнього і майбутніх поколінь як важливого чинника патріотичного виховання громадян, розвитку національної свідомості українського народу, підтримки національно-культурної самобутності національних меншин в Україні.

Виконання програми сприятиме:

удосконаленню нормативно-правової бази у сфері охорони культурної спадщини;

поліпшенню фінансування заходів із збереження та використання пам’яток, залученню інвестицій до цієї сфери;

розвитку  туристичної галузі;

входженню України до європейської спільноти як держави, що виконує свої міжнародно-правові зобов’язання у сфері охорони культурної спадщини.

- КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ.

Контроль за виконанням Програми здійснює відділ містобудування, архітектури та ЖКГ за участю інших структурних підрозділів міськвиконкому, відповідальних за виконання заходів програми.

Виконавчий комітет Острозької міської ради щороку подає звіти та відповідну інформацію про хід виконання програми.

Секретар міської ради                                                М. Добровольський

Погоджено:

Секретар міської ради                                                       М. Добровольський

Голова комісії з питань

духовності, освіти, культури,

охорони здоров’я, молодіжної політики,

фізкультури та спорту                                                       Л.Рибачок

Начальник фінансового управління                              Т.Мацун

Начальник відділу економіки, торгівлі

та побутового обслуговування населення                      Г.Загородня

Заступник міського голови                                               І.Ткачук

Начальник відділу з юридичної роботи                         О.Митрофанова

Рішення підготував:

Начальник відділу містобудування,

архітектури та ЖКГ                                                           С.Кирилюк

Рішення оприлюднене на сайті міської ради