## УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

19 травня   2015  року                                                                      № 65

Про підсумки роботи комунальних підприємств,

установ, організацій міста в осінньо-зимовий

період 2014 – 2015 року та завдання щодо підготовки

до роботи в осінньо-зимовий період  2015-2016 року

З метою забезпечення стабільного функціонування господарського комплексу міста Острога  в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, на виконання розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 28 квітня 2015 року «Про підсумки опалювального сезону 2014-2015 року та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року» керуючись розділом 1 п.1 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Острозької міської ради

В И Р І Ш И В :

- Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  Кирилюка С.В.«Про підсумки завершення  опалювального сезону 2014 – 2015 року в місті Острозі» взяти до відома.

- Затвердити заходи з підготовки господарського комплексу міста Острога та його комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період на 2015-2016 роки згідно додатку 1.

- Затвердити склад міського штабу щодо підготовки господарського комплексу міста Острога до роботи в осінньо-зимовий період  2015-2016 року згідно додатку 2.

- Рішення виконкому від 20.05.2014 року №65  «Про  завершення опалювального сезону 2013-2014 року та підготовка підприємств паливно-енергетичного комплексу, об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 року»,  зняти з контролю як таке, що втратило чинність.

- Контроль за виконанням  рішення доручити заступнику міського голови Ткачуку І.І., а організацію його виконання директору Острозького комунального підприємства «Теплоенергія» та директору Острозького комунального підприємства «Водоканал».

Міський голова                                                                            О. Шикер

Інформація

про підсумки завершення опалювального сезону

2014-2015 року в місті Острозі

Протягом опалювального періоду 2014-2015 року виконкомом Острозької міської ради здійснювався постійний контроль за роботою підприємств господарського комплексу міста  та   забезпечення їх сталого функціонування. Підприємствами були розроблені та затверджені заходи, згідно яких була проведена повна підготовка об’єктів водопровідно - каналізаційного господарства, житлового фонду,  дорожньо-мостового господарства та об’єктів комунальної теплоенергетики до роботи в осінньо-зимовий період.

Щоденно подавалась інформація про проходження опалювального сезону та стан доріг за відповідними формами через департамент житлово-комунального господарства, інформація про ліквідацію наслідків негоди, інформація  про розрахунки споживачів за використану теплову енергію та теплопостачальних підприємств за газ.

Питання безперебійної роботи комунальних підприємств та забезпечення їх сталого функціонування в зазначений період, постійно аналізувалися та розглядалися на виробничих нарадах за присутністю керівників комунальних підприємств, на нарадах при міському голові.

###### Острозьке комунальне підприємство “Водоканал”

Функціями Острозького комунального підприємства „Водоканал” є: безперебійне забезпечення водопостачанням та водовідведенням мешканців, підприємств, організацій, установ міста, а також утримання та експлуатація житлового фонду, доріг та вулиць міста, вивіз і утилізація твердих побутових відходів. Дане завдання підприємство виконало в повному обсязі завдяки проведеній підготовчій роботі до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років.

Комунальне підприємство «Водоканал»  працювало  в безперебійному режимі роботи. Значних аварій та поломок, які потребували б вагомих та матеріальних затрат не було.

За опалювальний сезон підприємством надано послуг з:

- водопостачання та водовідведення на загальну суму 1629,701 тис. грн., оплачено – 1631,687 тис. грн.;

- нараховано квартирної плати на загальну суму 465,376 тис. грн., оплачено – 438,727 тис. грн.;

- нараховано за послуги вивезення та утилізації ТПВ на суму 226,635 тис. грн., оплачено – 221,981 тис. грн. Оплата здійснювалась із врахуванням попередньої заборгованості.

Острозьким комунальним підприємством «Водоканал» проводилися наступні роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду:

- водопостачання та водовідведення:

- Відремонтовано і встановлено 17 одиниці запірної арматури.

- Відремонтовано 5 пожежних гідрантів.

- Ліквідовано 27 поривів водопровідної мережі.

- Прочищено 91 ділянка забитої каналізаційної мережі.

- Проведено ремонт приміщення ВНС-2, КНС-2, ОС та обладнання водопровідно-каналізаційного обладнання.

- Проведено чистку резервуарів чистої води на ВНС-2.

- Піднято 14 шт. люків оглядових колодязів.

- Проведено чистку зливової каналізації по вул.Гагаріна, Городище, пров. Садовий, Островського, Вишенського, проспект Незалежності, І.Федорова, Ціолковського

- Проведено ремонт із частковою заміною 1,5 км водопровідної мережі та 0,6 км каналізаційної мережі.

- Надання послуг населенню АС – машиною.

- житловий фонд

Проведено ремонт покрівлі та водовідведення з покрівлі у житлових будинках вул. Городище, 9, Гагаріна, 7, Яворницького, 11, Ревкомівська, 10, Незалежності, 50, Бельмаж, 102.

Проведено поточний ремонт житлових будинків на вул.  Валова, 12, Незалежності, 1, Ревкомівська, 10, Яворницького, 11.

Проведено ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) в будинках на вул. Татарська, 2, Незалежності, 1, Мануїльського, 31, Мануїльського, 33, Просвіти, 11, Валова, 12, Бельмаж, 102, Незалежності, 22, Незалежності, 14, Древлянська, 16.

Проведена перевірка, прочистка димових та вентиляційних каналів в усіх житлових будинках. Проведено перевірку герметизації входу і виходу інженерних комунікацій в житлові будинки (83 будинків).

Влаштовано притягуючі пружини до вхідних дверей у під’їзди житлових будинків на вул.: Гагаріна, Городище, просп. Незалежності, Валова, Мануїльського, Просвіти, Татарській, Островського, Яворницького.

- вуличне освітлення

1. Проведено роботи по реконструкції вуличного освітлення із встановленям новітніх світлодіодних світильників по проспекту Незалежності на загальну суму 251,552 тис. грн.

2. Проводилась поточна заміна лампочок вуличного освітлення  парку “40-річчя Перемоги” та Центральної площі.

3. Проведено поточний ремонт вуличного освітлення (заміна згорівших лампочок та ремонт  світильників) на суму 27,587 тис. грн.

- обслуговування доріг

В зимовий період 2014-2015 року погодні умови були не надто суворими, випала невелика кількість снігу, але комунальними підприємствами були складені  графіки цілодобового чергування працівників та осіб керівного складу. Своєчасно організовувалась робота щодо  належного прочищення доріг та посипки тротуарів. Здійснено заготівлю посилального матеріалу необхідного для утримання доріг комунальної власності міста в зимовий період.

Для очистки доріг міста від снігу в зимовий період використовувався грейдер, Т-25, ХТЗ-121, піскорозкидач для посипки доріг. Всього за осінньо- зимовий період для очищення доріг та вулиць міста від снігу та оброблення дорожного одягу використано 645 л палива , 10 т піску та 0,3 т солі. Було проведено роботу по забезпеченню безпеки руху по вулицях міста та встановлено 35 шт. доророжніх знаків.

- санітарна очистка міста

Вивезення твердих побутових відходів здійснюється на полігон, що розміщений в с .Слобідка спеціалізованою технікою (два автомобілі-контейнеровози; трактори Т-25, МТЗ-80, ХТЗ-121, автомобілі ГАЗ-53 (самоскид), ГАЗ-53 (бортовий), які щоденно задіяні на даних роботах).

За звітний період систематично проводилися кільцеві об’їзди по збору та вивезенню твердих побутових відходів (щосуботи – Нове місто, вул. Незалежності, Ольжича, щоп’ятниці – с. Слобідка, щочетверга – мікрорайон вул. Огієнка, Полярна, Весняна, Вереснева, Шевченка, Н.Левицького).

Щодня проводиться прибирання вулиць міста. Окрім того є деякі вулиці, які прибираються періодично (не щодня): вул. Валова, Луцька, Древлянська, Мануїльського, І.Федорова, роздільна полоса по проспекту Незалежності. Періодично проводиться прибирання Братського кладовища, «Урочища жертв нацистських переслідувань по вул. Вишенського», парку ім.Сагайдачного, прибирання кладовищ міста. Також проводились роботи по упорядкуванню пам’ятників і пам’ятних знаків у парку Т.Г.Шевченка, парку 40-річчя Перемоги, по проспекту Незалежності «Дівчинка з каскою».

Острозьке комунальне підприємство “Теплоенергія”

Острозьке КП «Теплоенергія» виробляє та постачає теплову енергію і надає послугу з підігріву воду споживачам міста 2-ма стаціонарними котельнями, 2-ма міні котельнями та однією даховою котельнею загальною потужністю 9,9 Гкал/год. Загальна протяжність теплових мереж складає 3,8 км. Середня чисельність працюючих складає - 18 працівників.

Опалювальний сезон 2014-2015 років проведено безаварійно. Незважаючи на всі труднощі протягом опалювального періоду не допущено перебоїв із теплопостачанням населенню, навчальним закладам, бюджетним установам та організаціям міста, не допущено технічних зупинок котелень. Значно  зменшилася кількість звернень громадян на незадовільне теплопостачання.

Наявний результат роботи було забезпечено плановою роботою з підготовки до проведення опалювального сезону.

Надійну і безперебійну роботу з підготовки та основну виробничу діяльність підприємства забезпечує підібраний штат працівників, які пройшли відповідну підготовку та навчання.

Острозьким комунальним підприємством «Теплоенергія» в 2014-2015 році вироблено теплової енергії – 4,5 тисяч Гкал, на які використано 285,5 тисяч кубічних метрів природного газу, та 1,6 тисяч метрів кубічних дров та відходів деревини. На виробництво теплової енергії використано 151,0 тисяч кіловат електроенергії.

Впродовж останніх років спостерігається тенденція до зменшення кількості споживачів у зв’язку з відключенням їх від централізованого теплопостачання, що негативно позначається на собівартості одиниці виробленої продукції.

За опалювальний період 2014-2015 років надано послуг з теплопостачання на суму 2602,3 тис. грн., з них оплачено 2382,2 тис. грн. Зокрема населенню надано послуг на суму 851,9 тис. грн., оплата становить 403,8 тис. грн. Борг населення перед підприємством на кінець опалювального сезону – 201,8 тис. грн.

Для малозабезпеченої категорії населення державою було відшкодовано пільг і субсидій на загальну суму – 231,4 тис. грн., кошти яких використано на оплату вартості електроенергії та природного газу.

Була проведена клопітка робота по ліквідації заборгованості по різниці в тарифах за 2014 рік та попередні роки. Вперше за роки існування підприємства було затверджено економічно обґрунтовані тарифи на послуги теплопостачання та підігрів води, що в свою чергу сприяє уникненню судових позовів від НАК «Нафтогаз України» та своєчасно розраховуватись за спожитий природний газ.

Отже, комунальними підприємствами міста здійснювалась безперебійна робота щодо забезпечення життєдіяльності підприємств, установ, організацій міста в осінньо-зимовий період. Керівниками підприємств, установ, організацій забезпечено виробничий процес та стабільне їх функціонування в осінньо-зимовий період.

Прийнято розпорядження міського голови «Про закінчення опалювального сезону» від 10 квітня 2015 року №24-р.

Начальник відділу містобудування,

архітектури та ЖК							С.Кирилюк

Додаток 1

до рішення виконкому

від __  _______ 2015 року №___

ЗАХОДИ

щодо підготовки господарського комплексу

міста Острога та його комунальних підприємств

до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року

- Керівникам комунальних підприємств “Теплоенергія”, “Водоканал”, управлінь та відділів міськвиконкому затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року.

До 1 жовтня 2015 року

- Керівникам комунальних підприємств та самостійних відділів міськвиконкому забезпечити до початку опалювального сезону проведення стовідсоткових розрахунків  за спожиті в 2015 році електричну, теплову енергію, природний газ, надані послуги з водопостачання і водовідведення та погашення боргів минулих років. Інформувати міськвиконком щомісячно до 5 числа.

До 1 жовтня 2015 року

- Керівництву Острозького комунального підприємства “Теплоенергія”, Острозького комунального підприємства “Водоканал” проаналізувати стан та вжити заходи щодо покращення розрахунків споживачів за використані теплову енергію, надані послуги з водопостачання, водовідведення та обслуговування житлового фонду.

Постійно

керівники підприємств,

Войтов І.Г. Хведась В.А.

- Керівництву Острозького комунального підприємства “Теплоенергія” забезпечити укладання договорів на постачання природного газу на наступний опалювальний сезон та виділити ліміти природного газу на опалювальний сезон до  його початку.

До 1 жовтня 2015 року

директор ОКП  «Теплоенергія»

- Провести комплексну підготовку житлових будинків комунальної власності міста до опалювального сезону.

До 1 жовтня 2015 року

керівники підприємств,

власники житлового фонду

продовження додатку 1

до рішення виконкому

від __ _______ 2015 року № ___

6. Вжити заходів щодо недопущення відключення окремих квартир від системи централізованого теплопостачання та влаштування індивідуального опалення у багатоквартирних будинках.

Постійно

керівники підприємств,

Войтов І.Г. Хведась В.А.

7.Розробити схему  оптимізації водопостачання міста Острога.

Протягом 2015-2016  року

директор Острозького

КП «Водоканал»

8. Керівництву ОКП “Теплоенергія” забезпечити виконання заходів обласних програм з енергозбереження, запланованих на 2015 рік. Розглянути можливість  використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

Протягом  2015 року

директор Острозького

КП «Теплоенергія»

9.Керівникам комунальних підприємств, установ та організацій міста Острога провести роботи з профілактики та ремонту зовнішніх і внутрішніх газо-, водо-, електрокомунікацій.

До 15 вересня 2015 року

керівники підприємств,

Войтов І.Г. Хведась В.А.

10.Здійснити комплексну підготовку житла об’єктів соцкультпобуту, підприємств з підключенням їх до джерел теплопостачання тільки після надання паспортів готовності та ліквідації заборгованості за енергоносії та комунальні послуги.

До 1 жовтня 2015 року

керівник штабу

11. Провести ремонт, відновлення, промивання внутрішньобудинкових систем опалення (особливо у підвальних приміщеннях), запірної арматури, ізоляції трубопроводів та утеплення підвальних приміщень житлових будинків і об’єктів соціальної сфери.

До 15 вересня 2015 року

керівники підприємств,

Войтов І.Г., Хведась В.А.

продовження додатку 1

до рішення виконкому

від __  ______ 2015 року № ___

12.Забезпечити  приведення тарифів на житлово-комунальні послуги у відповідність до економічно обґрунтованих витрат.

До 1 жовтня 2015 року

Керівники підприємств,

Войтов І.Г., Хведась В.А.

13.Засідання міського штабу щодо підготовки  господарського і житлового комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року проводити щомісячно.

Керівник штабу

14. Забезпечити паливом соціально-незахищені верстви населення та об’єкти соцкультпобуту міста.

До 1 жовтня 2015 року

начальник управління праці та

соціального захисту населення

начальник відділу культури та

туризму

15.Розглянути з енергопостачальними організаціями робочі програми з проведення випробувань на гідравлічну щільність внутрішньо будинкових систем опалення та оформлення відповідних актів

До 15 вересня 2015 року

керівники підприємств,

Войтов І.Г., Хведась В.А.

16.Розробити та узгодити з газопостачальними організаціями графіки обмежень подання природного газу заводу мінеральної води для використання його котельнею на випадок різкого зниження температури зовнішнього повітря або зниження обсягів подачі газу.

До 1 жовтня 2015 року

начальник Здолбунівського

управління з експлуатації

газового  господарства,

директор ТзОВ «Острозький

завод  мінеральної води»

начальник відділу економіки,

торгівлі та побутового

обслуговування  населення

продовження додатку 1

до рішення виконкому

від __  ______ 2015 року №___

17.Організувати облік енергоносіїв, води на промислових та соціально-, комунально-побутових об’єктах  та вжити заходів щодо його покращення.

До 1 жовтня 2015 року

керівники підприємств,

Войтов І.Г., Хведась В.А.

18.Для забезпечення безаварійної експлуатації шляхового господарства міста:

-  завершити плановий ремонт доріг місцевого значення, заготовити в необхідній кількості протиожеледного матеріалу, провести підготовку машин, механізмів та спецавтотехніки, створити в Острозькому комунальному підприємстві «Водоканал» запас пального та мастильних матеріалів;

- залучати в установленому порядку машини, механізми та спецавтотехніку різних форм власності для боротьби із заметами на дорогах.

До 1 жовтня 2015 року

директор ОКП «Водоканал»

19. Ознайомити споживачів енергоносіїв через засоби масової інформації про необхідність вжиття заходів щодо енергозбереження в побуті.

До 1 липня 2015 року

начальник відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Кирилюк С.В.

20. Для сталого газопостачання господарського комплексу міста:

- виконати  необхідні профілактичні, ремонтні та налагоджувальні роботи гозорегуляторних пунктів (ГРП), шафових розподільних пунктів (ШРП),   зовнішніх мереж газопостачання;

- підготувати розпорядження (рішення) щодо дій в аварійних ситуаціях у

газовому  господарстві в зимовий період.

Серпень-вересень 2015 року

Острозька газова дільниця

Здолбувське УЕГГ

21. Для сталого енергопостачання господарського комплексу міста:

- виконати ремонтні та профілактичні роботи об’єктів енергопостачання і електромереж відповідно до затверджених планів товариства;

продовження додатку 1

до рішення виконкому

від ___  ________ 2015 року №___

- за умови своєчасних розрахунків за використану електроенергію, не допускати відключень від джерел електропостачання комунальних об’єктів теплового та водопровідно-каналізаційного господарства.

Протягом 2015-2016 років

ПАТ «Рівнеобленерго»

22. Відповідно до погодних умов, стану оплати за отримані комунальні послуги, прийняти рішення:

-   про встановлення терміну початку та закінчення опалювального сезону і гарячого водопостачання населення;

- про впровадження надзвичайного стану тепло- і водопостачання населення, комунально-побутових та інших споживачів;

- про тимчасові зупинки котелень протягом опалювального сезону, відключення споживачів за несплату комунальних послуг.

Протягом 2015 -2016 року

начальник відділу містобудування, архітектури та ЖКГ, директор ОКП «Теплоенергія», начальник відділу з питань НС, ЦЗН та

мобілізаційної роботи

23. Для забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації дорожньо-мостового господарства:

- завершити плановий ремонт доріг;

- забезпечити укладання договорів з постачальними підприємствами щодо заготівлі необхідної кількості протиожеледних матеріалів;

- здійснити підготовку спеціалізованої комунальної техніки для належного утримання вулично-дорожньої мережі в осінньо-зимовий період;

- забезпечити в період снігопадів, ожеледиці, інших несприятливих погодних умов першочергову обробку посипочними матеріалами проїзних частин вулиць із складними умовами руху.

Протягом 2015 -2016 року

директор ОКП «Водоканал»

Войтов І.Г.

продовження додатку 1

до рішення виконкому

від __ ______ 2015 року № ___

24.Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міськвиконкому підготувати звернення до жителів міста щодо підготовки власних житлових будівель та господарських споруд до осінньо-зимового періоду 2015-2016 року.

Начальник відділу містобудування,

архітектури та ЖКГ

Кирилюк С.В.

25.Інформацію про підготовку господарського і житлового комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року висвітлити в місцевій газеті “Замкова гора”.

В. о. редактора газети   «Замкова  гора»  Глушман І.П.

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Сніщук

Додаток  2

до рішення виконкому

від __  _______2015 року №___

Склад

міського штабу щодо підготовки господарського комплексу міста Острога

до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 року

| Логвін Ольга Андріївна | - перший заступник міського голови, керівник штабу |
| --- | --- |
| Ткачук Іван Іванович | - заступник міського голови, заступник керівника штабу |
| Лисий Анатолій Михайлович | - заступник міського голови, заступник керівника штабу |
| Члени комісії: |  |
| Войтов Іван Григорович | - директор ОКП “Водоканал”, відповідальний за підготовку до зими об’єктів і мереж водопостачання і водовідведення, утримання житлового фонду, доріг м. Острога |
| Хведась Віталій Анатолійович | - директор ОКП “Теплоенергія” відповідальний за підготовку до зими об’єктів і мереж теплопостачання |
| Степанюк Леонід Вікторович | - в.о.начальника відділу з питань НС та ЦЗН і мобілізаційної роботи |
| Ярмолюк Петро Павлович | - начальник ДПРЧ-6 ТУ МНС України у Рівненській області (за згодою) |
| Мацун Тетяна Дмитрівна | - начальник фінансового управління виконкому Острозької міської ради |
| Кирилюк Сергій Васильович | - начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства |
|  | продовження додатку 2 до рішення виконкому від __ ______2015 року № __ |
| Мукосій Іван Федосович | - начальник Острозької дільниці Здолбунівського управління газового господарства ВАТ „Рівнегаз”, відповідальний за підготовку до зими об’єктів і мереж „Здолбунівгаз” в м. Острозі (за згодою) |
| Янчишин Олександр Сергійович | - начальник виробничої дільниці ПАТ «Рівнеобленерго» (за згодою) |

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Сніщук