- УКРАЇНА

- ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА

- РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- (сьоме скликання)

- РІШЕННЯ

29 липня 2016 року 	          	                                                                         № 208

Про внесення змін до рішення міської

ради №160 від 27.05.2016  "Про внесення

змін до рішення міської ради  № 44

від 25.12.2015 «Про затвердження заходів

на 2016 рік до міської Програми розвитку

вулиць і доріг комунальної власності міста

Острога на 2014-2017 роки»

З метою виконання рішення міської ради №640 від 27 червня 2014 року "Про міську програму розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2014-2017 роки", керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та погодивши з постійними комісіями міської ради, Острозька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Додаток до рішення № 160 від 27.05.2016 року ""Про внесення змін до рішення міської ради  № 44 від 25.12.2015 «Про затвердження заходів на 2016 рік до міської Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2014-2017 роки» викласти у новій редакції.

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, торгівлі та побуту, комісії з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики і секретарю Острозької міської ради Ткачуку І.І., а організацію його виконання – заступнику міського голови  Лисому А.М. та директору Острозького комунального підприємства  «Водоканал» Войтову І.Г.

Міський голова                                                                                          О. Шикер

Додаток

до рішення Острозької  міської ради

від 29.07.2016  № 208

ЗАХОДИ

на 2016 рік до «Програми розвитку вулиць і доріг

комунальної власності м.Острога

на 2014-2017 роки»

| № п/п | Зміст заходу | Потреба в коштах (тис.грн) | Терін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виготовлення ПКД та проведення експертизи по капітальному ремонту дороги по вул.Садова в м.Острог Рівненської області | 10,0 | Протягом року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 2 | Виготовлення ПКД та проведення експертизи по капітальному ремонту дороги по вул.Дулібів в м.Острог Рівненської області | 10,0 | Протягом року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 3 | Виготовлення ПКД та проведення експертизи по капітальному ремонту дороги по вул.Вишенського в м.Острог Рівненської області | 10,0 | Протягом року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 4 | Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Незалежності в м.Острог Рівненської області, в тому числі виготовлення ПКД та проведення експертизи | 80,0 | Протягом року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 5 | Виготовлення ПКД та проведення експертизи по капітальному ремонту дороги по вул.Валова, вул.Луцька в м.Острог Рівненської області | 10,0 | Протягом року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 6 | Поточний та капітальний ремонт доріг а саме: 1.капітальний ремонт дороги по вул.Валова, вул.Луцька, в м.Острог Рівненської області 2.капітальний ремонт дороги по вул.Вишенського в м.Острог Рівнеської області 3.поточний:вул.Татарська, вул.В’ячеслава Чорновола, вул.Монастирська, вул.Ярмаркова, вул.Бельмаж, під’їзд до дитячого садочка «Ромашка» | 2390,6 у тому числі: за рахунок субвенції з державного бюджету: 1450,6 міський бюджет: 46,248 | Протягом року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 7 | Нанесення розмітки пішохідних переходів - вул.Валова - вул.Вишенського - вул.Татарська | 5,0 | ІІ-ІІІ квартал 2016 року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 8 | Придбання та встановлення дорожніх знаків на дорогах комунальної власності - вул. Татарська | 18,0 | Протягом року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 9 | Ремонт тротуарів із асфальтно-бетонним покриттям - вул.Героїв Майдану - вул.Яворницького | 50,0 | ІІ-ІІІ квартал 2016 року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| Всього : |  | 2583,6 |  |  |

Секретар міської ради                                                                                І.Ткачук

Пояснювальна записка  до проекту

рішення № 140 «Про внесення змін до рішення міської ради № 44 від 25.12.2015 «Про затвердження заходів на 2016 рік до міської Програми

розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2014-2017 роки»

Рішенням Острозької міської ради від 25.03.2016 № 126 затверджено заходи на 2016 рік  до «Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2014-2017 роки».

Проектом рішення № 140 «Про внесення змін до рішення міської ради    № 44 від 25.12.2015 «Про затвердження заходів на 2016 рік до міської Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2014-2017 роки» пункт 5 заходів доповнюється словами «вул.Луцька», пункт 6 доповнюється словами капітальний ремонт: «вул.Луцька, вул.Вишенського», та поточний ремонт: «вул.Ярмаркова, вул.Бельмаж, під’їзд до дитячого садочка «Ромашка».

У заходах до програми залишені старі назви вулиць міста Острога, у зв’язку з тим, що ще до зміни назв вулиць замовлено проктно-кошторисну документацію на проведення робіт.

Начальник відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального

господарства та землекористування                                                   С.Кирилюк