УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

19 лютого  2016 року                                                                                   № 105

Про затвердження заходів на 2016 рік до міської

Програми  «Питна вода» на 2006  -  2020  роки

Розглянувши заходи на 2016 рік до міської Програми «Питна вода» на 2006  -  2020  роки та з метою виконання рішення міської ради №656 від 14 лютого 2006 року «Про Програму «Питна вода» на 2006-2020 роки», керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та погодивши з постійними комісіями міської ради, Острозька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити заходи на 2016 рік до міської Програми «Питна вода» на 2006  -  2020  роки» згідно додатку.

2. Виконавцям забезпечити виконання заходів та про хід їх виконання інформувати відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства до 20 грудня 2016 року.

3. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міськвиконкому інформувати депутатів про хід виконання заходів за підсумками року.

4. Рішення міської ради від 24 квітня 2015 року № 765 «Про затвердження заходів на 2015 рік до міської Програми «Питна вода»  на 2006-2020 роки» визнати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, торгівлі та побуту, комісії з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики і секретарю Острозької міської ради Ткачуку І.І., а організацію його виконання – заступнику міського голови  Лисому А.М. та директору Острозького комунального підприємства  «Водоканал» Войтову І.Г.

Міський голова                                                                         О.Шикер

Додаток

до рішення Острозької міської ради

від 19 лютого 2016 року №105

ЗАХОДИ

на 2016 рік до регіональної програми

«Питна вода» на 2006-2020 роки

| № п/п | Зміст заходу | Потреба в коштах (тис. грн.) | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на прокладання водопровідної мережі по вул. 900-річчя Острога | 20,0 | І квартал 2016 року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 2. | Проведення геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів ділянки питних підземних вод Острозького водозабору (в т.ч. виготовлення ПКД) | 293,713 | протягом року | Острозьке КП «Водоканал» |
|  | Всього: | 313,713 |  |  |

Секретар міської ради                                                      І. Ткачук