- УКРАЇНА

- ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА

- РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- (сьоме  скликання)

- РІШЕННЯ

27 травня 2016 року 	          	                                                                       № 160

Про внесення змін до рішення міської

ради № 44 від 25.12.2015 «Про затвердження

заходів на 2016 рік до міської Програми

розвитку вулиць і доріг комунальної

власності міста Острога на 2014-2017 роки»

Розглянувши заходи на 2016 рік до Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2014-2017 роки та з метою виконання рішення міської ради № 640 від 27 червня 2014 року «Про міську Програму розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2014 – 2017 роки» керуючись п.22 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та погодивши з постійними комісіями, Острозька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити заходи на 2016 рік до Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2014-2017 роки згідно додатку у новій редакції.

2.Рішення міської ради № 126 від 23.03.2016 року «Про внесення змін до рішення міської ради № 44 від 25.12.2015 «Про затвердження заходів на 2016 рікдо міської Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2014-2017 роки» визнати таким, що втратило чинність.

3.Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній  комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, торгівлі та побуту, комісії з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики, секретарю міської ради Ткачуку І.І., а організацію його виконання –  заступнику міського голови Лисому А.М. та директору Острозького комунального підприємства «Водоканал» Войтову І.Г.

Міський голова                                                                                          О. Шикер

Додаток

до рішення Острозької  міської ради

від 27 травня 2016 року № 160

ЗАХОДИ

на 2016 рік до «Програми розвитку вулиць і доріг

комунальної власності м.Острога

на 2014-2017 роки»

| № п/п | Зміст заходу | Потреба в коштах (тис.грн) | Терін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виготовлення ПКД та проведення експертизи по капітальному ремонту дороги по вул.Садова в м.Острог Рівненської області | 10,0 | Протягом року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 2 | Виготовлення ПКД та проведення експертизи по капітальному ремонту дороги по вул.Дулібів в м.Острог Рівненської області | 10,0 | Протягом року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 3 | Виготовлення ПКД та проведення експертизи по капітальному ремонту дороги по вул.Вишенського в м.Острог Рівненської області | 10,0 | Протягом року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 4 | Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Незалежності в м.Острог Рівненської області, в тому числі виготовлення ПКД та проведення експертизи | 80,0 | Протягом року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 5 | Виготовлення ПКД та проведення експертизи по капітальному ремонту дороги по вул.Валова, вул.Луцька в м.Острог Рівненської області | 10,0 | Протягом року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 6 | Поточний та капітальний ремонт доріг капітальний: вул.Валова, вул.Луцька, вул.Вишенського поточний: вул.Татарська, вул.В’ячеслава Чорновола, вул.Монастирська, вул.Ярмаркова, вул.Бельмаж, під’їзд до дитячого садочка «Ромашка» | 940,0 | Протягом року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 7 | Нанесення розмітки пішохідних переходів - вул.Валова - вул.Вишенського - вул.Татарська | 5,0 | ІІ-ІІІ квартал 2016 року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 8 | Придбання та встановлення дорожніх знаків на дорогах комунальної власності - вул. Татарська | 18,0 | Протягом року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 9 | Ремонт тротуарів із асфальтно-бетонним покриттям - вул.Героїв Майдану - вул.Яворницького | 50,0 | ІІ-ІІІ квартал 2016 року | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| Всього : |  | 1133,0 |  |  |

Секретар міської ради                                                                                                                  І.Ткачук

Пояснювальна записка  до проекту

рішення № 140 «Про внесення змін до рішення міської ради № 44 від 25.12.2015 «Про затвердження заходів на 2016 рік до міської Програми

розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2014-2017 роки»

Рішенням Острозької міської ради від 25.03.2016 № 126 затверджено заходи на 2016 рік  до «Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2014-2017 роки».

Проектом рішення № 140 «Про внесення змін до рішення міської ради    № 44 від 25.12.2015 «Про затвердження заходів на 2016 рік до міської Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2014-2017 роки» пункт 5 заходів доповнюється словами «вул.Луцька», пункт 6 доповнюється словами капітальний ремонт: «вул.Луцька, вул.Вишенського», та поточний ремонт: «вул.Ярмаркова, вул.Бельмаж, під’їзд до дитячого садочка «Ромашка».

У заходах до програми залишені старі назви вулиць міста Острога, у зв’язку з тим, що ще до зміни назв вулиць замовлено проктно-кошторисну документацію на проведення робіт.

Начальник відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального

господарства та землекористування                                                   С.Кирилюк