## УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

19 вересня 2017  року                                     		                             № 146

Про стан готовності міста

Острога до роботи в осінньо-зимовий

період  2017-2018 року

На виконання розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 25 квітня 2017 року № 240 «Про підсумки опалювального сезону 2016-2017 року та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018  року» та  для забезпечення стабільного функціонування господарського комплексу міста Острога в осінньо-зимовий період 2017-2018 року, керуючись п.1 ч.«а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Острозької міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію  начальника управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування  Кирилюка С.В. «Про стан готовності міста Острога до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року»  взяти до уваги (додається).

- Керівникам підприємств, установ, організацій, начальникам управлінь та відділів міськвиконкому вжити заходів щодо повного та своєчасного забезпечення міста та готовності комунальних підприємств  до роботи в осінньо-зимовий період 2017- 2018 року:

- узгодити з Острозьким комунальним підприємством «Теплоенергія» дії щодо початку опалювального сезону;

- забезпечити початок та завершення опалювального сезону у встановлені терміни;

- створити запаси палива та паливно-мастильних матеріалів;

- провести відповідну роботу серед працюючих щодо необхідності вжиття заходів з енергозбереження;

- розробити та ознайомити відповідальних працівників із заходами щодо ліквідації підтоплень та заметів.

3.  Директору Острозького КП “Водоканал” Войтову І.Г. та директору Острозького КП “Теплоенергія”  Хведасю В.А вжити заходи щодо посилення претензійно-позовної роботи з метою зменшення   заборгованості за  житлово-комунальні послуги.

- Рішення виконавчого комітету № 139 від 20.09.2016 «Про стан готовності міста Острога  до роботи в осінньо-зимовий період  2016- 2017 року» зняти з контролю.

- Контроль за виконанням даного рішення доручити  заступнику міського голови Лисому А.М., а організацію його виконання -  директору Острозького КП «Водоканал» Войтову І.Г. та директору Острозького КП «Теплоенергія» Хведасю В.А.

Міський голова                                                                                      О. Шикер

ІНФОРМАЦІЯ

про стан готовності  міста Острога до роботи в осінньо-зимовий період 2017- 2018 року

І. Загальні питання.

- 1.1. Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 25.04.2017 № 240 «Про підсумки опалювального сезону 2016-2017 року та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року» та з метою забезпечення якісної та своєчасної підготовки господарського комплексу міста до зимового періоду, прийнято рішення виконкому від           16 травня  2017  року  № 78 «Про підсумки роботи комунальних підприємств, установ, організацій міста в осінньо-зимовий період 2016–2017 року та завдання щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період  2017-2018 року», яким затверджено заходи з підготовки господарського комплексу          м. Острог до роботи в осінньо-зимовий період, закріплено відповідальних осіб за їх виконання.

- 1.2. На даний час дозволів на відключення від тепломережі міськвиконкомом не надавались. Схеми теплопостачання затверджені рішенням міської ради № 457 від 17.07.2008.

ІІ. Стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в зимовий період:

1. Теплопостачання

Послуги теплопостачання населенню міста надається Острозьким КП «Теплоенергія». Підприємство проводить підготовку теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року відповідно до затвердженого плану заходів наказом № 22 від 22.01.2017. Заходи виконані на 99 %.

На даний час Острозьким КП «Теплоенергія» заготовлено 265 м.куб. дров (100 %).

Підприємство має на своєму балансі 5 котелень: по вул. Лесі Українки, 1, по вул. Івана Вишенського, 41, по проспекту Незалежності, 135а, по вулиці Бельмаж, 102, по вул. Академічній, 5.

Приміщення та обладнання котелень підготовлені повністю. Акти готовності на 5 котелень підписані всіма членами комісії.

На котельні по вул. Лесі Українки, 1, здійснено поточний ремонт та внутрішній огляд двох котлів, які працюють на природному газі. Проведено підготовку твердопаливного котла «Буран-700»; ремонт і ревізію насосного обладнання котельні; ремонт та наладку обладнання КВП і А; електрогосподарства і газового обладнання котельні; ремонт і ревізію запірної арматури в котельні та проведено щорічне гідравлічне випробування котлів, акт підписаний; проведено ревізію обладнання хімводоочистки. Випробовування котельні на тепловий ефект (пробний пуск в роботу котлів котельні і допоміжного обладнання) буде проведено згідно графіка.

Виконано ремонт і ревізію запірної арматури в теплових камерах. Відремонтовано і встановлено кришки люків.

На котельні по вул. Івана Вишенського, 41, проведено поточний ремонт котла НІІСТУ – 5, як резервного, який за умови низьких температур зовнішнього повітря (нижче - 10 С) працює на природному газі. Проведено ревізію і ремонт котла КВм(а) - 0,50 та допоміжного обладнання. Здійснено гідравлічне випробовування котлів, ремонт насосного обладнання, ревізію обладнання хімводоочистки.

Проведено ремонт і налагодження газового обладнання та електрообладнання. Проведено гідравлічне випробовування теплових мереж від котельні на вул. Івана Вишенського, 41.

Виконано ремонт котлів, ревізію газового обладнання та електрообладнання на котельні по проспекту Незалежності, 135а та котельні по вулиці Бельмаж,102.

Виконано ревізію газового обладнання, ревізію засувок в тепловій камері на котельні по вул. Академічній, 5.

На даний час КП «Теплоенергія» забезпечені персоналом, технічним обладнанням та матеріалами в повному обсязі.

Всі котельні міста Острога обладнані приладами технологічного обліку теплової енергії.

В поточному році було прийнято рішення виконавчого комітету Острозької міської ради від 20.06.2017 № 106, яким затверджено перелік житлових будинків міста Острога, в яких недоцільно встановлювати прилади обліку тепла, в зв’язку із подальшим відключенням їх від системи централізованого теплопостачання. Враховуючи зазначене, необхідно встановити один прилад обліку теплової енергії в житловому будинку за адресою вул. Бельмаж, 102. На даний час вирішується питання стосовно фінансування виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт по встановленню лічильника. Оснащеність складає 67 %.

Заборгованість за енергоносії відсутня.

Борг населення по наданих послугах за минулі роки з теплопостачання на 01.09.2017 становить 180,4 тис.грн. Поточна заборгованість відсутня. Борг бюджетних установ та інших споживачів відсутній.

Діючі тарифи на надання послуг з теплопостачання відшкодовують витрати підприємства у повному обсязі.

В зв’язку з тим, що тариф на теплопостачання був затверджений у 2014 році, інвестиційна програма КП «Теплоенергія» (рішення виконавчого комітету №138 від 09.10.2014) на даний час не переглядалася.

Заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.

Угоди на постачання природного газу направлені до НАК Нафтогаз України для підписання.

Острозьке комунальне підприємство «Водоканал»

Підприємство надає послуги населенню з утримання житлового фонду, водопостачання, водовідведення, вивезення твердих побутових відходів, проводить роботи з благоустрою та утримання доріг, які є комунальною власністю міста, послуги з ремонту та обслуговування вуличного освітлення.

Для забезпечення безперебійного функціонування підприємства та з метою попередження виникнення аварійних ситуацій, підприємством було розроблено та затверджено в установленому порядку «Заходи з підготовки Острозького КП «Водоканал» до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року» (наказ від 05.05.2017 № 61), які на даний час виконані на 90 %.

2. Водопровідно-каналізаційне господарство.

У водопровідно-каналізаційному господарстві міста із передбачених заходами до капремонту 1,0 км водопровідних мереж відремонтовано 1,0 км, що становить 100 %, із запланованих до капремонту 0,4 км каналізаційних мереж відремонтовано  0,4 км, що становить 100 %.

Опалення адмінбудівлі та інших приміщень підприємства проводиться за допомогою твердопаливного котла, забезпеченість дровами складає 100 %.

Проведено ремонт та утеплення свердловинних павільйонів діючих свердловин та проводиться капітальний ремонт приміщення КНС-1; перевірку електрообігріву павільйонів свердловин; ревізію, ремонт пожежних  гідрантів, ВРК; ревізію насосних агрегатів ВНС; ревізію насосних агрегатів КНС та ОС, замінено насосний агрегат на КНС-1.  Постійно проводяться роботи з ремонту запірної арматури та підняття люків колодязів.

Спецтехніка підприємства, яка обслуговує системи водопостачання та водовідведення підготовлена до експлуатації в осінньо-зимовий період в повному обсязі.

Заборгованість за енергоносії в Острозького КП «Водоканал» відсутня.

Загальна заборгованість за надані послуги водопостачання та водовідведення на 11.09.2017 складає 166,4 тис.грн., з них населення – 70,8 тис.грн. (поточна заборгованість відсутня), бюджетні установи – 58,0 тис.грн., інші споживачі – 37,6 тис.грн.

Технологічний облік холодної води та стоків КП «Водоканал» здійснюється відповідно до показників лічильників на 100%.

На даний час в місті Острозі встановлено 6 загальнобудинкових лічильників. Хоча в місті 84 будинки, які під’єднані до централізованої системи холодного водопостачання, зважаючи на технічні особливості внутрішньобудинкових мереж, доцільним є встановлення загальнобудинкових приладів обліку лише у 17 будинках.

Діючі тарифи на водопостачання та водовідведення відшкодовують витрати підприємства в повному обсязі.

Інвестиційна програма підприємства розроблена та затверджена рішенням виконавчого комітету Острозької міської ради №53 від 21.03.2017.

Заборгованість з заробітної плати відсутня.

3. Житлове господарство.

Сьогодні житловий фонд міста налічує 84 житлові будинки загальною площею 67,8 тис.м2, з яких 9 – об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, 1 – житлово-будівельний кооператив.

В даний час до осінньо-зимового періоду підготовлено всі 84 будинки. Проведено поточний ремонт покрівлі у житлових будинках за адресами: просп. Незалежності, 1, просп. Незалежності, 22, вул. Татарська, 2, вул. Дмитра Яворницького, 11, Просвіти, 11, Валова12.

На 11.09.2017 паспорти та акти готовності наявні на всі 84 житлові будинки.

Проведено поточний ремонт під’їздів житлових будинків на вул. Юрія Гагаріна, 5, вул. Юрія Гагаріна, 9, просп. Незалежності, 1, просп. Незалежності, 22, Просвіти, 11, Городище, 9, Городище, 30, вул. Татарська, 5, Східна 33. Проведено ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) в будинках на вул. Юрія Гагаріна, 1, вул. Татарська, 2, Древлянська16, Древлянська18, Східна 31, Східна 33.

З метою економії тепла до початку опалювального сезону (15 жовтня поточного року) буде влаштовано притягуючі пружини до вхідних дверей у під’їздах житлових будинків на вул.: Юрія Гагаріна, Городище, просп. Незалежності, Валова, Східна, Просвіти, Татарська, Гальшки Острозької, Дмитра Яворницького.

За рахунок мешканців здійснюється вибіркове утеплення стін багатоквартирних житлових будинків.

Заборгованість за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за 2008-2017 роки становить 211,5 тис.грн., поточної заборгованості немає.

Гідравлічне випробування внутрішньобудинкових систем теплопостачання виконане в повному обсязі.

Промивка внутрішньобудинкових систем теплопостачання виконана у 15 будинках з централізованим опаленням, що складає 100%.

Проведена перевірка, прочистка димових та вентиляційних каналів в усіх житлових будинках. Здійснено перевірку герметизації входу і виходу інженерних комунікацій в житлові будинки.

Діючі тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій відшкодовують витрати підприємства на 78%.

Заборгованість по виплаті заробітної плати на Острозькому КП «Водоканал» відсутня.

4. Комунальне господарство.

Протяжність доріг комунальної власності Острозької міської ради становить 64,931 км, в т.ч. з твердим покриттям – 28,92 км.

В поточному році проведено поточний ремонт доріг без твердого покриття (грейдерування і підсипання піско-гравійною сумішшю) по вулицях Покровська, Івана Нечуя-Левицького, Леоніда Ступницького, Новий План, Пухова, Федора Тітова, Павла Жолтовського, Набережна, Михайла Тучемського, Сторожова, Вигон, пров. Ціолковського.

Також здійснено капітальний ремонт дороги по вул. Валова, Луцька на суму 1370,42 тис.грн.(2295 м.кв.)

Виконано роботи по поточному ремонту дорожнього покриття по вулицям Монастирська, Князів Острозьких, Гальшки Острозької, Татарська, Древлянська, Козацька, Героїв Майдану, Максима Кривоноса, Шугаєвського, Костянтина Ціолковського, В’ячеслава Чорновола на загальну суму 618,1 тис.грн.  (2309 м.кв.)

Встановлено дорожні знаки по вулиці Івана Вишенського, Татарська, Замкова та нанесено розмітку на пішохідні переходи по вулиці Івана Вишенського, Татарська, Валова, Луцька, Князів Острозьких.

Виконання ремонтних робіт складає 100 %.

Система вуличного освітлення працює в режимі диференційного обліку спожитої енергії, протяжність мереж – 73,8 км. На сьогодні освітлено близько 98 % вулиць міста. Постійно проводяться роботи з заміни ламп та інші поточні ремонти вуличного освітлення. Освітлення в межах норм.

Вивезення твердих побутових відходів здійснюється на полігон, який розміщений в с. Слобідка, спеціалізованою технікою - контейнеровозами ГАЗ-53, МАЗ-5337А2. Додатково для вивезення ТПВ залучають ще 5 одиниць техніки: МТЗ-80, ХТЗ-121, Т-25, Т-16, ГАЗ-53 – самоскид. Уся зазначена спецтехніка до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року підготовлена. Розміщення ТПВ проводиться згідно технологічних карт, періодично проводиться складування та ущільнення твердих відходів. Проведено обвалування території полігону, планування під’їзних шляхів до сміттєзвалища.

На даний час, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації № 346 від 21.06.2016 «Про надання земельної ділянки у постійне користування» Острозькому КП «Водоканал» надано у постійне користування земельну ділянку для розміщення об’єктів технічної інфраструктури та виготовлена технічна документація із землеустрою щодо встановлення відновлення меж зазначеної земельної ділянки в натурі. Виготовлено паспорт місця видалення відходів. Схема санітарної очистки міста розроблена та затверджена.

Проведена заготівля посипочного матеріалу, необхідного для утримання доріг комунальної власності міста в зимовий період, у кількості 596 т піско-гравійної суміші та 4 т солі (100%).

Для очищення вулиць від снігу та обробки протиожеледними засобами використовуються наступні одиниці техніки:

- ЗІЛ-130 – піскорозкидач;

- автогрейдер ДЗ – 99;

- ХТЗ-121;

- ЮМЗ;

- трактор Т-25;

- трактор Т-16;

- бульдозер ДТ-75.

Спецтехніка для роботи в зимовий період підготовлена на 100 %.

Опалення адмінбудівлі та інших приміщень підприємства проводиться за допомогою твердопаливного котла, забезпеченість дровами складає 100 %. Забезпеченість працівників спецодягом в межах потреби.

Виконано ремонти приміщень виробничої бази підприємства та адмінбудівлі.

Заборгованість населення за послуги з вивезення твердих побутових відходів на 01.09.2017 року становить 137,3 тис.грн. (поточна заборгованість складає 34,0 тис.грн.) Рівень заборгованість складає 7 %.

Протягом 2017 року проводилась претензійно-позовна робота щодо стягнення заборгованості за послуги з водопостачання, водовідведення, утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, оренди дереводробильної машини. Направлено 4 претензії на суму 43517,21 гривень.

Заборгованість по виплаті заробітної плати на Острозькому КП «Водоканал» відсутня.

ІІІ. Об’єкти соціально-культурного призначення (загальноосвітні навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, соціального захисту та культури):

1. Загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади.

На виконання  рішення виконкому Острозької міської ради від 20.06.2017  №92 «Про  закінчення 2016-2017 навчального року, забезпечення організованого початку нового   навчального року та проведення огляду стану готовності навчальних закладів до нового навчального року», рішення виконкому Острозької міської ради від 16.05.2017 №78 «Про підсумки роботи комунальних підприємств, установ, організацій міста в осінньо-зимовий період 2016-2017 років та завдання щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років», відповідно до листа Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії в Рівненській області від 11.04.2017 №24-01-166 «Щодо підготовки теплових господарств до опалювального періоду 2017-2018 р.р.» відділом освіти виконкому Острозької міської ради видано наказ від 06.07.2017 №110-н/в «Про затвердження заходів щодо підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років». Керівниками навчальних закладів розроблено та затверджено відповідні заходи.

У всіх навчальних закладах проведено поточні ремонти  будівель, шкільних їдалень, спортивних залів та майданчиків, овочесховищ; приведені в належний стан системи енергетичного забезпечення. На стадії завершення роботи по капітальному ремонту приміщення №1 Острозького НВК «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія» (капітальний ремонт харчоблоку з заміною електричних плит).

Дошкільний навчальний заклад №1 «Ромашка» опалюється  централізовано Острозьким комунальним підприємством «Теплоенергія» з використанням альтернативних видів палива. Теплопостачання в Острозьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 та  Острозький навчально-виховний  комплекс «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія» здійснюється від котельні на твердому паливі, яку обслуговує приватний підприємець Олішевський В.В. Острозька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 та Острозький дошкільний навчальний заклад № 2 «Веселка» мають власні газові котельні.

Відповідальні працівники за експлуатацію тепломереж та газових котлів згідно вимог законодавства 1 раз у 3 роки  проходять   навчання правилам експлуатації газових приладів, правилам експлуатації теплових мереж.  У ході підготовки до опалювального сезону у навчальних закладах здійснено профілактичні огляди теплових систем,  перевірку вентиляційних та димових ходів.  Теплові мережі навчальних закладів, обладнання газових  паливних підготовлено  до початку опалювального сезону. Керівниками навчальних закладів завершено підготовку Паспортів готовності будівель до роботи в опалювальний період 2016-2017 року,  актів готовності об'єктів до прийому тепла.

Навчальні заклади  міста забезпечені відповідно до  потреби  лічильниками холодної води, газовими лічильниками, електролічильниками,  лічильниками теплової енергії. Повірка зазначених лічильників здійснюється згідно плану.

Відділом освіти виконкому Острозької міської ради, навчальними закладами забезпечується реалізація заходів пожежної безпеки та охорони праці. У навчальних закладах проведено перевірку опору заземлення та грозозахисту, замінено дільниці електромереж,  які не відповідають вимогам правил пожежної безпеки та правил улаштування електроустановок.

Керівниками навчальних закладів укладено договори на послуги  газо-,  водо-, тепло-, електропостачання.  Заборгованості за послуги та енергоносії відсутні.

- Станом на 08.09.2017 навчальні заклади м.Острога  готові до роботи у  новому 2017-2018 навчальному році та в осінньо-зимовий період.

- Відповідно до річного плану роботи відділу освіти виконкому Острозької міської ради на 2017 рік питання стану готовності навчальних закладів до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовий період 2017-2018 років заплановано розглянути 13.09.2017 року на нараді з керівниками навчальних закладів.

3. Заклади соціального захисту.

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради та територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Острога знаходяться в одному приміщенні за адресою: вул. Кн. Острозьких, 22, м. Острог (територіальний центр орендує приміщення в управління).

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 №  1053  "Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років підприємств, установ і закладів сфери управління Міністерства соціальної політики України" та розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 25.04.2017 № 240 "Про підсумки опалювального сезону 2016-2017 року в управлінні праці та соціального захисту населення Острозького міськвиконкому та територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Острога розроблені заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період  2017-2018 років, які затверджені наказом №21 від 21.07.2017.

Для вжиття заходів, спрямованих на запобігання загибелі бездомних громадян під час надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період на 2017-2018 роки створено штаб, який очолює начальник управління.

Протягом підготовки управління та територіального центру до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років було проведено три засідання штабу.

В період підготовки  до осінньо-зимового періоду проведено позапланове навчання та перевірку знань по дотриманню правил і вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

До схематичного плану евакуації опрацьовано інструкцію, що визначає дії персоналу, щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації працівників.

Працівниками управління та територіального центру проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо дій органів соціального захисту в осінньо-зимовий період з метою захисту громадян під час надзвичайних ситуацій.

Станом на 11.09.2017 року заготовлено твердого палива (дров)                  44,98 скл./м (35 метрів кубічних) на суму 22715,15 грн.

В котельні управління праці знаходиться два котли: газовий (придатний для використання, однак не використовується) та котел на тверде паливо.

Котельня переведена на тверде паливо з 2015 року. Подача тепла в опалювальний період буде здійснюватись котлом на твердому паливі (дрова). Котельня укомплектована первинними засобами пожежегасіння. В наявності п’ять вогнегасників ВП-5,  три з яких придбано в 2017 році.

Згідно акту на періодичну перевірку і прочистку димових і вентиляційних каналів від 29 серпня 2017 року, канали  відповідають технічним вимогам і придатні для відводу продуктів згорання.

З початку року в управлінні здійснено заміну віконних блоків в приміщенні котельної та складу. Проведено роботи з утеплення фасаду мінеральними плитами товщиною 100 мм.

Облаштовано контур заземлення блискавкозахисту та проведено замірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування (занулення).

Перевірено ущільнення вікон та дверей, перевірені та укомплектовані первинні засоби пожежегасіння, доведені ліміти з використання енергоносіїв, встановлено контроль за їх  дотриманням.

Постачання електроенергії в управління здійснюється ПрАТ "Рівнеобленерго", з яким укладено договір № 0165 від 12.09.2016 року. Договір на  водопостачання в приміщення управління укладено з Острозьким КП "Водоканал"  №  10 від  15.02.2017 року. Заборгованості по оплаті за комунальні послуги немає.

Підготовлено паспорт та акт готовності приміщення управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради до роботи в опалювальний період 2017-2018 років.

Так як опалення здійснюється з власної котельні, потреби у приладах обліку теплової енергії немає.

В котельні управління праці знаходиться один газовий котел, який придатний для використання, однак не використовується та один котел на тверде паливо (дрова, переведений у 2015 році).

Оскільки в приміщенні управління є власна котельня, оплата за послуги із теплопостачання не здійснюється.

4. Заклади культури.

На виконання наказу управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації №80 від 03.05.2017 року  “Про підготовку закладів культури і мистецтва до роботи у осінньо-зимовий період  2017-2018 року” розроблено та затверджено комплексний план заходів щодо своєчасної підготовки установ культури до роботи у осінньо-зимовий період (наказ відділу культури і туризму виконавчого комітету  Острозької міської ради № 33 від 25.05.2017 року). На сьогодні, заклади культури міста завершують підготовку приміщень до роботи взимку.

Мережа закладів культури м. Острога складається з  4 закладів, а саме:  дитяча  школа   мистецтв (2 приміщення), бібліотека для дітей та міська бібліотека, центр культури і дозвілля.

У бібліотеку м. Острога, яка має пічне опалення, завезено тверде паливо (8 м3 дров на суму 3,6 тис. грн.), що складає 100 % від потреби . За необхідності дане приміщення частково може обігріватись електрокалориферами 2 шт.

На природному газі працює котельня ДШМ. Переобладнання її на твердопаливну не планується через невелике споживання природного газу – 10 тисяч м3 на опалювальний сезон. Як альтернатива може розглядатись встановлення додаткового твердопаливного котла.

З метою виконання комплексних заходів в дитячій школі мистецтв та дитячій бібліотеці  проведені ремонтні роботи приміщень на загальну суму 99800грн., виконана повірка газових лічильників в ДШМ.

Відділ культури та туризму Острозького міськвиконкому уклав угоди: з             ОКП«Теплоенергія», ПрАТ «Рівнеенерго, ПАТ «Рівнегаз», ОКП «Водоканал». Проведена стовідсоткова оплата за спожиті енергоносії (електричну, теплову енергію, природний газ), надані послуги з водопостачання та водовідведення. Заборгованості немає.

За результатом підготовки приміщень складені 3 паспорти та 2 акти готовності до опалювального періоду 2017-2018 року, які є в наявності в закладах культури.

Підвідомчі заклади культури та мистецтва забезпечені приладами обліку споживання природного газу-2 (ДШМ), енергоносіїв та холодної води-5 (ДШМ та бібліотека для дітей).

Централізоване опалення є  лише у приміщенні бібліотеки для дітей.

Відділ культури і туризму Острозького міськвиконкому взяв участь в конкурсі проектів з енергоефективності, проведеного Рівненською ОДА в 2017 році.

Проект з енергозбереження та енергоефективності «Капітальний ремонт системи опалення дитячої бібліотеки в м. Острог по вул. Героїв Майдану 7 з застосуванням альтернативних джерел енергії»  конкурсною комісією 22 серпня визнано одним з переможців конкурсу.

На 2017 рік для оплати послуг теплопостачання в бібліотеках міста затверджено кошти у сумі 54000 грн., для оплати за природний газ в Острозькій дитячій школі  мистецтв затверджено кошти в сумі 97800 грн.

V. Стан підготовки підприємств енергетичного комплексу

1. Об’єкти газового господарства

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації №240 від 25.04.2017 «Про підсумки опалювального сезону 2016-2017 років та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років» та з метою забезпечення своєчасної та якісної  підготовки безпечного функціонування газового господарства в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, наказом голови правління ПАТ «Рівнегаз» від 12.05.2017 №Но-32-0517 «Про підготовку газового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років» розроблено організаційно-технічні заходи згідно Додатку 1. Усі заходи виконуються у вказані терміни та в повному обсязі.

Станом на 01.09.2017 по місту Острог в експлуатації знаходяться 77,893 км газопроводів середнього та низького тисків. В поточному році заплановано проведення комплексного приладового обстеження газопроводів довжиною 77,893 км до 31 жовтня 2017 року. Станом на 01.09.2017 загалом обстежено 85 % від загальної кількості газопроводів.

Станом на 01.09.2017 в місті Острог в експлуатації знаходяться:

- газорегуляторних пунктів (ГРП) – 1 шт.;

- шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП) – 16шт.

- комбінованих будинкових регуляторів тиску газу – 1115 шт.;

- відключаючих пристроїв на газопроводах – 43 шт.;

- станцій катодного захисту – 9 шт.;

- газових колодязів – 5 шт.

Реконструкція  ГРП,  ШГРП,  в   поточному році не  проводилася, ремонт та технічне обслуговування проведено  у  відповідності   до затверджених графіків в повному обсязі.

Приміщення   та  обладнання  ГРП,  ШРП  до  роботи в осінньо-зимовий період підготовлено.

Виробничі будівлі Острозької газової дільниці підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період.

Станом на 01.09.2017  Острозькою газовою дільницею  проведено планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств комунального та побутового обслуговування м.Острог в 2281 абонентів із  запланованих  2450  абонентів.

За вісім місяців поточного року населенню м.Острог реалізовано 3.105 млн.м3 природного газу. Стан розрахунків за спожитий газ становить 89 %.

2. Об’єкти енергопостачання

ПрАТ «Рівнееобленерго» виданий наказ від 14.04.2017 № 292 «Про перевірку готовності Товариства до роботи осінньо-зимовий період 2017-2018 р.», яким затверджені заходи з підготовки об’єктів енергопостачання.

Розроблені заходи підготовки до зими передбачених наказом №1 від 03.01.2017 по ПрАТ «Рівнеобленерго» виконані на 100%.

Також, вищевказаним наказом затверджені заходи щодо попередження пошкоджень устаткування в умовах низьких температур. Дані заходи виконані на 100% .

Острозький РЕМ повністю забезпечений аварійним запасом матеріалів, паливно-мастильними матеріалами, спецтранспортом та  обслуговуючим персоналом.

З метою запобігання аварійних вимкнень електричних мереж та відповідно до плану ремонту електричного обладнання з виконанням по місяцях на 2017р місячні плани на поточний період виконано на 100%.

Об’єкти виконання:

- капітальний ремонт:

- ЗТП 10/0,4 кВ № 505 м.Острог;

- ЗТП 10/0,4 кВ № 538 м.Острог;

- ЗТП 10/0,4 кВ № 502 м.Острог;

- ЗТП 10/0,4 кВ № 516 м.Острог;

- ЗТП 10/0,4 кВ № 546 м.Острог;

- ЗТП 10/0,4 кВ № 551 м.Острог;

- ЗТП 10/0,4 кВ № 557 м.Острог;

- ЗТП 10/0,4 кВ № 523 м.Острог;

- ЗТП 10/0,4 кВ № 542 м.Острог;

- ЗТП 10/0,4 кВ № 521 м.Острог;

- ЗТП 10/0,4 кВ № 501 м.Острог;

- ЗТП 10/0,4 кВ № 541 м.Острог;

- ЗТП 10/0,4 кВ № 520 м.Острог;

Протягом 2017 року в Острозький РЕМ надійшло 3 скарги від споживачів на стан ПЛ-0.4кВ під час виконання яких замінено 3 опори.

По місту Острог здійснено 5 капітальних ремонтів ПЛ-0,4кВ та 1 капітальний ремонт ПЛ-10кВ. по м.

Виконано 5 чисток  ПЛ-0,4кВ по та  1чистка  ПЛ-10кВ., що складає 100% виконання плану на поточну дату.

Стан розрахунків споживачів за використану електроенергію за 8  місяців 2017 року складає на рівні 97,54%.

Безгосподарські ПЛ-10-0.4кВ в м.Острозі відсутні.

Начальник управління містобудування,

архітектури, житлово-комунального господарства,	С.Кирилюк

благоустрою та землекористування