- УКРАЇНА

- ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- РІШЕННЯ

- сьомого скликання

29 вересня 2017  року                                                                         № 478

Про звіт начальника управління

містобудування, архітектури, житлово-комунального

господарства, благоустрою та землекористування

щодо виконання програми благоустрою

міста Острога за І півріччя 2017 року

Розглянувши звіт начальника управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування про виконання у І півріччі 2017 року Програми благоустрою міста Острога на 2016-2018 роки,  затвердженої рішенням Острозької міської ради від 25.12.2015 №40, згідно плану роботи Острозької міської ради на I півріччя 2017 року, затвердженим рішенням Острозької міської ради від 30.06.2017 №431, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», погодивши з постійними депутатськими комісіями, Острозька міська рада

В И Р  І Ш И Л А:

1. Звіт начальника управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування Кирилюка С.В. про виконання Програми благоустрою міста Острога за І півріччя 2017 року, взяти до уваги. (додається)

2. Управлінню містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради та іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню виконкому Острозької міської ради забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Острога на 2017 рік.

4. Контроль за виконанням рішення доручити  постійній  комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, торгівлі та побуту, комісії з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики, секретарю міської ради Ткачуку І.І., а організацію його виконання –  заступнику міського голови Лисому А.М., начальнику управління містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою та землекористування Кирилюку С.В. та директору Острозького комунального підприємства «Водоканал» Войтову І.Г.

Міський голова                                                                                    О.Шикер

Виконання завдань і заходів Програми благоустрою міста Острога

за І півріччя 2017 року

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Вивезення ТПВ | Острозьке КП “Водоканал” | Постійно | 100,0 | _ | 71,855 | _ |  |
|  | Утримання доріг, в т.ч.: - утримання доріг в осінньо-зимовий період; - закупівля посипочного матеріалу; закупівля паливно-мастильних матеріалів | Острозьке КП “Водоканал” | Січень, лютий, березень, листопад, грудень 2017 року | 100,0 |  | 80,131 15,060 |  | Для підтримки автошляхів міста у належному стані була відремонтована снігоприбиральна техніка, придбані автозапчастини. На посипання автодоріг у зимовий час було придбало посипочний матеріал, та паливо-мастильні матеріали |
| 3 | Встановлення (зрізання, транспортування, прикрашання) та демонтаж новорічної ялинки | Острозьке КП “Водоканал” | січень 2017 року грудень 2017 року | 15,0 |  | 7,13 |  | Встановлення та демонтаж ялинки до новорічних свят. Проведення культурно-масових заходів |
| 4 | Санітарна очистка закріплених вулиць, тротуарів, парків (регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об”єктів благоустрою в належному санітарному стані в т.ч. - ручне прибирання території зупинок (згідно графіка); - очищення стовпів, парканів, дерев, будівель, опор, інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях; - благоустрій клумб; - ремонт та впорядкування братських могил та меморіалів; - прибирання єврейських поховань в урочищі Красностав; - утримання Братського кладовища; регулярне знищення бур’янів, скошування трави заввишки більше 10 см. | Острозьке КП “Водоканал” | Протягом року | 600,0 |  | 177,537 |  | Утримано об’єкти благоустрою міста в належному стані. Забезпечено чистоту та порядок на територій |
| 5 | Утримання кладовищ | Острозьке КП “Водоканал” | Протягом року | 80,0 |  | 18,162 |  | Утримання територій кладовищ у належному стані |
| 6 | Обрізка, очищення кущів, дерев та зрізання дерев, в т.ч. аварійних (по кладовищах) | Острозьке КП “Водоканал” | Протягом року | 70,0 |  | 7,128 |  | Видалено аварійні дерева. Постійно проводиться поточне утримання зелених насаджень санітарна обрізка дерев та інші) |
| 7 | Обслуговування малих архітектурних форм (утримання та ремонт пам’ятників, ремонт та фарбування лавок, утримання в’їзного знаку м. Острог, ремонт МАФ паркової зони тощо) | Острозьке КП “Водоканал” | Протягом року | 10,0 |  | 3,279 |  | Утримано об’єкти благоустрою міста в належному стані Здійснювались заходи з утримання пам’ятників, ремонту малих архітектурних форм, фарбування лавочок |
| 8 | Утримання доріг без твердого покриття (грейдерування) | Острозьке КП “Водоканал” | Протягом року | 100,0 |  | 6,706 |  | Проведено поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів міста. Покращено стан вулично-дорожньої мережі |
| 9 | Поточний ремонт вуличного освітлення, в тому числі - по вулицям: - - пров. Карпати; - - вул. 900-річчя Острога; - - вул. Лісова; - - вул. Кідри; - - вул. Гальшки Острозької; - - пров. Тополевий; - - вул. Вереснева; - - вул. Лесі Українки; - - вул. Замкова. - освітлення території НВК «Школа І-ІІІ ст.-гімназія» (зі сторони вул. Юрія Гагаріна) - закупівля та заміна ламп вуличного освітлення по місту. | Острозьке КП “Водоканал” | Протягом року | 140,0 70,0 |  | 67,852 |  | Забезпечено освітлення територій міста у вечірні та нічні години. Утримано у належному стані мережу вуличного освітлення |
| 10 | Плата за електроенергію, яка використовується на вуличне освітлення | Острозьке КП “Водоканал” | Протягом року | 160,0 |  | 98,077 |  | Проведено оплату за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення |
| 11 | Облаштування огорожі кладовища по вул. Бельмаж | Острозьке КП “Водоканал” | Протягом року | 12,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |
| 12 | Ремонт тротуару по вул. Івана Федорова | Острозьке КП “Водоканал” | Протягом року | 8,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |
| 13 | Ремонт освітлення в парку Шевченка та парку ім.40-річчя Перемоги | Острозьке КП “Водоканал” | ІІ-ІІІ кв. 2017 року | 12,5 |  |  |  | Кошти не виділялися |
| 14 | Закупівля смітників для встановлення на вулицях міста | Острозьке КП “Водоканал” | Протягом року | 30,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |
| 15 | Закупівля прапорів та прапорців | Острозьке КП “Водоканал” | Протягом року | 10,0 |  | 4,040 |  | Для належного відзначення державних свят придбано прапори та прапорці |
| 16 | Ремонт сцени | Острозьке КП “Водоканал” | Протягом року | 30,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |
| 17 | Облаштування проходу на прибудинковій території багатоповерхових житлових будинків за адресою вул. Східна, 33 та просп.Незалежності, 1 (з врахуванням можливості проїзду дитячих візків) | Виконавчий комітет Острозької міської ради | Протягом року | 5,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |
| 18 | Поточний ремонт під’їзду та прибудинкової території житлового будинку по вул. Татарська, 5 | Виконавчий комітет Острозької міської ради | Протягом року | 65,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |
| 19 | Поточний ремонт скверу «Ім.40-річчя Перемоги» (мощення тротуарних доріжок) | Виконавчий комітет Острозької міської ради | Протягом року | 250,0 |  |  |  | Покращено умови відпочинку громадян та гостей міста |
| 20 | Будівництво міського туалету в скверу «Ім.40-річчя Перемоги» | Виконавчий комітет Острозької міської ради | Протягом року | 100,0 |  |  |  |  |
| 21 | Благоустрій території спортивно-ігрового комплексу «Веселий дворик» | Виконавчий комітет Острозької міської ради | Протягом року | 70,0 |  | 62,360 |  | Проведено благоустрій території спортивно-ігрового комплексу «Веселий дворик». Покращено естетичний вигляд зазначеної території |
| 22 | Благоустрій прибудинкової території по вул. Семінарській | Виконавчий комітет Острозької міської ради | Протягом року | 10,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |
| 23 | Ремонт автобусної зупинки по вул. Татарській (біля Центральної районної лікарні) | Виконавчий комітет Острозької міської ради | І-ІІ кв. 2017 року | 20,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |
| 24 | Поточний ремонт тротуару по просп.Незалежності | Виконавчий комітет Острозької міської ради | Протягом року | 50,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |
| 25 | Влаштування водовідвідної канави по вул. Івана Вишенського | Виконавчий комітет Острозької міської ради | Протягом року | 40,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |
| 26 | Влаштування огорожі кладовища по вул. Татарській | Виконавчий комітет Острозької міської ради | ІІІ кв. 2017 року | 30,0 |  |  |  |  |
| 27 | Облаштування пішохідної доріжки від просп.Незалежності до вул.Антона Павлюка |  | Протягом року | 120,0 |  | 111,415 |  | Покращено естетичний вигляд зазначеної території |

Додаток № 1 до рішення

Острозької міської ради

від 29 вересня 2017 року  № 478

Звіт

начальника управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування щодо виконання програми благоустрою міста Острога за І півріччя 2017 року

Програма благоустрою у місті розроблена з метою здійснення ефективних і комплексних заходів направлених на утримання міста в належному стані, збереження об’єктів загального користування, на санітарне очищення міста, на період з 2016 по 2018 роки.

За підсумком І півріччя 2017 року, відповідно до Програми виконані наступні заходи:

Острозьким комунальним підприємством «Водоканал» виконані роботи з санітарного очищення міста, ліквідовано стихійні сміттєзвалища, вивезено сміття на суму 71,855 тис. грн.

Для підтримки автошляхів міста у належному стані була відремонтована снігоприбиральна техніка, придбані автозапчастини та паливо-мастильні матеріали для виконання робіт прибирання від снігу, бруду та сміття. На посипання автодоріг у зимовий час було придбало посипочний матеріал.

Після завершення новорічних та різдвяних свят були проведені роботи з демонтажу новорічної ялинки вартість яких склала 712,61 грн.

Комунальним підприємством за звітний період використано коштів у сумі 177536,8 грн. на проведення санітарної очистки закріплених вулиць, тротуарів, парків (регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою в належному санітарному стані вартість  робіт в т.ч.

- ручне прибирання території зупинок (згідно графіка);

- очищення стовпів, парканів, дерев, будівель, опор, інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

- благоустрій клумб;

- ремонт та впорядкування братських могил та меморіалів;

- прибирання єврейських поховань в урочищі Красностав;

- утримання Братського кладовища;

- регулярне знищення бур’янів, скошування трави заввишки більше 10 см.

На утримання міських кладовищ витрати комунального підприємства «Водоканал» за І півріччя 2017 року склали 18161,69.грн. Виконані заходи з прибирання територій міських кладовищ від сміття,  ремонт пам’ятників на кладовищах міста.

У місті виконані роботи з формувальної та санітарної обрізки дерев, вирубування порості, видалення аварійних дерев, очищення газонів від випадкового сміття та опалого листя, догляду за квітниками на загальну суму 7128,41грн.

За звітний період здійснювались заходи з утримання пам’ятників, ремонту малих архітектурних форм паркової зони, фарбування лавочок на суму 3278,26 грн.

Комунальним підприємством «Водоканал» виконано роботи з утримання доріг без твердого покриття (грейдерування) на суму 6705,87грн.

За звітний період було здійснено поточне обслуговування вуличного освітлення в тому числі заміна лампочок на загальну суму 67852,32 грн.

Витрати за електроенергію на вуличне освітлення міста склала 98076,19 грн.

Для належного відзначення державних свят було придбано прапори та прапорці на загальну суму 4039,7 грн.

У зв’язку з встановленням по вул.Антона Павлюка спортивно - ігрового комплексу «Веселий дворик» було виконано благоустрій даної території  та облаштовано пішохідну доріжку від просп.Незалежності до вул.Антона Павлюка на суму 1737880 грн.

Начальник управління містобудування,

архітектури, житлово-комунального

господарства, благоустрою та

землекористування                                                                                                        С.Кирилюк