УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

29 вересня 2017 року                                                                                    № 484

Про затвердження у новій редакції

заходів на 2017 рік до Програми благоустрою

міста Острога на 2016-2018 роки

З метою проведення відповідних робіт з благоустрою міських територій, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та погодивши з постійними комісіями міської ради, Острозька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити у новій редакції заходи  на 2017 рік до Програми благоустрою міста Острога  на   2016  -  2018  роки згідно додатку.

2. Рішення міської ради № 471 від 31.08.2017 «Про внесення доповнень до додатку рішення міської ради №3 56  від 24.02.2017 «Про затвердження у новій редакції заходів на 2017 рік до Програми благоустрою міста Острога», №405 від 28.04.2017 «Про внесення доповнень до додатку рішення міської ради №356  від 24.02.2017 «Про затвердження у новій редакції заходів на 2017 рік до Програми благоустрою міста Острога», №356 від 24.02.2017 «Про затвердження у новій редакції заходів на 2017 рік до Програми благоустрою міста Острога»  визнати такими, що втратило чинність.

3.Виконавцям забезпечити виконання заходів та інформувати управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування про хід їх виконання щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним.

4.Управлінню містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому інформувати депутатів про хід виконання заходів за підсумками року.

5. Уповноважити Острозьке комунальне підприємство «Водоканал» на здійснення заходів, передбачених у додатку.

6. Контроль за виконанням даного рішення доручити комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, торгівлі, побуту та навколишнього природнього середовища   та секретарю Острозької міської ради Ткачуку І.І., організацію його виконання - заступнику міського голови Лисому А.М. та директору Острозького комунального підприємства  «Водоканал» Войтову І.Г.

Міський голова                                                                         О.Шикер

Додаток

до рішення Острозької міської ради

від 29 вересня 2017 року № 484

З А Х О Д И

по благоустрою на 2017 рік  до «Програми

благоустрою на 2016-2018 роки»

| № п/п | Назва заходів | Обсяг фінансування, тис. грн. | Термін виконан- ня | Джерела фінансуван- ня | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вивезення ТПВ | 180,0 | Постійно | Міський бюджет та інші джерела не заборонені законо-давством | Острозьке КП “Водоканал” |
| 2 | Утримання доріг, в т.ч.: - утримання доріг в осінньо-зимовий період; - закупівля посипочного матеріалу; закупівля паливно-мастильних матеріалів | 280,0 | Січень, лютий, березень, листопад, грудень 2017 року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 3 | Встановлення (зрізання, транспортування, прикрашання) та демонтаж новорічної ялинки | 15,0 | січень 2017 року грудень 2017 року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 4 | Санітарна очистка закріплених вулиць, тротуарів, парків (регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об”єктів благоустрою в належному санітарному стані в т.ч. - ручне прибирання території зупинок (згідно графіка); - очищення стовпів, парканів, дерев, будівель, опор, інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях; - благоустрій клумб; - ремонт та впорядкування братських могил та меморіалів; - прибирання єврейських поховань в урочищі Красностав; - утримання Братського кладовища; регулярне знищення бур’янів, скошування трави заввишки більше 10 см. | 821,6 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 5 | Утримання кладовищ | 90,0 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 6 | Обрізка, очищення кущів, дерев та зрізання дерев, в т.ч. аварійних (по кладовищах) | 70,0 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 7 | Обслуговування малих архітектурних форм (утримання та ремонт пам’ятників, ремонт та фарбування лавок, утримання в’їзного знаку м. Острог, ремонт МАФ паркової зони тощо) | 10,0 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 8 | Утримання доріг без твердого покриття (грейдерування) | 60,0 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 9 | Поточний ремонт вуличного освітлення, в тому числі - по вулицям: - - пров. Карпати; - - вул. 900-річчя Острога; - - вул. Лісова; - - вул. Кідри; - - вул. Гальшки Острозької; - - пров. Тополевий; - - вул. Вереснева; - - вул. Лесі Українки; - - вул. Замкова. - освітлення території НВК «Школа І-ІІІ ст.-гімназія» (зі сторони вул. Юрія Гагаріна) - закупівля та заміна ламп вуличного освітлення по місту. | 160,0 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 10 | Плата за електроенергію, яка використовується на вуличне освітлення | 250,0 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 11 | Облаштування огорожі кладовища по вул. Бельмаж | 12,0 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 12 | Ремонт тротуару по вул. Івана Федорова | 8,0 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 13 | Ремонт освітлення в парку Шевченка та парку ім.40-річчя Перемоги | 12,5 | ІІ-ІІІ кв. 2017 року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 14 | Закупівля смітників для встановлення на вулицях міста | 30,0 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 15 | Закупівля прапорів та прапорців | 4,1 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 16 | Ремонт сцени | 32,1 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 17 | Облаштування проходу на прибудинковій території багатоповерхових житлових будинків за адресою вул. Східна, 33 та просп.Незалежності, 1 (з врахуванням можливості проїзду дитячих візків) | 5,0 | Протягом року | -//- | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 18 | Поточний ремонт під’їзної дороги та прибудинкової території житлового будинку по вул. Татарська, 5 | 65,0 | Протягом року | -//- | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 19 | Поточний ремонт скверу «Ім.40-річчя Перемоги» (мощення тротуарних доріжок) | 250,0 | Протягом року | -//- | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 20 | Будівництво міського туалету в скверу «Ім.40-річчя Перемоги» | 100,0 | Протягом року | -//- | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 21 | Благоустрій території спортивно-ігрового комплексу «Веселий дворик» | 70,0 | Протягом року | -//- | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 22 | Благоустрій прибудинкової території по просп. Незалежності, 22 | 10,0 | Протягом року | -//- | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 23 | Ремонт автобусної зупинки по вул. Татарській (біля Центральної районної лікарні) | 20,0 | І-ІІ кв. 2017 року | -//- | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 24 | Поточний ремонт тротуару по просп.Незалежності | 50,0 | Протягом року | -//- | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 25 | Влаштування водовідвідної канави по вул. Івана Вишенського | 40,0 | Протягом року | -//- | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 26 | Влаштування огорожі кладовища по вул. Татарській | 30,0 | ІІІ кв. 2017 року | -//- | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 27 | Облаштування пішохідної доріжки від просп. Незалежності до вул. Антона Павлюка | 120,0 | Протягом року | -//- | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 28 | Вивезення піску на дитячі майданчики міста Острога | 5,0 | ІІІ кв. 2017 року | -//- | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 29 | Придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків | 50,0 | ІV кв. 2017 року | -//- | Виконавчий комітет Острозької міської ради |
| 30 | Всього по Програмі: | 2852,8 |  |  |  |

Секретар міської ради                                                           І.Ткачук