

**УКРАЇНА**

**ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**сьомого скликання**

22 грудня 2017 року № 565

**Про затвердження Програми**

**розвитку та збереження зелених насаджень**

**міста Острога на 2018-2020 роки**

 З метою розвитку та збереження зелених насаджень на території м. Острога, керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, Острозька міська рада

 ***В И Р І Ш И Л А :***

1. Затвердити Програму розвитку та збереження зелених насаджень міста Острога на 2018-2020 роки, згідно додатку.

 2. Фінансовому управлінню при формуванні міського бюджету передбачити кошти на фінансування Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

 3. Виконавцям інформувати про хід виконання Програми начальника міської інспекції з благоустрою до 25 грудня щорічно.

 4. Начальнику міської інспекції з благоустрою про хід виконання програми інформувати сесію міської ради щорічно за підсумками року.

 5. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійним комісіям з питань житлово-комунального господарства, екології, торгівлі та побуту, бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики, та секретарю Острозької міської ради Ткачуку І. І. а організацію його виконання – заступнику міського голови Лисому А. М. та начальнику міської інспекції з благоустрою.

Міський голова О. Шикер

 Додаток №1

 до рішення Острозької міської ради

 від 22 грудня 2017 року

 № 565

**П Р О Г Р А М А**

**розвитку та збереження зелених насаджень**

**міста Острога на 2018-2020 роки**

1. **Загальні положення**

       Програму розвитку та збереження зелених насаджень міста Острога на 2018-2020 роки (долі - Програма) розроблено на виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до Методичних рекомендацій з розроблення місцевих програм розвитку та збереження зелених насаджень, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 23.12.2011 №466.

 Зелені насадження є важливим компонентом навколишнього середовища, що має значний вплив на його містобудівні та естетичні ландшафтні характеристики.

 Територія зелених насаджень у межах населених пунктів, згідно з прийнятою класифікацією, поділяється за функціональною ознакою на три основні групи:

 а) озеленені території загального користування – зелені насадження, які розташовані на території загальноміських і районних парків, спеціалізованих парків, парків культури та відпочинку, на територіях зоопарків та ботанічних садів, міських садів і садів житлових районів, між квартальних або при групі житлових будинків, скверів, бульварів, насаджень на схилах, набережних, лісопарків, лугопарків, гідропарків і інших, які мають вільний доступ для відпочинку;

 б) озеленені території обмеженого користування – насадження на територіях громадських і житлових будинків, шкіл, дитячих установ, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, профтехучилищ, закладів охорони здоров’я, промислових підприємств і складських зон, санаторіїв, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ інші;

 в) озеленені території спеціального призначення – насадження транспортних магістралей і вулиць, на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств, виставок, кладовищ і крематоріїв, ліній електропередач високої напруги, лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квіткарських господарств, пришляхові насадження в межах населених пунктів.

 Стабільне підвищення екологічної та санітарно-епідеміологічної безпеки проживання територіальної громади, стійке збереження високого рівня екологічної ємності урбанізованої системи, формування безперервної зеленої стільникової системи та унеможливлення виникнення візуального забруднення є імперативом Острозької міської ради в рамках її екологічної діяльності.

 Програма розвитку та збереження зелених насаджень міста Острога 2018-2020 роки визначає основні пріоритети озеленення міста спрямовані на забезпечення сприятливих умов життєдіяльності його мешканців при максимальній економії бюджетних коштів.

       Правовою основою Програми є Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну мережу України», Указ Президента України від 23.05.2005р. №838/2005 «Про заходи щодо подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні».

1. **Мета Програми**

       Основною метою Програми є охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з урболандшафтом м. Острога, утримання у здоровому впорядкованому стані, створення та формування високодекоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень, що забезпечить збалансований розвиток міської зеленої зони та виконання нею екологічних, соціально-економічних та урбаністично-планувальних функцій.

**3. Завдання Програми**

- Забезпечення нормативного озеленення міста при досягненні максимальної економії бюджетних коштів.

- Досягнення рівня збалансованості в системі природно-економічного розвитку.

- Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

- Формування безперервної зеленої стільникової системи міста, як невід ємної складової єдиної регіональної екологічної мережі.

- Зниження рівня атмосферного та шумового забруднення.

- Сприяння розвитку регульованої рекреації.

- Раціональне використання видалених зелених насаджень з метою подальшого їх застосування для потреб територіальної громади (малі ландшафтні форми, дитячі майданчики тощо).

1. **Шляхи реалізації Програми**

- Врахування екологічних факторів (біотичних, абіотичних, антропогенних) при озелененні об'єктів благоустрою міста.

- Покращення екологічних та екоосвітніх функцій зелених зон міста шляхом проведення робіт з інвентаризації і паспортизації об'єктів зеленого господарства міста для потреб поточного менеджменту, модернізації та перспективного планування.

- Врахування функціонального стану, темпів та напрямків розвитку екологічної системи.

- Впровадження нових технологій озеленення.

- Проведення реконструкції існуючих зелених насаджень міста на основі функціонального зонування території (висадження хвойних порід поблизу лікарень та оздоровчих закладів).

- Формування нових ядер в екологічній мережі міста, шляхом збагачення видового різноманіття існуючих екосистем.

- Поліпшення санітарно-гігієнічного стану міста, створення безпечних умов для життя та здоров'я людини.

- Використання об'єктів зеленого господарства відповідно до функціонального призначення з метою забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини.

- Оптимізація структури міських зелених насаджень.

- Пропагування в дитячих дошкільних закладах, серед учнівських, студентських колективів, мешканців міста важливості збереження та збільшення зелених насаджень на міській території, а також впливу зелених насаджень на покращання екологічної ситуації та на здоров'я людей.

- Залучення молоді до проведення акцій з озеленення міста.

**5. Економічне забезпечення Програми**

       Фінансування виконання заходів програми передбачається з таких джерел:

- Міський фонд охорони навколишнього природного середовища.

- Міський бюджет.

- Обласний бюджет.

- Кошти підприємств, установ та організацій.

- Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню.

- Спонсорські кошти.

**6. Загальна характеристика зелених насаджень міста.**

       Зелена зона міста представлена об'єктами загального користування (парки, сквери), обмеженого користування (насадження на територіях об'єктів громадського та іншогопризначення), спеціального призначення (насадження вздовж вулиць та санітарно-захисні насадження). Також є об'єкти зеленої зони, що мають заповідний статус місцевого значення.

 Найбільш важливе місце в мережі озеленених територій міста належить насадженням загального користування як таких, що безпосередньо впливають на стан м. Острога і є місцем масового відпочинку мешканців. Загальна площа їх станом на 01.11.2017 становить 24,25 га.

 Озеленені території спеціального призначення належать до різних відомств і мають різний ступінь благоустрою та доглянутості. Роботи з ландшафтної реконструкції проводяться лише у випадку зміни землекористувача. Їх загальна плаща станом на 01.11.2017 становить 30,35 га.

 Насадження спеціального призначення надзвичайно різні за характером і функцією. Основними вуличними насадженнями є рядові посадки дерев і газонів на роздільних

смугах. В насадженнях захисних смуг біля підприємств давно не проводились роботи з догляду, хоча потреба у виконанні таких видів робіт давно назріла.

       До природно-заповідного фонду м. Острога належать один об'єкт (пам’ятка природи місцевого значення «Дендропарк Острозького держлісгоспу») , що становить 0,1 % від загальної площі міста.

       На території пам'яток садово-паркового мистецтва знаходяться види екзотичних, рідкісних і реліктових дерев, чагарників та ліан.

       Багато з об'єктів зеленої зони пройшли тривалий етап формування. У першу чергу це відноситься до парків, скверів і насаджень центральної частини міста.

       Разом з тим сучасний стан збереження та використання об'єктів зеленої зони не відповідає вимогам часу. Практика функціонування зеленого господарства міста, зокрема його природно-заповідних об'єктів, засвідчує наявність ряду екологічних, земельних, планувальних та фінансових проблем. Неврегульованим залишається питання поточного і перспективного землекористування на паркових територіях міста, що веде до конфліктів між громадою та потенційними користувачами. Для вирішення згаданих проблем важливим є опрацювання ефективної політики стосовно об'єктів зеленого комунального та природоохоронного господарства. Вихідним моментом цієї політики повинен стати стратегічний план щодо збереження і збалансованого використання зелених зон міста.

 На даний час озеленені території всіх видів є найбільш незахищеними від нецільового використання.

 На озеленені території загального користування не видані державні акти на право користування земельними ділянками, відсутність яких ускладнює вирішення виробничих питань з утримання, охорони і захисту зелених насаджень.

 Проблемним питанням є відсутність поновленої інвентаризації, проведеної на топооснові з нанесенням меж об’єктів.

 Інвентаризація територій має бути проведена за єдиною формою і враховувати їх розміщення в забудованій частині міста. При цьому необхідно визначити: площу, породний склад зелених насаджень, подеревно віковий склад, таксаційну характеристику, якісний стан, фітопатологічний стан і проектно-господарські рекомендації, що дозволить проводити моніторинг зелених насаджень, полегшить проведення доглядових робіт, робіт з ландшафтної реконструкції.

 Майже всі роботи з озеленення: створення нових об’єктів, ландшафтна реконструкція, утримання, створення та оновлення квітників вимагають бюджетного фінансування та пошуків альтернативних джерел – інвестування, стягнення орендної плати з організацій і підприємств, розміщених на територіях зелених зон.

 Щорічний план заходів з озеленення, формування бюджету та кошторису витрат повинні здійснюватися на підставі даної Програми.

Секретар міської ради І.І. Ткачук

 Додаток №2

 до рішення Острозької міської ради

 від 22 грудня 2017 року

 № 565

**ПАСПОРТ**

**місцевої програми розвитку та збереження зелених насаджень**

1. Програма затверджена:

Рішенням органу місцевого самоврядування від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ **\_\_\_\_**

2. Керівник Програми міський голова Шикер. О. Ф.

3. Виконавці заходів Програми Острозьке КП «Водоканал», управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування, міська інспекція з благоустрою, , підприємства, установи, організації міста усіх форм власності

4. Строк виконання 2018 – 2020 роки

5. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Обсяг фінансування,тис. грн. | У тому числі за роками |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Державний бюджет(обласний природоохоронний фонд) | - | - | - |  |
| Місцевий бюджет | 211,0 | 77,0 | 62,0 | 72,0 |
| Інші джерела | 51,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Усього | 262,0 | 94,0 | 79,0 | 89,0 |

Керівник Програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. Шикер

М.П.

Секретар міської ради І.І. Ткачук

 Додаток № 3

 до рішення Острозької міської ради

 від 22 грудня 2017 року

 № 565

**Основні заходи впровадження Програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Зміст заходу** | **Термін виконання**  | **Джерела фінансуван-****ня** | **Прогнозова-ний обсяг фінансових ресурсів,тис.грн** | **Відповідальні за виконання**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства міста (парки, сквери). | 2018 | Міський бюджет | 20,0 | Острозьке КП «Водоканал», міська інспекція з благоустрою |
| 2. | Збереження ландшафтного різноманіття при новому будівництві | Постійно | - | - | управління містобудування, архітектури та ЖКГ, благоустрою та землекористування  |
| 3. | Врахування фактору атмосферного та шумового забруднення середовища при плануванні робіт з висадження зелених насаджень | Постійно | - | - | Міська інспекція з благоустрою |
| 4. | Збереження максимально можливої площі озеленених ділянок при новому будівництві | Постійно | - | - | Управління містобудування, архітектури та ЖКГ, благоустрою та землекористування міська інспекція з благоустрою |
| 5. | Компенсаційне висадження при видаленні зелених насаджень у зв’язку з проведенням будівельних робіт | Постійно | - | - | Управління містобудування, архітектури та ЖКГ, благоустрою та землекористування, міська інспекція з благоустрою  |
| 6. | Проведення локальних ландшафтних перепланувань шляхом зміни видового складу зелених насаджень та влаштування малих архітектурних форм  |  201820192020 | Міський бюджет |  10,015,015,0 | Управління містобудування, архітектури та ЖКГ, благоустрою та землекористування, міська інспекція з благоустрою, Острозьке КП «Водоканал» |
| 7. | Урізноманітнення видового складу зелених насаджень та встановлення ландшафтних форм:- сквер «Ім. 40-річчя Перемоги»,- сквер на вул. Князів Острозьких,- парк «Ім. Т.Шевченка»,- зелений масив на площі Декабристів,- зелений масив на проспекті Незалежності,- зелений масив на проспекті Незалежності, 50 | 201820192020  | Міський бюджет- | 15,015,015,0 | Управління містобудування, архітектури та ЖКГ, благоустрою та землекористування, міська інспекція з благоустрою, Острозьке КП «Водоканал» |
| 8. | Покращення життєвості і декоративності зелених насаджень (утримання газонів, квітників, дерев та ін.) | 201820192020 | Міський бюджет | 17,017,020,0 | Острозьке КП «Водоканал» |
| 9. | Ініціювання заміни високорослих багаторічних зелених насаджень низькорослими декоративними кущовими видами (хвойні породи) та газонним покриттям на прибудинкових територіях  | 201820192020 | Інші кошти | 5,05,05,0 | ОКП «Водоканал» |
| 10. | Поетапна заміна тополь в системі прибудинкових насаджень на низькорослі декоративні дерева | 201820192020 | Інші кошти | 5,05,05,0 | Острозьке КП «Водоканал», об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, міська інспекція з благоустрою |
| 11. | Встановлення вертикального озеленення, з метою покращення естетичного вигляду та озеленення найменш оковирних закутків міста, де відсутні ділянки відкритого ґрунту | 201820192020 | Інші кошти | 7,07,07,0 | Підприємства, установи, організації усіх форм власності, приватні підприємці |
| 12. | Проведення формувальної обрізки крон вуличних насаджень  | 201820192020 | Міський бюджет | 15,015,022,0 | Острозьке КП «Водоканал» |

Секретар міської ради І.І. Ткачук

 Додаток № 4

 до рішення Острозької міської ради

 від 22 грудня 2017 року

 № 565

**Завдання і заходи**

**з виконання програми розвитку та збереження**

**зелених насаджень в м. Острозі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Найменування заходу | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | всього |
| натуральна одиниця, га | обсяг фінансу-вання, тис.грн | у тому числі: | натуральна одиниця, га | обсяг фінансу-вання, тис.грн | у тому числі: | натуральна одиниця, га | обсяг фінансу-вання, тис.грн | у тому числі: | Місцевий бюджет | Інші джерела |
| місцевий бюджет | іншіджерела | місцевий бюджет | інші джерела | місцевий бюджет | іншіджерела |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
|   | **Всього**  | **35,42** | **94,0** | **77,0** | **17,0** | **31,65** | **79,0** | **62,0** | **17,0** | **32,50** | **89,0** | **72,0** | **17,0** | **211,0** | **51,0** |
| **1.** | **Збільшення площі зелених насаджень** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1. | Загального користування | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.2. | Обмеженого користування | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3. | Спеціального призначення | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2.** | **Підвищення рівня благоустрою та озеленення об’єктів зеленого господарства і покращення якості зелених насаджень (реконструкція)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1. | Загального користування | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.2. | Обмеженого користування | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.3. | Спеціального призначення | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| **3.** | **Підвищення рівня благоустрою та озеленення об’єктів зеленого господарства і покращення якості зелених насаджень (капітальний ремонт)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.1. | Загального користування | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Обмеженого користування | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4.** | **Покращення життєвості і декоративності зелених насаджень** **(поточний ремонт)** | **3,3** | **64,0** | **47,0** | **17,0** | **4,63** | **44,0** | **27,0** | **17,0** | **3,48** | **54,0** | **37,0** | **17,0** | **111,0** | **51,0** |
| 4.1. | Загального користування: садіння нових дерев, кущів,газонів видалення окремих засохлих дерев | **0,8** 0,8 - | **32,0** 12,020,0 | **32,0** 12,020,0 | - --  | **0,8** 0,8 - | **12,0** 7,05,0 | **12,0** 7,05,0 | - - - | --- | **22,0** 15,07,0 | **22,0** 15,07,0 | --- | **66,0**34,032,0 | --- |
| 4.2. | Обмеженого користування: садіння нових дерев, кущів,газонів; видалення окремих засохлих дерев; формувальна обрізка дерев та кущів | **1,58**  1,18 -0,4 | **15,0** 10,0 -5,0 | **5,0**- - 5,0 | **10,0** 10,0 -- | **1,6** 1,2-0,4 | **15,0**10,0 - 5,0 | **5,0** - -5,0 | **10,0**10,0 -- | ---- | **15,0** 10,0 -5,0 | **5,0**- - 5,0 | **10,0**10,0-- | **15,0****-**15,0 | **30,0**30,0 |
| 4.3. | Спеціального призначення: садіння нових дерев, кущів,газонів видалення окремих засохлих дерев | **0,92** 0,8 0,12 | **17,0** 7,010,0 | **10,0** - 10,0 | **7,0** 7,0 - | **1,23** 1,1 0,13 | **17,0** 7,0 10,0 | **10,0** - 10,0 | **7,0** 7,0 - | --- | **17,0** 7,0 10,0 | **10,0** - 10,0 | **7,0**7,0- | **30,0**30,0 | **21,0**21,0 |
| **5.** | **Покращення життєвості і декоративності зелених насаджень (утримання)** | **32,12** | **30,0** | **30,0** | **-** | **27,02** | **35,0** | **35,0** | **-** | **29,02** | **35,0** | **35,0** | - | **100,0** | - |
| 5.1. | Загального користування інвентаризація зелениних насаджень догляд за газонами, квітниками та ін | **18,73** 13,81 4,92 | **30,0** 10,0 20,0 | **30,0** 10,0 20,0 | - - - | **13,63** 8,734,9 | **35,0** - 35,0 | **35,0** - 35,0 | - - - | **15,63**9,326,31 | **35,0** - 35,0 | **35,0** - 35,0 | --- | **100,0**10,090,0 | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| 5.2. | Обмеженого користування | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Спеціального призначення | **-**  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - |
| **6.** | **Забезпечення садивним матеріалом, засобами та обладнанням захисту, охорони зелених насаджень, переробки (утилізації) рослинних решток** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. | Розсадники декоративних культур | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Оранжереї, парники для вирощування розсади  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Відкритий ґрунт для вирощування розсади  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Станції (пункти) захисту зелених насаджень (потужність) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. | Об’єкти охорони лісів від пожеж (потужність) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |  |
| 6.6. | Виробничі дільниці по переробці рослинних відходів (потужність) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7. | Виробничі дільниці по переробці рослинних відходів (потужність) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Секретар міської ради І. Ткачук