УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

22 грудня 2017 року                                                                № 573

Про затвердження заходів

на  2018 рік до «Програми благоустрою

міста Острога на 2016-2018 роки»

З метою проведення відповідних робіт з благоустрою міських територій, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, погодивши з постійними комісіями міської ради, Острозька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити заходи на 2018 рік до «Програми благоустрою на      2016-2018 роки»  згідно додатку.

2. Рішення Острозької міської ради № 484 від 29 вересня 2017 року «Про затвердження у новій редакції заходів на 2017 рік до Програми благоустрою міста Острога на 2016-2018 роки» визнати таким, що втратило чинність.

3. Виконавцям забезпечити виконання заходів та інформувати управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування про хід їх виконання до    20 січня 2018 року.

4. Управлінню містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому доопрацювати план заходів на 2018 рік до «Програми благоустрою міста Острога на 2016-2018 роки» та подати на розгляд чергової сесії.

5. Уповноважити Острозьке комунальне підприємство «Водоканал» на здійснення заходів, передбачених у додатку.

6. Контроль за виконанням даного рішення доручити комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, торгівлі, побуту та навколишнього природнього середовища та секретарю Острозької міської ради Ткачуку І.І., організацію його виконання - заступнику міського голови Лисому А.М., начальнику управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування Кирилюку С.В. та директору Острозького комунального підприємства  «Водоканал» Войтову І.Г.

Міський голова                                                                         О. Шикер

Додаток

до рішення Острозької міської ради

від 22 грудня 2017 року № 573

З А Х О Д И

на 2018 рік до «Програми благоустрою

міста Острога на 2016-2018 роки»

| № п/п | Назва заходів | Обсяг фінансування, тис. грн. | Термін виконан- ня | Джерела фінансуван- ня | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вивезення ТПВ | 50,0 | Постійно | Міський бюджет та інші джерела не заборонені законо-давством | Острозьке КП “Водоканал” |
| 2 | Утримання доріг, в т.ч.: - утримання доріг в осінньо-зимовий період; - закупівля посипочного матеріалу; - закупівля паливно-мастильних матеріалів | 100,0 | Січень, лютий, березень, листопад, грудень 2018 року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 3 | Встановлення (зрізання, транспортування, прикрашання) та демонтаж новорічної ялинки | 5,0 | січень 2018 року грудень 2018 року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 4 | Санітарна очистка закріплених вулиць, тротуарів, парків (регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об̕єктів благоустрою в належному санітарному стані, в т.ч.: - ручне прибирання території зупинок (згідно графіка); - очищення стовпів, парканів, дерев, будівель, опор, інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях; - благоустрій клумб; - ремонт та впорядкування братських могил та меморіалів; - прибирання єврейських поховань в урочищі Красностав; - утримання Братського кладовища; - регулярне знищення бур’янів, скошування трави заввишки більше 10 см. | 100,0 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 5 | Утримання кладовищ | 20,0 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 6 | - Поточний ремонт вуличного освітлення, включаючи матеріали, у тому числі: - - заміна СІП у школах та дошкільних навчальних закладах; - - закупівля та заміна ламп вуличного освітлення по місту. | 20,0 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 7 | Плата за електроенергію, яка використовується на вуличне освітлення | 50,0 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |

Секретар міської ради                                                           І.Ткачук