УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

22 грудня  2017 року                                                                                     № 574

Про затвердження заходів на 2018 рік до міської

Програми  «Питна вода» на 2006  -  2020  роки

З метою виконання рішення міської ради №656 від 14 лютого 2006 року «Про Програму «Питна вода» на 2006-2020 роки», керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та погодивши з постійними комісіями міської ради, Острозька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити заходи на 2018 рік до міської Програми «Питна вода» на 2006  -  2020  роки» згідно додатку.

2. Виконавцям забезпечити виконання заходів та про хід їх виконання інформувати управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування до 20 грудня 2018 року.

3. Управлінню містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому інформувати депутатів про хід виконання заходів за підсумками року.

4. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, торгівлі та побуту, комісії з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики і секретарю Острозької міської ради Ткачуку І.І., а організацію його виконання – заступнику міського голови  Лисому А.М., начальнику управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування  Кирилюку С.В.,  та директору Острозького комунального підприємства  «Водоканал»       Войтову І.Г.

Міський голова                                                                         О.Шикер

Додаток

до рішення Острозької міської ради

від 22 грудня 2017 року № 574

ЗАХОДИ

на 2018 рік до регіональної програми

«Питна вода» на 2006-2020 роки

| № п/п | Зміст заходу | Потреба в коштах (тис. грн.) | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виготовлення ПКД «Добудова конструкцій резервуару чистої води» | 65,0 | І квартал 2018 року | Виконавчий комітет Острозької міської ради, управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування |
| 2. | Ремонт пожежних гідрантів | 90,0 | протягом року | -//- |
| 3. | Реконструкція водопровідних мереж: - вул. Друга Лінія; - вул. Костянтина Ціолковського; - вул. Івана Вишенського | 288,0 72,0 144,0 72,0 | ІІ-ІІІ квартал 2018 року | -//- |
| 4. | Розробка схем оптимізації систем централізованого водопостачання та водовідведення | 200,0 | протягом року | -//- |
| 5. | Придбання засобів обліку води на свердловини | 48,0 | протягом року | -//- |
|  | Всього: | 691,0,0 |  |  |

Секретар міської ради                                                             Ткачук І.І.