УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

26 січня 2018 року                                                                                    № 596

Про затвердження заходів

на  2018 рік до «Програми благоустрою

міста Острога на 2016-2018 роки»

З метою проведення відповідних робіт з благоустрою міських територій, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, погодивши з постійними комісіями міської ради, Острозька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити заходи на 2018 рік до «Програми благоустрою на      2016-2018 роки»  згідно додатку.

2. Рішення Острозької міської ради № 484 від 29 вересня 2017 року «Про затвердження у новій редакції заходів на 2017 рік до Програми благоустрою міста Острога на 2016-2018 роки» та №573 від 22 грудня      2017 року «Про затвердження заходів на  2018 рік до «Програми благоустрою міста Острога на 2016-2018 роки» визнати такими, що втратили чинність.

3. Виконавцям забезпечити виконання заходів та інформувати управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування про хід їх виконання до    20 грудня 2018 року.

3. Управлінню містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому інформувати депутатів про хід виконання заходів за підсумками року.

4. Уповноважити Острозьке комунальне підприємство «Водоканал» на здійснення заходів, передбачених у додатку.

5. Контроль за виконанням даного рішення доручити комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, торгівлі та побуту, секретарю Острозької міської ради Ткачуку І.І., організацію його виконання - заступнику міського голови Лисому А.М. та директору Острозького комунального підприємства  «Водоканал».

Міський голова                                                                         О. Шикер

Додаток

до рішення Острозької міської ради

від 26 січня 2018 року № 596

З А Х О Д И

на 2018 рік до «Програми благоустрою

міста Острога на 2016-2018 роки»

| № п/п | Назва заходів | Обсяг фінансу- вання, тис. грн. | Термін виконан- ня | Джерела фінансува-ння | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вивезення ТПВ | 415,8 | Постійно | Міський бюджет та інші джерела не заборонені законо-давством | Острозьке КП “Водоканал” |
| 2 | Утримання доріг, в т.ч.: - утримання доріг в осінньо-зимовий період; - закупівля посипочного матеріалу; - закупівля паливно-мастильних матеріалів | 326,2 | Січень, лютий, березень, листопад, грудень 2018 року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 3 | Встановлення (зрізання, транспортування, прикрашання) та демонтаж новорічної ялинки | 19,6 | січень 2018 року грудень 2018 року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 4 | Санітарна очистка міста | 993,8 | Протягом року | -//- | Острозьке КП“Водоканал” |
| 5 | Утримання кладовищ | 148,2 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 6 | Обрізка, очищення кущів, дерев та зрізання дерев, в т.ч. аварійних | 74,4 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 7 | Обслуговування малих архітектурних форм | 88,0 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 8 | Утримання доріг без твердого покриття (грейдерування) | 64,4 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 9 | - Поточний ремонт вуличного освітлення, включаючи матеріали, у тому числі: - - заміна СІП у школах та дошкільних навчальних закладах; - - закупівля та заміна ламп вуличного освітлення по місту. | 200,0 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 10 | Плата за електроенергію, яка використовується на вуличне освітлення | 375,0 | Протягом року | -//- | Острозьке КП “Водоканал” |
| 11 | Виготовлення ПКД та капітальний ремонт вуличного освітлення по вулицях: Древлянська, Луцька, Козацька, Валова, В’ячеслава Чорновола, Монастирська, Юрія Гагаріна | 40,0 | І-ІІ кв. |  | Управління містобудуванні, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування |
| 12 | Поточний ремонт зливової каналізації по вул. Гальшки Острозької та Татарській | 100,0 | ІІ-ІІІ кв. |  | Острозьке КП “Водоканал” |
| 13 | Виготовлення проектів землеустрою та інвентаризація дитячих майданчиків: - дитячий спортивно-ігровий комплекс «Веселий дворик» по вул. Антона Павлюка; - дитячий майданчик по вул. Бельмаж, 102; - дитячий майданчик по вул. Князів Острозьких; - дитячий майданчик по вул. Івана Вишенського; - дитячий майданчик на території скверу ім. Петра Конашевича Сагайдачного; - дитячий майданчик у сквері по вул. Професора Ковальського; - дитячий майданчик на прибудинковій території житлових будинків за адресами: вул. Східна, 31, 33, просп. Незалежності, 1; - дитячий майданчик по просп. Незалежності, 135; - дитячий майданчик по просп. Незалежності, 50; - дитячий майданчик по вул. Дулібів; - дитячий майданчик по вул. Дмитра Яворницького,11; - дитячий майданчик по вул. Просвіти, 11; - дитячий майданчик по вул. Воїнів- афганців; - дитячий майданчик по вул. Татарська, 5; - дитячий майданчик по вул. Григорія Квітки-Основ’яненка | 90,0 | І-ІІІ кв. |  | Управління містобудуванні, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування |
| 14 | Утримання та ремонт дитячих майданчиків (15 одиниць), в тому чисті поточний ремонт майданчика на прибудинковій території житлових будинків за адресами: вул. Східна,31,33, просп. Незалежності, 1 | 225,0 | Протягом року |  | Управління містобудуванні, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування |
| 15 | Влаштування водовідвідної траншеї на вул. Івана Вишенського | 40,0 | ІІ-ІІІ кв. |  | Управління містобудуванні, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування |
|  | Всього по Програмі: | 3200,4 |  |  |  |

Секретар міської ради                                                           І.Ткачук