УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

15 травня  2018  року                                                                   	   № 74

Про підсумки роботи комунальних підприємств,

установ, організацій міста в осінньо-зимовий

період 2017 – 2018 років та завдання щодо підготовки

до роботи в осінньо-зимовий період  2018-2019 років

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації №272 від 27.04.2018 «Про підсумки опалювального сезону 2017-2018 року та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року» та з метою забезпечення стабільного функціонування господарського комплексу міста Острога  в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, керуючись розділом 1 п.1 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Острозької міської ради

В И Р І Ш И В :

- Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та землекористування  Кирилюка С.В. «Про підсумки завершення  опалювального сезону 2017 – 2018 років в місті Острозі» взяти до відома.

- Затвердити заходи з підготовки господарського комплексу міста Острога та його комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період на 2018-2019 роки згідно додатку 1.

- Затвердити склад міського штабу щодо підготовки господарського комплексу міста Острога до роботи в осінньо-зимовий період  2018-2019 років згідно додатку 2.

- Рішення виконкому від 17 травня 2016 року №79  «Про  завершення опалювального сезону 2015-2016 років та підготовка підприємств паливно-енергетичного комплексу, об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років»,  зняти з контролю як таке, що втратило чинність.

- Контроль за виконанням  рішення доручити заступнику міського голови Лисому А.М. та начальнику управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування Кирилюку С.В., а організацію його виконання директору Острозького комунального підприємства «Теплоенергія» та директору Острозького комунального підприємства «Водоканал».

Міський голова                                                                            О. Шикер

Інформація

про підсумки завершення опалювального сезону

2017-2018 років в місті Острозі

На виконання розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 25 квітня 2017 року №240 «Про підсумки опалювального сезону 2016-2017 років та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років» прийнято рішення виконкому від 16 травня  2017  року  № 78 «Про підсумки роботи комунальних підприємств, установ, організацій міста в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 року та завдання щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період  2017-2018 років».

Управліннями та відділами виконкому Острозької міської ради, установами, підприємствами та організаціями міста проведена відповідна робота щодо надійного функціонування систем життєзабезпечення міста – водопровідно–каналізаційного, теплового, газового, електричного і житлового господарств в осінньо – зимовому періоді 2017– 2018 років.

На виконання першочергових заходів, затверджених рішенням виконкому від 16 травня  2017  року  № 78 підготовлено до роботи в зимових умовах 84 житлових будинки загальною площею 68,7 тис.м кв., 2 котельні, 80,0 км. водопровідних, 11,5 км каналізаційних, 3,1 км теплових мереж, 1 водопровідна та 3 каналізаційні насосні станції, 5 закладів освіти.

Опалювальний сезон в місті Острозі розпочався  22.10.2017, відповідно до рішення виконавчого комітету №167 від 17.10.2017.

Виконком Острозької міської ради здійснював постійний контроль за роботою підприємств господарського комплексу міста щодо забезпечення їх сталого функціонування. Питання безперебійної роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років бюджетних установ та організацій міста та житлово -комунальних підприємств  щодо забезпечення їх сталого функціонування, економного використання енергетичних ресурсів та стану розрахунків за спожиті енергоносії  систематично аналізувалися та розглядалися на нарадах при  заступнику міського голови.

Для забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємства міста та з метою попередження виникнення аварійних ситуацій, підприємствами було розроблено та затверджено в установленому порядку заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

Одним із основних проблемних питань опалювального періоду є незадовільна подача тепла по вулиці Юрія Гагаріна. Значна зношеність тепломереж, по яких постачається теплоносій до будинків, тривалий період, протягом якого по них не проводилось теплопостачання, призвели до значної кількості проблем під час запуску опалення. Завдяки злагодженим діям працівників КП «Теплоенергія» та КП «Водоканал» було усунуто всі факти порушення циркуляції води у  внутрішньобудинкових системах теплопостачання.

З метою підготовки міста до опалювального сезону,  у вересні 2017 року, було створено відповідну комісію та здійснено огляд готовності котелень установ та організацій всіх форм власності, які знаходяться на території міста Острога. Також, у листопаді 2017 року, було проведено обстеження транспортних засобів, які використовуються для прибирання території міста від снігу. Під час обстеження встановлено, що транспортні засоби та дві ручних снігоприбиральних машини підготовлені до роботи в зимовий період в повному обсязі. Також, зафіксовано наявність піщано-соляної суміші на території КП «Водоканал», в кількості 300 т.

У зв’язку із значними снігопадами та хурделицями не завжди задовільно виконувались роботи з очищення вулиць міста від снігових заметів. Піскорозкидач не міг ефективно працювати в зв’язку із зношеністю вузлів і агрегатів та корозією металу вище норми.

За інформацією керівника Здолбунівської дільниці Острозького УЕГГ ПАТ «Рівнегаз», опалювальний сезон пройшов без ускладнень, тиск газу відповідав безпечній експлуатації газового господарства.

За період опалювального сезону значних пошкоджень електричних мереж не було. Причиною поодиноких знеструмлень стали погодні умови, але завдяки оперативним та злагодженим діям аварійних бригад, усунення пошкоджень відбувалися в короткі терміни.

На 01.05.2018 Острозьке КП «Теплоенергія» має заборгованість за спожитий природний газ в сумі 888,7 тис.грн., заборгованість за надані послуги з централізованого теплопостачання складає 740,6 тис.грн. (з яких 349,6 тис.грн. – субсидії, 343,4 тис.грн. – населення)

КП «Водоканал» інформує, що заборгованість за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення становить 878,4  тис.грн. (з яких 337,1 тис.грн. – субсидії, 436,9 тис.грн – населення), а за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 548,5 тис.грн (з яких лише 65,8 – субсидії).

На початок 2018 року всі організації і установи, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету, були забезпечені відповідним фінансовим ресурсом для оплати за енергоносії, в необхідній кількості було придбано тверде паливо на котельні. Заборгованість станом на 01.01.2018 року за спожиті енергоносії була відсутня.

Протягом опалювального сезону значних аварійних ситуацій не зафіксовано.

У зв’язку із тим, що середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох днів була більше +8оС, прийнято рішення виконавчого комітету №54 від 04.04.2018 про завершення опалювального сезону.

Начальник управління містобудування,

архітектури, житлово-комунального господарства,

благоустрою та землекористування   					С.Кирилюк

Додаток 1

до рішення виконкому

від 15 травня 2018 року № 74

ЗАХОДИ

щодо підготовки господарського комплексу

міста Острога та його комунальних підприємств

до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року

- Керівникам комунальних підприємств “Теплоенергія”, “Водоканал”, управлінь та відділів міськвиконкому затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року.

До 1 липня 2018 року

- Провести комплексну підготовку житлових будинків комунальної власності міста, об’єктів соціальної та культурної сфери до опалювального сезону.

До 1 вересня 2018 року

керівники комунальних підприємств, установ та організацій міста

- Провести ревізію запірної, дренажної, повітря випускної і регулюючої арматури на теплових мережах та ремонт, відновлення, промивання внутрішньобудинкових систем опалення (особливо у підвальних приміщеннях), запірної арматури, ізоляції трубопроводів та утеплення підвальних приміщень житлових будинків і об’єктів соціальної сфери.

До 1 вересня 2018 року

керівники комунальних підприємств міста

- Підготувати та затвердити графік проведення перевірок та прочищення димовентиляційних каналів, відповідно до якого виконати роботи. Своєчасно подавати акти перевірок в УЕГГ ПАТ«Рівнегаз».

До 1 вересня 2018 року

директор КП  «Водоканал»

- Для сталого газопостачання господарського комплексу міста:

- виконати  необхідні профілактичні, ремонтні та налагоджувальні роботи газорегуляторних пунктів (ГРП), шафових розподільних пунктів (ШРП),   зовнішніх мереж газопостачання;

- контролювати відновлення антикорозійного фарбування зовнішніх поверхонь газопроводів у житлових будинках.

липень-вересень 2018 року

начальник Острозької дільниці Здолбунівського УЕГГ

ПАТ «Рівнегаз»

- Провести роботи з профілактики та ремонту на водопровідних та каналізаційних мережах, насосних станціях, очисних спорудах.

До 1 жовтня 2017 року

директор КП  «Водоканал»

- Провести роботи на теплових мережах, трубопроводів і систем регулювання і обліку теплової енергії.

До 1 жовтня 2017 року

директор КП  «Теплоенергія»

- Забезпечити паливом соціально-незахищені верстви населення та котельні, що опалюють житло і об’єкти соцкультпобуту міста

До 1 жовтня 2017 року

начальник управління праці та

соціального захисту населення,

начальник відділу культури та

туризму, директор

КП  «Теплоенергія»

- Забезпечити стовідсотковий облік теплової енергії у житлових будинках з метою зменшення непродуктивних втрат теплової енергії.

До 01 жовтня 2017 року

директор КП  «Теплоенергія»

- Забезпечити розроблення та погодження з Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області оперативних планів спільних дій, спрямованих на локалізацію аварій у системах тепло-,водо-, електро- і газопостачання.

До 01 червня 2017 року

начальник відділу з питань цивільного захисту населення, надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи міськвиконкому

- Забезпечити до початку опалювального сезону проведення стовідсоткових розрахунків  за спожиті в 2017 році електричну, теплову енергію, природний газ, надані послуги з водопостачання і водовідведення та погашення боргів минулих років.

До 1 жовтня 2017 року

керівники комунальних підприємств та самостійних відділів міськвиконкому

- Забезпечити укладання договорів на постачання природного газу на наступний опалювальний сезон та виділити ліміти природного газу на опалювальний сезон до  його початку. Провести ревізію запірної,  повітря випускної і регулюючої арматури на теплових мережах.

До 1 жовтня 2017 року

директор КП  «Теплоенергія»

- До початку опалювального сезону погашення заборгованості за спожиті природний газ та електроенергію.

До 15 жовтня 2017 року

директор КП  «Теплоенергія»

директор КП  «Водоканал»

- Для сталого газопостачання господарського комплексу міста:

- виконати ремонтні та профілактичні роботи газорозподільних станцій, пунктів та мереж газопостачання;

- провести планове технічне обслуговування  внутрішньобудинкових систем газопостачання та інструктаж з дотримання правил безпеки;

- провести інформування населення про заходи пожежної безпеки;

- під час опалювального сезону забезпечити необхідні тиски природного газу.                                                          До 1 жовтня 2017 року

начальник Острозької дільниці Здолбунівського УЕГГ

ПАТ «Рівнегаз»

- Для сталого енергопостачання господарського комплексу міста:

-виконати ремонтні та профілактичні роботи об’єктів енергопостачання і електромереж відповідно до затверджених планів товариства;

-за умови своєчасних розрахунків за використану електроенергію, не допускати відключень від джерел електропостачання комунальних об’єктів теплового та водопровідно-каналізаційного господарства.

До 1 жовтня 2017 року, протягом опалювального періоду

ПАТ «Рівнеобленерго»

16.Розробити та узгодити з газопостачальними організаціями графіки обмежень подання природного газу заводу мінеральної води для використання його котельнею на випадок різкого зниження температури зовнішнього повітря або зниження обсягів подачі газу.

До 1 жовтня 2017 року

начальник Острозької дільниці Здолбунівського УЕГГ

ПАТ «Рівнегаз»,

директор ТзОВ «Острозький

завод  мінеральної води»

начальник відділу економіки,

торгівлі та побутового

обслуговування  населення

17. Для забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації дорожньо-мостового господарства:

-  завершити плановий ремонт доріг місцевого значення;

- забезпечити укладання договорів з постачальними підприємствами щодо заготівлі в необхідній кількості протиожеледного матеріалу;

- здійснити підготовку спеціалізованої комунальної техніки для належного утримання вулично-дорожньої мережі в осінньо-зимовий період;

- організувати цілодобове чергування та роботу спеціалізованих машин і механізмів КП «Водоканал»;

- забезпечити в період снігопадів, ожеледиці, інших несприятливих погодних умов першочергову обробку посипочними матеріалами проїзних частин вулиць із складними умовами руху;

- створити десятиденний не зменшуваний запас паливно-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи техніки у зимовий період;

-вжити заходів зі створення запасу необхідного інвентарю для очищення міста від снігу у разі виникнення надзвичайної ситуації.

До 01 жовтня 2017 року

директор КП «Водоканал»

18.Підготувати звернення до жителів міста щодо підготовки власних житлових будівель та господарських споруд до осінньо-зимового періоду 2017-2018 року.

Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства управління містобудування, архітектури,  ЖКГ, благоустрою та землекористування міськиконкому

Керуючий справами виконкому                                              Л. Сніщук

Додаток  2

до рішення виконкому

від 15 травня 2018 року № 74

Склад

міського штабу щодо підготовки господарського комплексу міста Острога

до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року

| Лисий Анатолій Михайлович | - заступник міського голови, керівник штабу |
| --- | --- |
| Кирилюк Сергій Васильович | - начальник управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування, заступник керівника штабу |
| Коваль Тетяна Миколаївна | - начальник відділу з питань житлово-комунального господарства управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування, секретар штабу |
| Члени штабу: |  |
| Стратюк Олександр Володимирович | - начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради |
| Мацун Тетяна Дмитрівна | - начальник фінансового управління виконкому Острозької міської ради |
| Кухарук Людмила Валодимирівна | - начальник відділу освіти виконкому Острозької міської ради |
| Лозюк Ольга Федорівна | - начальник відділу культури та туризму виконкому Острозької міської ради |
| Каус Анатолій Юліанович | - начальник відділу з питань НС та ЦЗН і мобілізаційної роботи |
| Войтов Іван Григорович | - директор ОКП “Водоканал”, відповідальний за підготовку до зими об’єктів і мереж водопостачання і водовідведення, утримання житлового фонду, доріг м. Острога |
| Хведась Віталій Анатолійович | - директор ОКП “Теплоенергія” , відповідальний за підготовку до зими об’єктів і мереж теплопостачання |
| Ярмолюк Петро Павлович | - начальник ДПРЧ-6 ТУ МНС України у Рівненській області (за згодою) |
| Мукосій Іван Федосович | - начальник Острозької дільниці Здолбунівського УЕГГ ПАТ „Рівнегаз” (за згодою) |
| Янчишин Олександр Сергійович | - начальник виробничої дільниці ПАТ «Рівнеобленерго» (за згодою) |

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Сніщук