УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

21 грудня 2018 року                                                                             № 830

Про затвердження заходів на 2019 рік до міської

Програми  «Питна вода» на 2006-2020  роки

З метою виконання рішення міської ради №656 від 14 лютого 2006 року «Про Програму «Питна вода» на 2006-2020 роки», керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та погодивши з постійними комісіями міської ради, Острозька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити заходи на 2019 рік до міської Програми «Питна вода» на 2006-2020 роки» згідно додатку.

2. Рішення Острозької міської ради № 574 від 22 грудня 2017 року  «Про затвердження заходів на 2018 рік до міської Програми «Питна вода» на 2006-2020 роки» визнати такими, що втратили чинність.

2. Виконавцям забезпечити виконання заходів та про хід їх виконання інформувати управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування до 20 грудня 2019 року.

3. Управлінню містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому інформувати депутатів про хід виконання заходів за підсумками року.

4. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, торгівлі та побуту, комісії з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики і секретарю Острозької міської ради Ткачуку І.І., а організацію його виконання – заступнику міського голови Лисому А.М., начальнику управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування  Кирилюку С.В. та директору Острозького комунального підприємства «Водоканал»   Скороходу М.С.

Міський голова                                                                         О.ШИКЕР

Додаток

до рішення Острозької міської ради

від 21 грудня 2018 року № 830

ЗАХОДИ

на 2019 рік до регіональної програми

«Питна вода» на 2006-2020 роки

| № п/п | Зміст заходу | Потреба в коштах (тис. грн.) | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Будівництво резервуару чистої води в м. Острог пр. Незалежності, 135д Рівненської області | 441,0 14 259,0 (обл.бюджет) | Протягом року | Виконавчий комітет Острозької міської ради, управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування |
| 2. | Розробка схем оптимізації систем централізованого водопостачання та водовідведення м.Острога Рівненської обл.. | 120,0 | Протягом року | -//- |
| 3. | Виготовлення ПКД на будівництво гідрогеологічної свердловини № 11 за адресою: пр. Незалежності, 135д, м. Острог, Рівненської обл. | 50,0 | Протягом року | -//- |
|  | Всього: | 14 870,0 |  |  |

Секретар міської ради                                                                    І.ТКАЧУК