

**УКРАЇНА**

**ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**сьомого скликання**

21 грудня 2018 року № 832

**Про затвердження заходів на 2019 рік**

**до Міської програми охорони навколишнього**

**природного середовища на 2017-2021 роки**

Розглянувши заходи на 2019 рік до Міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки, та з метою виконання рішення міської ради № 301 від 23 грудня 2016 «Про затвердження Міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки», керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та погодивши з постійними комісіями, Острозька міська рада

***В И Р І Ш И Л А :***

1. Затвердити заходи на 2019 рік до Міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки згідно додатку.

2. Виконавцям забезпечити виконання заходів програми у 2019 році.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради при формуванні міського бюджету на 2019 рік передбачити кошти на реалізацію заходів Програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійним комісіям з питань житлово-комунального господарства, екології, торгівлі та побуту, бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики, та секретарю Острозької міської ради Ткачуку І. І. а організацію його виконання – заступнику міського голови Лисому А. М., начальнику управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування Кирилюку С.В. та начальнику фінансового управління Мацун Т.Д.

Міський голова О. ШИКЕР

Додаток

до рішення Острозької міської ради

від 21 грудня 2018 року

№ 832

**Заходи**

**з охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік**

**до Міської програми охорони навколишнього природного**

**середовища на 2017-2021 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходу | Обсяг фінансування (тис. грн) | Термін виконання | Джерела фінансування | Виконавці |
| 1 | Реконструкція очисних споруд м. Острога Рівненської областіі | 815,7306  11093,7330 | 2019  2019 | міський бюджет  (співфінансування)  обласний бюджет | Департамент з питань будівництва та архітектури обладміністрації, управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування, Острозьке КП «Водоканал» |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації  «Будівництво каналізаційної мережі по вул. Самуеля Едельса, вул. Петра Чайковського, вул. Григорія Квітки-Основ’яненка, вул. Огородова, вул. Андрія Римші, вул. Лаврентія Тустановського в м. Острог Рівненської області» | 65,0000 | 2019 | міський бюджет | Департамент з питань будівництва та архітектури обладміністрації, управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому, Острозьке КП «Водоканал» |
| 3 | Придбання насосного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах м. Острог | 60,0000 | 2019 | обласний бюджет | Департамент екології та природніх ресурсів Рівненської облдержадмініс-трації, Рівненське обласне управління водних ресурсів, острозька міська рада |
| 4 | Придбання спецтехніки (сміттєвоз) з боковою загрузкою для м. Острога Рівненської області | 225,0000  2025,0000 | 2019  2019 | міський бюджет  (співфінансування)  державний бюджет | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому, Острозьке КП «Водоканал» |
| 5 | Придбання контейнерів зі збору твердих побутових відходів для м. Острога | 40,0000 | 2019 | міський бюджет | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому, Острозьке КП «Водоканал» |
| 6 | Придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ для м. Острога | 40,0000 | 2019 | міський бюджет | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому , Острозьке КП «Водоканал» |
| 7 | Урізноманітнення видового складу зелених насаджень комплексної пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк Острозького лісгоспу" | 20,0000 | 2019 | Міський бюджет | Острозька міська рада, Острозьке комунальне підприємство «Водоканал» |

Секретар міської ради І. ТКАЧУК