УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

21 грудня 2018 року                                                                             № 837

Про затвердження заходів на 2019 рік до

«Програми  енергозбереження та енергоефективності

міста Острога на 2018–2022 роки»

З метою забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста, сфері теплопостачання та надання комунальних послуг, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, підвищення культури енергоспоживання, відповідно п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, погодивши з постійними комісіями міської ради, Острозька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити заходи на 2019 рік до «Програми  енергозбереження та енергоефективності міста Острога на 2018–2022 роки» згідно додатку.

2. Рішення Острозької міської ради № 758 від 14 вересня 2018 року «Про внесення змін до рішення міської ради № 647 від 30 березня 2018 року «Про внесення змін до рішення міської ради № 570 від 22 грудня 2017 року «Про Програму енергозбереження та енергоефективності міста Острога на 2018-2022 роки» визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, торгівлі та побуту, комісії з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики і секретарю Острозької міської ради Ткачуку І.І., а організацію його виконання – заступнику міського голови  Лисому А.М., начальнику управляння містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування Кирилюку С.В., директору Острозького комунального підприємства «Водоканал» Скороходу М.С., директору Острозького КП «Теплоенергія» Хведасю В.А. та начальнику відділу освіти міськвиконкому Кухарук Л.В.

Міський голова                                                                         О.ШИКЕР

Додаток

до рішення Острозької міської ради

від 21 грудня 2018 року № 837

ЗАХОДИ

на 2019 рік до Програми енергозбереження та

енергоефективності міста Острога  на   2018-2022 роки

| № п/п | Зміст заходу | Потреба в коштах (тис.грн.) | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виготовлення ПКД та спів- фінансування проведення робіт по проекту «Капітальний ремонт теплового вузла з встановленням вузла регулювання споживання теплової енергії приміщення № 1 Острозького навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія» м.Острог, пл. Декабристів, 6» | 45,0 | Протягом року | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування, відділ освіти виконавчого комітету Острозької міської ради |
| 2. | Виготовлення ПКД та спів- фінансування проведення робіт по проекту «Капітальний ремонт теплового вузла з встановленням вузла регулювання споживання теплової енергії Острозького дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 «Веселка» м. Острог, вул. Древлянська,12а» | 50,0 | Протягом року | -//- |
| 3. | Виготовлення ПКД на поточний ремонт та гідрохімічне очищення системи опалення будівлі Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 за адресою: Рівненська обл., м.Острог, пл. Декабристів, 6а | 50,0 | Протягом року | -//- |
| 4. | Проведення утеплення перекриття приміщення Острозького дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 1 «Ромашка» (філія) за адресою: Рівненська обл., м.Острог, вул. Івана Вишенського, 42а | 100,0 | Протягом року | -//- |
| 5. | Співфінансування проекту «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій в Острозькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 за адресою: площа Декабристів, 6а, м.Острог, Рівненської області» | 755,399 | Протягом року | -//- |
| 6. | Розробка проекту енергоефективності багатоквартирних житлових будинків та виготовлення паспортів фасадів зазначених будинків за участю фахівців спеціальності «архітектура та містобудування» навчально-наукового інституту будівництва та архітектури Національного університету водного господарства та природокористування |  | Протягом року | -//- |
|  | Всього: | 1000,399 |  |  |

Секретар міської ради                                                                 І.ТКАЧУК