УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( сьоме  скликання)

РІШЕННЯ

21 грудня 2018 року                                                                      № 839

Про Програму дообладнання

захисних споруд цивільного захисту в місті Острозі на 2019-2024 роки

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21 березня 2015 року № 424/1/1-15 ДСК, розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 06.11.2018 № 775 «Про Програму дообладнання захисних споруд цивільного захисту в Рівненській області», з метою підтримання захисних споруд цивільного захисту міста у готовності до укриття населення при загрозі виникнення або виникненні надзвичайної ситуації, керуючись п. 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями, Острозька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

- Затвердити Програму дообладнання захисних споруд цивільного захисту в місті Острозі  на 2019 - 2024 роки (далі - Програма) згідно додатку.

- Фінансовому управлінню виконкому Острозької міської ради  передбачати кошти в місцевому бюджеті на відповідні роки для реалізації заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

3.  Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськвиконкому  інформацію про хід виконання Програми подавати головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації щороку до  5 січня.

4.  Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з  питань бюджету, фінансів, податкової та  регуляторної політики і  секретарю міської ради Ткачуку І.І., а   організацію його  виконання  –    заступнику міського голови Лисому А.М. та начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та мобілізаційної     роботи  Каусу А.Ю.

Міський голова                                                                   О.ШИКЕР

Додаток

до рішення Острозької міської

ради від 21 грудня 2018 року

№ 839

ПРОГРАМА

дообладнання захисних споруд цивільного захисту в місті Острозі

на 2019-2024 роки

Загальні положення

Розроблення Програми зумовлено необхідністю розширеного відтворення матеріальної бази цивільного захисту у зв’язку з розпалюванням збройного конфлікту та тимчасовою окупацією Російською Федерацією частини території України.

Для захисту населення від впливу небезпечних чинників, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів, виконавчим комітетом Острозької міської ради створено фонд захисних споруд цивільного захисту (далі – захисні споруди), до якого належать:

1 сховище – герметична споруда, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив небезпечних факторів;

32 протирадіаційних укриттів – негерметичні споруди, в яких створюються умови, що виключають вплив іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості;

15 споруд подвійного призначення – наземні або підземні споруди, що можуть бути використані за основним функціональним призначенням і для захисту населення.

На балансі Острозького комунального підприємства «Водоканал», установ та закладів перебуває 47 захисних споруд. За результатами комплексних перевірок їх стан оцінено як «обмежено готові» до прийняття осіб, які укриваються.

Для переведення захисних споруд у режим укриття в умовах воєнного часу потрібно виконати їх дообладнання, що дозволить привести сховища та протирадіаційні укриття в готовність з гарантією повного захисту осіб, які укриваються, від уражальних чинників.

Дообладнання – поліпшення об‘єкта основних засобів, яке здійснюється, як правило, за окремим кошторисом на придбання та встановлення устаткування, що потребує монтажу.

Утримання захисних споруд здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які є балансоутримувачами захисних споруд, зокрема:

захисних споруд, які перебувають на балансі центральних органів виконавчої влади, – за рахунок коштів державного бюджету;

захисних споруд, які належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, – за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно до цільових програм.

Обґрунтування необхідності прийняття Програми

У зв‘язку з обмеженим фінансуванням капітальних вкладень має місце припинення придбання нового устаткування захисних споруд, що підтримують їх експлуатаційну придатність.

З метою залучення додаткових фінансових ресурсів на дообладнання захисних споруд виникла необхідність розроблення Програми. Замовника Програми зазначено в додатку 1 до Програми.

Мета Програми

Метою Програми є максимальне пристосування захисних споруд для перебування в них осіб з інвалідністю. При цьому передбачено надання пріоритету витратам на устаткування, тобто на створення об‘єкта основних засобів.

Основне завдання Програми

Основним завданням Програми є переведення захисних споруд, що перебувають на балансі Острозької міської ради, у режим укриття.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок кошторисних призначень на утримання установ та закладів бюджетної сфери.

Для дообладнання захисних споруд у рамках реалізації Програми необхідні кошти в обсязі 12089,509 тис. гривень без урахування щорічної інфляції.

Перелік дообладнання захисних споруд цивільного захисту в Рівненській області на 2019 – 2024 роки наведено в додатку 2 до Програми.

Очікуваний результат упровадження Програми

Реалізація Програми дасть змогу захистити населення міста та інші категорії населення від впливу небезпечних чинників, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.

Шляхом виконання комплексу організаційних, фінансових та інженерно-технічних заходів здійснюватиметься впровадження плану інженерного забезпечення цивільного захисту на особливий період.

Секретар міської  ради                                                                    І.ТКАЧУК

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

дообладнання захисних споруд цивільного захисту в місті Острозі

на 2019-2024 роки

| 1. | Ініціатор та розробник Програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Острозької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Відповідальні виконавці Програми | Міські комунальні підприємства, установи та заклади |
| 3. | Термін реалізації заходів Програми | 2019 – 2024 роки |
| 4. | Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 1318,917 тис. гривень |
|  | коштів державного бюджету, всього: | 319,0 тис. гривень |
|  | коштів обласного бюджету, всього: | 939,917 тис. гривень |
|  | коштів міського бюджету, всього: | 50,0 тис. гривень |

Секретар міської  ради                                                                    І.ТКАЧУК

Додаток 2 до Програми

ПЕРЕЛІК

дообладнання захисних споруд цивільного захисту в місті Острозі

на 2019 – 2024 роки

| № | Найменування об‘єкта | Місце розташування об‘єкта | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503,777 |
| 1. | Дообладнання протирадіаційного укриття № 66604 | м. Острог, вул. Івана Вишенського, 42 | комунальний заклад «Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І - ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради | кошторисні призначення на утримання закладу |  |  |  |  |  | 503,777 |
| II. Управління охорони здоров‘я облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,070 | 218,070 |
| 2. | Дообладнання протирадіаційного укриття № 66592 | м. Острог, вул. Незалежності, 40 | комунальний заклад «Острозька обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради | кошторисні призначення на утримання закладу |  |  |  |  | 218,070 |  |
| 3. | Дообладнання приміщень, пристосованих під протирадіаційне укриття № 66607 | м. Острог, вул. Незалежності, 40 |  | кошторисні призначення на утримання закладу |  |  |  |  |  | 218,070 |
| III. Острозька міська рада, Острозьке комунальне підприємство «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Дообладнання протирадіаційного укриття № 66507 | м. Острог, вул. Юрія Гагаріна, 5 |  | кошторисні призначення субвенції з державного бюджету | 120,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Дообладнання протирадіаційного укриття № 66583 | м. Острог, вул. Городище, 15 |  | кошторисні призначення субвенції з державного бюджету | 199,0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Виготовлення документації на захисні споруди міста, вказівників та інформаційних матеріалів | м. Острог | Острозька міська рада, Острозьке комунальне підприємство «Водоканал» | Міський бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 7. | Придбання інвентаря для прибирання та миючих засобів | м. Острог |  | Міський бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Разом |  |  |  |  | 329,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 228,070 | 731,847 |

Секретар міської  ради                                                                                                                                   І.ТКАЧУК