- УКРАЇНА

- ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА

- РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- (сьоме скликання)

- РІШЕННЯ

21 грудня 2018 року   	          	                                                                 № 842

Про затвердження заходів на 2019 рік

до міської Програми розвитку вулиць і

доріг комунальної власності міста

Острога на 2018-2021 роки

Розглянувши заходи на 2019 рік до Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2018-2021 роки та з метою виконання рішення міської ради № 566 від 22 грудня 2017 року «Про міську Програму розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2018 – 2021 роки» та підвищення безпеки руху автотранспорту та пішоходів, керуючись ч.1 п.22 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до  Законів України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», погодивши з постійними комісіями, Острозька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити заходи на 2019 рік до Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2018-2021 роки згідно додатку.

2. Додаток № 2 «Заходи на 2018 рік до «Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2018-2021 роки» до рішення Острозької міської ради № 566 від 22.12.2017 «Про міську Програму розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2018 – 2021 роки» визнати таким, що втратив чинність з 01 січня 2019 року.

3.Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради при формуванні міського бюджету на 2019 рік передбачити кошти на реалізацію заходів Програми.

4.Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній  комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, торгівлі та побуту, комісії з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики, секретарю міської ради Ткачуку І.І., а організацію його виконання –  заступнику міського голови Лисому А.М., начальнику управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування Кирилюку С.В. та директору Острозького комунального підприємства «Водоканал» Скороходу М.С.

Міський голова                                                                                          О. ШИКЕР

Додаток

до рішення Острозької  міської ради

від 21 грудня 2018 року № 842

ЗАХОДИ

на 2019 рік до «Програми розвитку вулиць і доріг

комунальної власності м.Острога

на 2018-2021 роки»

| № п/п | Зміст заходу | Потреба в коштах (тис.грн) | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт дорожнього покриття пров.Садовий в м. Острог, Рівненської області | 2545,600 | Протягом року | управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради |
| 2. | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Ярмаркової в м. Острог, Рівненської області | 1086,832 у тому числі: обласний бюджет 1054,227 місцевий бюджет 32,605 | Протягом року | управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради |
| 3. | Поточний ремонт доріг з твердим покриттям | 1500,0 | Протягом року | управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради |
| 4. | Поточний середній ремонт дороги по пров. Черепки в м.Острозі, Рівненської області | 2813,376 у тому числі: обласний бюджет: 2728,975 міський бюджет 84,401 | Протягом року | управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради |
| 5. | Поточний середній ремонт покриття по вулиці Драгоманова в м.Острог, Рівненської області | 2372,869 у тому числі: обласний бюджет 2301,683 місцевий бюджет 71,186 | Протягом року | управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради |
| 6. | Поточний середній ремонт покриття по вулиці Татарська в м.Острог, Рівненської області | 11500,0 у тому числі обласний бюджет 11155,0 місцевий бюджет 345,0 | Протягом року | управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради |
| 7. | Поточний ремонт доріг з біло-щебеневим покриттям | 500,0 | Протягом року | управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради, ОКП «Водоканал» |
| 8. | Виготовлення ПКД та проведення експертизи по капітальному ремонту моста по вул. Гальшки Острозької | 200,0 | Протягом року | Виконавчий комітет Острозької міської ради, управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради |
| 9. | Ремонт тротуарів із асфальтно-бетонним покриттям та ФЕМ - вул.Івана Вишенського - вул.Гальшки Острозької - пр.Незалежності | 200,0 | Протягом року | управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради |
| 10. | Нанесення розмітки пішохідних переходів (квітень – серпень) - вул.Івана Вишенського - вул.В’ячеслава Чорновола - вул.Валова - вул.Древлянська - вул.Татарська - вул.Козацька - вул.Луцька - вул.Гальшки Острозької - вул.Князів Острозьких | 15,0 | ІІ-ІІІ квартал | управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради, ОКП «Водоканал» |
| 11. | Придбання та встановлення комплекту дорожніх знаків на дорогах комунальної власності | 20,0 | Протягом року | управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради, ОКП «Водоканал» |
| 12. | Виготовлення схеми організації дорожнього руху | 100,0 | Протягом року | управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради, ОКП «Водоканал» |
| 13. | Виготовлення та встановлення табличок з назвами вулиць міста | 45,0 | Протягом року | управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради, ОКП «Водоканал» |
| Всього : |  | 5658,792 |  |  |

Секретар міської ради                                                                                      І.ТКАЧУК