## УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

18 вересня  2018  року                                                                  № 149

Про стан готовності міста

Острога до роботи в осінньо-зимовий

період  2018-2019  років

На виконання розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації «Про підсумки опалювального сезону 2017-2018 року та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року» № 272 від 27.04.2018 та з метою забезпечення стабільного функціонування господарського комплексу міста Острога в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, керуючись підпунктом 1 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Острозької міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію  в.о.начальника управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування  Бізюк Н.В. «Про стан готовності міста Острога до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року»  взяти до уваги (додається).

- Керівникам підприємств, установ, організацій, начальникам управлінь та відділів міськвиконкому вжити заходів щодо повного та своєчасного забезпечення міста та готовності комунальних підприємств  до роботи в осінньо-зимовий період  2018- 2019 років:

- узгодити з Острозьким комунальним підприємством «Теплоенергія» дії щодо початку опалювального сезону;

- забезпечити початок та завершення опалювального сезону у встановлені терміни;

- створити запаси палива та паливно-мастильних матеріалів;

- провести відповідну роботу серед працюючих щодо необхідності вжиття заходів з енергозбереження;

- розробити та ознайомити відповідальних працівників із заходами щодо ліквідації підтоплень та заметів.

3. Директору Острозького комунального підприємства “Водоканал” Скороходу М.С. та директору Острозького комунального підприємства “Теплоенергія”  Хведасю В.А. вжити заходи щодо посилення претензійно-позовної роботи з метою зменшення заборгованості за  житлово-комунальні послуги.

4. Рішення виконавчого комітету № 146 від 19.09.2017 «Про стан готовності міста Острога до роботи в осінньо-зимовий період                    2017-2018 року» зняти з контролю.

5. Контроль за виконанням даного рішення доручити  заступнику міського голови Лисому А.М., а організацію його виконання -  директору Острозького комунального підприємства “Водоканал” Скороходу М.С. та директору Острозького комунального підприємства «Теплоенергія»  Хведасю В.А.

Міський голова                                                                                      О. Шикер

ІНФОРМАЦІЯ

про стан готовності  міста Острога до роботи в осінньо-зимовий період 2018- 2019 років

І. Загальні питання.

- 1.1. Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації «Про підсумки опалювального сезону 2017-2018 року та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року» № 272 від 27.04.2018 та з метою забезпечення якісної та своєчасної підготовки господарського комплексу міста до зимового періоду, прийнято рішення виконкому від 15 травня 2018 року № 74 «Про підсумки роботи комунальних підприємств, установ, організацій міста в осінньо-зимовий період 2017–       2018 років та завдання щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років», яким затверджено заходи з підготовки господарського комплексу м. Острога до роботи в осінньо-зимовий період, закріплено відповідальних осіб за їх виконання.

- 1.2. На даний час дозволів на відключення від тепломережі міськвиконкомом не надавались. Схеми теплопостачання затверджені рішенням міської ради № 457 від 17.07.2008.

ІІ. Стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в зимовий період:

1. Теплопостачання

Послуги теплопостачання населенню міста надається Острозьким КП «Теплоенергія». Підприємство проводить підготовку теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років відповідно до затвердженого плану робіт наказом № 22 від 22.01.2018. План робіт виконано на 83,4 %.

На даний час Острозьким КП «Теплоенергія» заготовлено 198 м.куб. дров (90 %).

Підприємство має на своєму балансі 5 котелень: по вул. Лесі Українки, 1, по вул. Івана Вишенського, 41, по проспекту Незалежності, 135а, по вулиці Бельмаж, 102, по вул. Академічній, 5.

Приміщення котелень частково підготовлено, а обладнання котелень підготовлені повністю. Акти готовності на 4 котельні підписані всіма членами комісії.

На котельні по вул. Лесі Українки, 1 здійснено поточний ремонт та внутрішній огляд двох котлів, які працюють на природному газі. Проведено підготовку твердопаливного котла «Буран-700»; ремонт і ревізію насосного обладнання котельні; ремонт та наладку обладнання КВП і А; електрогосподарства і газового обладнання котельні; ремонт і ревізію запірної арматури в котельні та проведено щорічне гідравлічне випробування котлів; проведено ревізію обладнання хімводоочистки. Випробовування котельні на тепловий ефект (пробний пуск в роботу котлів котельні і допоміжного обладнання) буде проведено згідно графіка.

Виконано ремонт і ревізію запірної арматури в теплових камерах. Відремонтовано і встановлено кришки люків.

Проведено ревізію і ремонт котла КВм(а) - 0,50 та допоміжного обладнання. Здійснено гідравлічне випробовування котлів, ремонт насосного обладнання, ревізію обладнання хімводоочистки.

Проведено ремонт і налагодження електрообладнання. Проведено гідравлічне випробовування теплових мереж від котельні на вул. Івана Вишенського, 41.

Виконано ремонт котлів, ревізію газового обладнання та електрообладнання на котельні по проспекту Незалежності, 135а та котельні по вулиці Бельмаж, 102.

Виконано ревізію газового обладнання, ревізію засувок в тепловій камері на котельні по вул. Академічній, 5.

На даний час КП «Теплоенергія» частково забезпечені персоналом, технічним обладнанням та матеріалами в повному обсязі.

Всі котельні міста Острога обладнані приладами технологічного обліку теплової енергії.

Заборгованість за спожитий  природній  газ  станом  на 01.09.2018 року   становить  677 тис. грн. та  40 тис. грн.  за  дрова.

Борг населення по наданих послугах з теплопостачання на 01.09.2018 становить 156,8 тис. грн. Борг бюджетних установ та інших споживачів відсутній.

Діючі тарифи на надання послуг з теплопостачання відшкодовують витрати підприємства у повному обсязі.

В зв’язку з тим, що тариф на теплопостачання був затверджений у         2014 році, інвестиційна програма КП «Теплоенергія» (рішення виконавчого комітету № 138 від 09.10.2014) на даний час не переглядалася.

Заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.

Договори на постачання природного газу на момент огляду відсутні.

Станом на 14.09.2018 надано договір від 01.02.2018 № 23/18 із ДП «Острозьке лісове господарство» на постачання твердого палива.

Острозьке комунальне підприємство «Водоканал»

Підприємство надає послуги населенню з утримання житлового фонду, водопостачання, водовідведення, вивезення твердих побутових відходів, проводить роботи з благоустрою та утримання доріг, які є комунальною власністю міста, послуги з ремонту та обслуговування вуличного освітлення.

Для забезпечення безперебійного функціонування підприємства та з метою попередження виникнення аварійних ситуацій, підприємством було розроблено та затверджено в установленому порядку «Заходи з підготовки Острозького КП «Водоканал» до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року» (наказ від 21.05.2018 № 57), які на даний час виконані на 100 %.

2. Водопровідно-каналізаційне господарство.

Острозьке КП «Водоканал» є єдиним підприємством, яке має ліцензію на проведення господарської діяльність у сфері водопостачання та водовідведення на території міста Острога.

Проведено ремонт та утеплення свердловинних павільйонів діючих свердловин та проводиться капітальний ремонт приміщення КНС-2; перевірку електрообігріву павільйонів свердловин; ревізію, ремонт пожежних  гідрантів, ВРК; ревізію насосних агрегатів ВНС; ревізію насосних агрегатів КНС та ОС; замінено насосний агрегат на свердловині № 9.  Постійно проводяться роботи з ремонту запірної арматури та підняття люків колодязів.

Спецтехніка підприємства, яка обслуговує системи водопостачання та водовідведення, підготовлена до експлуатації в осінньо-зимовий період в повному обсязі.

Заборгованість за енергоносії в Острозького КП «Водоканал» відсутня.

Загальна заборгованість за надані послуги водопостачання та водовідведення на 11.09.2018 складає 250,9 тис.грн, з них населення –          208,6 тис.грн, бюджетні установи – 23,3 тис.грн, інші споживачі – 27,5 тис.грн, пільги і субсидії– -8,5 тис.грн.

Технологічний облік холодної води та стоків КП «Водоканал» здійснюється відповідно до показників лічильників на 100%.

На даний час в місті Острозі встановлено 6 загальнобудинкових лічильників. Хоча в місті 84 будинки, які під’єднані до централізованої системи холодного водопостачання, зважаючи на технічні особливості внутрішньобудинкових мереж, доцільним є встановлення загальнобудинкових приладів обліку лише у 17 будинках.

Діючі тарифи на водопостачання та водовідведення відшкодовують витрати підприємства в повному обсязі.

Інвестиційна програма підприємства розроблена та затверджена рішенням виконавчого комітету Острозької міської ради № 53 від 21.03.2017.

Заборгованість з заробітної плати відсутня.

Острозьким КП «Водоканал» заключено договір з Державною установою «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» на проведення лабораторних досліджень проб питної води із комунального водопроводу. Наявні завірені протоколи лабораторних досліджень по якості питної води та завірені протоколи лабораторних досліджень по якості стічної води, які проводяться атестованою хімічною лабораторією стічних вод Острозького КП «Водоканал».

3. Житлове господарство.

Сьогодні житловий фонд міста налічує 84 житлові будинки загальною площею 67,8 тис.м2, з яких 9 – об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, 1 – житлово-будівельний кооператив.

В даний час до осінньо-зимового періоду підготовлено всі 84 будинки. Проведено поточний ремонт покрівлі у житлових будинках за адресами: Юрія Гагаріна, 4, Дмитра Яворницького,11, вул. Татарська, 2, просп. Незалежності, 1, просп. Незалежності, 49а,  просп. Незалежності, 139а, Просвіти, 11,     Городище, 40, вул. Татарська, 5, Валова, 12.

Проведено поточний ремонт під’їздів житлових будинків на вул. Юрія Гагаріна, 5, Дмитра Яворницького, 11, Просвіти, 11. Проведено скління вікон у підїздах будинків по вул. вул. Татарська, 5, просп. Незалежності, 1. Проведено ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) в будинках на           вул. Юрія Гагаріна, 8, вул. Татарська,2, просп. Незалежності, 1,                  просп. Незалежності, 22, Древлянська, 18, Східна,  31, Східна, 33.

З метою економії тепла влаштовано притягуючі пружини до вхідних дверей у під’їздах житлових будинків на вул.: Юрія Гагаріна, Городище, просп. Незалежності, Валова, Східна, Просвіти, Татарська, Гальшки Острозької, Дмитра Яворницького.

Проведена перевірка, прочистка димових та вентиляційних каналів в усіх житлових будинках. Здійснено перевірку герметизації входу і виходу інженерних комунікацій в житлові будинки.

За рахунок мешканців здійснюється вибіркове утеплення стін багатоквартирних житлових будинків.

На 11.09.2018 паспорти та акти готовності наявні на всі 84 житлові будинки.

Заборгованість за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за 2017-2018 роки становить 386,8 тис.грн, поточної заборгованості немає.

Гідравлічне випробування внутрішньобудинкових систем теплопостачання виконане в повному обсязі.

Промивка внутрішньобудинкових систем теплопостачання виконана у 3 будинках з централізованим опаленням, що складає 100%.

Діючі тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій відшкодовують витрати підприємства на 100 %.

Заборгованість по виплаті заробітної плати на Острозькому КП «Водоканал» відсутня.

4. Комунальне господарство.

Вулична мережа м. Острог знаходиться на балансовому утриманні Острозького КП «Водоканал», протяжність доріг комунальної власності становить 64,931 км, в т.ч. з твердим покриттям – 28,92 км.

В поточному році проведено поточний ремонт доріг без твердого покриття (грейдерування і підсипання піско-гравійною сумішшю) по вулицях Покровська, Івана Нечуя-Левицького, Леоніда Ступницького, Новий План, Степова, Коротка, Молодіжна, Михайла Тучемського, Шота Руставелі, Сторожова, Вигон, Київська, Слобідська, Кирила Лукаріса, Космонавтів, Олега Гапончука, Михайла Драгоманова, Костянтина Ціолковського. Поточний ремонт вулиці Гранична та провулка Садового з білощебеневим покриттям. Проводиться капітальний ремонт дороги по вул. Бельмаж, ділянки тротуару від вул. В’ячеслава Чорновола до вул. Татарської та ділянки тротуару по             вул. Баштова.

Нанесено горизонтальну розмітку на пішохідних переходах по вулицях Івана Вишенського, Татарська, Валова, Луцька, Князів Острозьких.

Система вуличного освітлення працює в режимі диференційного обліку спожитої енергії, протяжність мереж – 73,8 км. На сьогодні освітлено близько 98 % вулиць міста. Постійно проводяться роботи з заміни ламп та інші поточні ремонти вуличного освітлення. Освітлення в межах норм.

Вивезення твердих побутових відходів здійснюється на полігон, який розміщений в с. Слобідка, двома одиницями спеціалізованої техніки. Додатково для вивезення ТПВ залучають ще 6 одиниць техніки. Уся зазначена спецтехніка до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року підготовлена. Розміщення ТПВ проводиться згідно технологічних карт, періодично проводиться складування та ущільнення твердих відходів. Проведено обвалування території полігону, планування під’їзних шляхів до сміттєзвалища.

На даний час, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації № 346 від 21.06.2016 «Про надання земельної ділянки у постійне користування», Острозькому КП «Водоканал» надано у постійне користування земельну ділянку для розміщення об’єктів технічної інфраструктури та виготовлена технічна документація із землеустрою щодо встановлення відновлення меж зазначеної земельної ділянки в натурі. Виготовлено паспорт місця видалення відходів. Схема санітарної очистки міста розроблена та затверджена.

Проведена заготівля посипочного матеріалу, необхідного для утримання доріг комунальної власності міста в зимовий період, у кількості 900 т піско-гравійної суміші та 4 т солі (100%).

Для очищення вулиць від снігу та обробки протиожеледними засобами використовуються наступні одиниці техніки:

- ЗІЛ-130 – піскорозкидач;

- автогрейдер ДЗ – 99;

- ХТЗ-121;

- ЮМЗ;

- трактор МТЗ-892;

- трактор Т-25;

- трактор Т-16;

- бульдозер ДТ-75.

Спецтехніка для роботи в зимовий період  знаходиться у справному стані.

Паливно-мастильними матеріалами підприємство для роботи в зимовий період забезпечено.

Опалення адмінбудівлі та інших приміщень підприємства проводиться за допомогою твердопаливного котла, забезпеченість дровами складає 100 %. Забезпеченість працівників спецодягом  на зимовий період в межах потреби.

Виконано ремонти приміщень виробничої бази підприємства та адмінбудівлі.

Заборгованість по виплаті заробітної плати на Острозькому КП «Водоканал» відсутня.

ІІІ. Об’єкти соціально-культурного призначення (загальноосвітні навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, соціального захисту та культури):

1. Загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади.

На виконання  рішення виконкому Острозької міської ради від 19.06.2018  № 92 «Про  закінчення 2017/2018 навчального року та підготовку закладів освіти міста до роботи в новому 2018/2019 н.р.», рішення виконкому Острозької міської ради від 15.05.2018 № 74 «Про підсумки роботи комунальних підприємств, установ, організацій міста в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та завдання щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років», відповідно до листа Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії в Рівненській області від 03.05.2018 № 27-24-01-221 «Щодо підготовки теплових господарств до опалювального періоду 2018-2019 р.р.» відділом освіти виконкому Острозької міської ради видано наказ від 15.06.2018 № 91-н/в «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років». Керівниками закладів освіти розроблено та затверджено відповідні заходи.

У всіх освітніх закладах проведено поточні ремонти  будівель, шкільних їдалень, спортивних залів та майданчиків, овочесховищ; приведені в належний стан системи енергетичного забезпечення. На стадії завершення роботи по капітальному ремонту приміщення № 1 Острозького навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія» (утеплення фасаду, облаштування прибудинкової території)». Проведено поточний ремонт та гідрохімічне очищення системи опалення приміщення № 2 Острозького НВК. Здійснено капітальний ремонт вузла вводу теплової енергії з влаштуванням обліку і регулювання споживання теплової енергії в Острозькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1.

Дошкільний навчальний заклад №1 «Ромашка» опалюється  централізовано Острозьким комунальним підприємством «Теплоенергія» з використанням альтернативних видів палива. Теплопостачання в Острозьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1 та  Острозький навчально-виховний  комплекс «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія» здійснюється від котельні на твердому паливі, яку обслуговує приватний підприємець Олішевський В.В. Острозька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 та Острозький дошкільний навчальний заклад № 2 «Веселка» мають власні газові котельні.

Відповідальні працівники за експлуатацію тепломереж та газових котлів згідно вимог законодавства пройшли навчання правилам експлуатації газових приладів, правилам експлуатації теплових мереж. В ході підготовки до опалювального сезону в закладах освіти здійснено профілактичні огляди теплових систем,  перевірку вентиляційних та димових ходів. Теплові мережі освітніх закладів, обладнання газових  паливних підготовлено  до початку опалювального сезону. Керівниками закладів освіти завершено підготовку Паспортів готовності будівель до роботи в опалювальний період 2018-         2019 років,  актів готовності об'єктів до прийому тепла.

Освітні заклади  міста забезпечені відповідно до  потреби  лічильниками холодної води, газовими лічильниками, електролічильниками, лічильниками теплової енергії. Повірка зазначених лічильників здійснюється згідно плану.

Відділом освіти виконкому Острозької міської ради, закладами освіти забезпечується реалізація заходів пожежної безпеки та охорони праці. У закладах освіти проведено перевірку опору заземлення та грозозахисту, замінено дільниці електромереж, які не відповідають вимогам правил пожежної безпеки та правил улаштування електроустановок (завершується  реконструкція внутрішніх електропроводок головного корпусу НВК «Школа                             І-ІІІ ст.-гімназія»). Здійснено технічне обслуговування вогнегасників.

Керівниками закладів освіти укладено договори на послуги  газо-,  водо-, тепло-, електропостачання.  Заборгованості за послуги та енергоносії відсутні.

- Відповідно до річного плану роботи відділу освіти на 2018 рік питання стану готовності закладів освіти до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовий період 2018-2019 років розглянуто на нараді з керівниками закладів освіти 11.09.2018. Відповідно до плану роботи виконкому Острозької міської ради на вересень 2018 року дане питання заплановано розглянути на засіданні виконкому Острозької міської ради у вересні 2018 року.

- Станом на 13.09.2018 заклади освіти м. Острога  готові до роботи у  новому 2018-2019 навчальному році та в осінньо-зимовий період.

3. Заклади соціального захисту.

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради та територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Острога знаходяться в одному приміщенні за адресою: вул. Князів Острозьких, 22, м. Острог (територіальний центр орендує приміщення в управління).

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 20.07.2018 № 1046 "Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років підприємств, установ і закладів, що належать до  сфери управління Міністерства соціальної політики", розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 27.04.2018 № 272 "Про підсумки опалювального сезону 2017-2018 року та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року", наказів Департаменту соціального захисту населення від 08.05.2018 № 55 "Про підготовку установ системи соціального захисту населення до роботи в осінньо-зимовий період 2018-    2019 року" та від 24.07.2018 № 84 "Про підготовку установ системи соціального захисту населення до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років" в управлінні праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради і міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) розроблені заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період  2018-2019 років, з урахуванням проведених обстежень  минулого опалювального сезону.

Для вжиття заходів, спрямованих на раннє виявлення одиноко проживаючих людей похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, бездомних осіб наказом № 27                               від 30.07.2018 затверджено склад оперативного штабу, який очолює начальник управління.

Протягом підготовки управління та територіального центру до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років було проведено два засідання штабу.

В період підготовки  до осінньо-зимового періоду проведено позапланове навчання та перевірку знань по дотриманню правил і вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

До схематичного плану евакуації опрацьовано інструкцію, що визначає дії персоналу, щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації працівників.

Працівниками управління та територіального центру проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо дій органів соціального захисту в осінньо-зимовий період з метою захисту громадян під час надзвичайних ситуацій.

Станом на 05.09.2018 року заготовлено твердого палива (дров)                  63,5 скл./м (44,45 метрів кубічних) на суму 38 100,00 грн, що складає 100% від потреби.

В котельні управління праці знаходиться два котли на тверде паливо.

Котельня переведена на тверде паливо з 2015 року. Подача тепла в опалювальний період буде здійснюватись котлом на твердому паливі (дрова). Котельня укомплектована первинними засобами пожежогасіння. В наявності п’ять вогнегасників ВП-5.

Згідно акту на періодичну перевірку і прочистку димових і вентиляційних каналів від 18 травня 2018 року, канали  відповідають технічним вимогам і придатні для відводу продуктів згорання.

Проведено роботи по встановленню огороджувальних конструкцій:

- кований паркан – 49,6 м²;

- металева огорожа з сітки по залізобетонних стовпах – 73,2 м².

Територію управління розміром 1000 м² влаштовано  покриттям  із фігурних елементів мощення з присипуванням суміші.

Перевірено ущільнення та проведено налаштування вікон, перевірені та укомплектовані первинні засоби пожежогасіння, доведені ліміти з використання енергоносіїв, встановлено контроль за їх дотриманням.

Постачання електроенергії в управління здійснюється ПрАТ "Рівнеобленерго", з яким укладено договір № 0165 від 12.09.2016. Договір на  водопостачання в приміщення управління укладено з Острозьким КП "Водоканал"  № 10 від 15.02.2017. Заборгованості по оплаті за комунальні послуги немає.

Підготовлено паспорт та акт готовності приміщення управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради до роботи в опалювальний період 2018-2019 років.

Так як опалення здійснюється з власної котельні, потреби у приладах обліку теплової енергії немає.

Для більш ефективного використання енергоносіїв в 2018 році один твердопаливний котел замінено на новий, у зв’язку з істотним зносом металу.

Оскільки в приміщенні управління є власна котельня, оплата за послуги із теплопостачання не здійснюється.

4. Заклади культури.

1. Наявність заходів з підготовки до зими та фактичне виконання.

З метою належної підготовки закладів культури і мистецтва міста Острога до роботи в осінньо-зимовий період та на виконання наказу управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації від 05.05.2018 № 89 «Про підготовку закладів культури і мистецтва до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року» відділом культури і туризму виконкому Острозької міської ради підготовлений наказ від 14.05.2018 № 31 «Про підготовку закладів культури мистецтва до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року», затверджені заходи по підготовці установ культури до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019, які виконані на 100%. Загальна сума коштів на підготовку закладів культури до роботи взимку складає 408.87 тис.грн (бюджетні кошти).

Культурне обслуговування населення в м. Острозі забезпечують 4 заклади культури, а саме: Острозька дитяча школа мистецтв (2 приміщення), бібліотека для дітей та міська бібліотека, Центр культури і дозвілля м. Острога.

2. Забезпеченість паливом

На пічному опаленні в зимовий період працює міська бібліотека, в яку завозиться тверде паливо:

| № з/п | Показники та їх характеристики | Одиниця виміру | План підготовки | Фактично підготовлено | Відсоток | Всього асигнувань тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дрова | м3 | 7,8 | 7,8 | 100 | 3,90 (бюджет) |

За необхідності дане приміщення частково  може обігріватись електрокалориферами в кількості  2 шт.

3. Готовність котелень і теплових мереж.

Власна котельня Острозької дитячої школи мистецтв працює на природному газі. Система опалення школи промита та випробувана, про що складений акт готовності до опалювального сезону 2018-2019, який затверджений державною інспекцією Держенергонагляду в  Рівненській області та є в наявності у ДМШ.

4. Готовність будівель, приміщень до роботи в зимових умовах (Оголовки димових і вентиляційних каналів, покрівлі, водозливне обладнання, системи опалення, водопостачання та водовідведення, енергозабезпечення, фасади, балконні плити, відмостки).

В Острозькій дитячій школі мистецтв та міській бібліотеці для дітей проведено поточні ремонти на загальну суму 34.980 тис.грн (місцевий бюджет).

Приміщення закладів культури знаходяться у задовільному стані.

Проведено реконструкцію системи опалення приміщення міської дитячої бібліотеки, влаштоване альтернативне опалення тепловими насосами, вартість робіт склала 369,99 тис.грн, з них: місцевий бюджет - 148.0тис.грн, обласний бюджет - 221.99 тис. грн.

5. Наявність укладених договорів на послуги газо-, водо-, тепло-, електропостачання, стан розрахунків за послуги і енергоносії.

Відділ культури та туризму Острозького  міськвиконкому уклав угоди:

ЗАТ «Ей-І-Ес Рівнеенерго» (договір від 10.10.2016  №0158),

ВАТ «Рівнегаз» (договір від 11.01.2018 №41EBRvz6-18),

Острозьке КП «Водоканал» (договір від 13.01.2016 №1 та №3).

З 18 лютого 2018 року угоду про відпуск теплової енергії з Острозьким КП «Теплоенергія» та бібліотекою  розірвано.

Проведена стовідсоткова оплата за спожиті енергоносії (електричну, теплову енергію, природний газ), надані послуги з водопостачання та водовідведення. Заборгованості немає.

6. Наявність паспортів готовності об’єктів.

В результаті проведення роботи з підготовки закладів культури до роботи взимку складено 3 паспорти готовності до роботи у зимовий період  та один акт готовності теплових мереж, що складає 100%.

7. Наявність обліку теплової енергії та холодної води в бюджетних закладах.

В Острозькій дитячій школі мистецтв, Центрі культури і дозвілля           м. Острога, міській бібліотеці та міській бібліотеці для дітей проводиться облік споживання холодної води по лічильниках, якими установи забезпечені в повному обсязі в кількості – 6 шт. (4-ДШМ, 1 міська бібліотека для дітей, 1 ЦКД). Лічильниками обліку споживання природного газу забезпечена Острозька дитяча школа мистецтв у кількості 2шт.

Лічильників обліку теплової енергії немає через відсутність такого виду опалення.

8.9. Кількість котелень бюджетних установ, які працюють на альтернативних видах палива, та переведення газових котелень на альтернативні види опалення.

Власних котелень, які працюють на альтернативних видах палива в закладах культури м. Острога немає.

Переведення власної газової котельні ДМШ на альтернативні види палива найближчим часом не планується.

10. Наявність бюджетних призначень для установ соціальної сфери для здійснення оплати за послуги теплопостачання.

Бюджетні кошти на оплату за теплову енергію для закладів культури  не передбачені через відсутність такого виду опалення.

Заборгованості за спожиті закладами культури енергоносії немає.

Заклади культури і мистецтва міста Острога до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року готові.

V. Стан підготовки підприємств енергетичного комплексу

1. Об’єкти газового господарства

Експлуатацію систем газопостачання м. Острог здійснює спеціалізоване підприємство ПАТ «Рівнегаз».

В ПАТ «Рівнегаз» виданий наказ від 12.05.2017 № Но-32-0517 «Про підготовку газового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» та розробленні «Організаційно-технічні заходи щодо підготовки ПАТ «Рівнегаз» до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 рр.», в т.ч. і по м. Рівне. Заходи виконуються в повному обсязі та у вказані терміни.

Приміщення та обладнання газорегуляторного пункту (ГРП), шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП) в м. Острозі до роботи в осінньо-зимовий період підготовлені.

Станом на 01.09.2018 року по м. Острог в експлуатації знаходяться:

- газорегуляторних пунктів (ГРП) – 1 шт.;

- шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП) – 16 шт.;

- газових колодязів – 5 шт.;

- комбінованих будинкових регуляторів тиску газу – 1 115 шт.;

- відключаючих пристроїв на газопроводах – 43 шт.;

- станцій катодного захисту – 9 шт.

Ремонт та технічне обслуговування споруд на газопроводах проведено в поточному році у відповідності до графіків технічного огляду, технічного обслуговування і ремонту об’єктів систем газопостачання.

Згідно інвестиційної програми на 2018 рік проведено заміну ШГРП         № 16050127 за адресою: м.Острог просп. Незалежності, 135а.

Станом на 01.09.2018 року в ПАТ «Рівнегаз» по м. Острозі проведено планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств комунального та побутового обслуговування у 1 324 абонентів, з них 362 абоненти - у багатоквартирних будинках.

На даний час важливим питанням є надання актів власниками (балансоутримувачами та/або орендарями (наймачами)) квартир та будинків на періодичне обстеження (перевірку та прочищення) димових та вентиляційних каналів житлових будинків.

Серед власників багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків проводиться інформування про необхідність проведення обов’язкової перевірки та прочистки димових та вентиляційних каналів та необхідності утримання їх в технічно справному стані.

Проводиться роз’яснювальна роботу та надсилаються листи власникам індивідуальних житлових будинків, в помешканнях яких встановлені опалювальні газові прилади, щодо дотримання вимог безпеки при користуванні газом в побуті.

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з питань безпечної експлуатації систем газопостачання та газового обладнання в засобах масової інформації.

При проведенні технічних обстежень, в т.ч. і комплексних приладових обстежень підземних газопроводів в м. Острозі – аварійно-небезпечних газопроводів не виявлено.

Служби підприємства забезпечені персоналом повністю відповідно до штатного розпису. Забезпечена готовність аварійної та землерийної техніки, технічних засобів (зварювального обладнання) для ліквідації можливих аварійних ситуацій. Створено аварійний запас матеріалів та обладнання.

Виробничі будівлі підприємства підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період. В повному обсязі проведено ревізію та випробування опалювальної системи адмінприміщення дільниці та мереж теплопостачання.

Станом на 01.09.2018 року в м. Острозі в експлуатації знаходиться   77,983 км газопроводів високого, середнього та низького тисків. В поточному році заплановано проведення комплексного приладового обстеження даних газопроводів до 01 жовтня 2018 року. Станом на 14.09.2018 газовим господарством проведено обстеження газопроводів в  обсязі (95%).

Розрахунки за використаний природний газ проводить постачальник ТОВ «Рівнегаз Збут».

Протягом 8 місяців 2018 року в м. Острозі у багатоквартирних житлових будинках прийнято в експлуатацію 22 квартири з газовими приладами індивідуального опалення. Загалом в м. Острозі в багатоквартирних житлових будинках встановлено 927 газових приладів індивідуального опалення.

2. Об’єкти енергопостачання

ПрАТ «Рівнееобленерго» виданий наказ від 12.04.2018 № 229 «Про перевірку готовності Товариства до роботи осінньо-зимовий період 2018-     2019 рр.», яким затверджені заходи з підготовки об’єктів енергопостачання. Заходи виконані на 100%.

Розроблені заходи підготовки до зими, передбачені наказом № 1 від 02.01.2018 по ПрАТ «Рівнеобленерго». Заходи виконані на 100%.

Також, вищевказаним наказом затверджені заходи щодо попередження пошкоджень устаткування в умовах низьких температур – баків приводів масляних вимикачів, встановлених на ВРУ обладнані з підігрівом в ручному та автоматичному режимах. Дані заходи виконані на 100% .

Острозький РЕМ повністю забезпечений аварійним запасом матеріалів, паливно-мастильними матеріалами, спецтранспортом та обслуговуючим персоналом.

З метою запобігання аварійних вимкнень електричних мереж та відповідно до плану ремонту електричного обладнання з виконанням по місяцях на 2018 рік, місячні плани на поточний період виконано на 100%.

Чистка ліній 10/0,4кВ проводиться згідно розроблених та затверджених графіків та на поточний період виконана на 100%

Стан розрахунків споживачів за використану електроенергію за 8  місяців 2018 року складає 96,7%.

В.о.начальника управління містобудування,

архітектури, житлово-комунального господарства,	  Н.Бізюк

благоустрою та землекористування