- УКРАЇНА

- ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- РІШЕННЯ

- сьомого скликання

26 квітня 2019  року                                                                         № 907

Про хід виконання програми розвитку

вулиць і доріг комунальної власності

міста Острога на 2018-2021 роки

Заслухавши звіт начальника управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування про хід виконання у 2018 році Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2018 – 2021 роки,  затвердженої рішенням Острозької міської ради від 22.12.2017 №566, згідно плану роботи Острозької міської ради на I півріччя 2019 року, затвердженого рішенням Острозької міської ради від 21.12.2018 №825, відповідно до  Законів України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», погодивши з постійними депутатськими комісіями, Острозька міська рада

В И Р  І Ш И Л А:

1. Звіт начальника управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування Кирилюка С.В. про виконання у 2018 році Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2018 – 2021 роки взяти до уваги (додається).

2. Управлінню містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради та іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню виконкому Острозької міської ради забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Острога на 2019 рік.

4. Контроль за виконанням рішення доручити  постійній  комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, торгівлі та побуту, комісії з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики, секретарю міської ради Ткачуку І.І., а організацію його виконання –  заступнику міського голови Лисому А.М., начальнику управління містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою та землекористування Кирилюку С.В. та директору Острозького комунального підприємства «Водоканал»                         Скороходу М.С.

Міський голова                                                                                    О.ШИКЕР

Звіт

начальника управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування щодо виконання у 2018 році міської Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2018-2021 роки

Рішенням міської ради від 22 грудня 2017 року № 566 затверджено міську Програму розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2018-2021 роки , із внесеними змінами. Відповідно до затвердженої програми на 2018 рік  передбачено кошти в сумі 6919,645 тис.грн. на фінансування робіт по будівництву, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності.

Програма розроблена відповідно до Законів України “Про автомобільні дороги”, “Про дорожній рух”, “Про транспорт”, “Про автомобільний транспорт”, “Про джерела фінансування дорожнього господарства України”, постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”.

Метою Програми є покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності за рахунок коштів міського бюджету, поліпшення транспортного сполучення та безпеки дорожнього руху, зниження аварійності на дорогах, збереження  існуючої мережі доріг, подальший розвиток дорожнього господарства міста.

Мережа доріг комунальної власності міста складає – 64,9 км.

Відповідно до  Програми  з міського бюджету на поточний ремонт доріг з твердим покриттям було спрямовано 590,150 тис.грн. За ці кошти проведено ремонт доріг на таких вулицях: Гальшки Острозької, Просвіти, Івана Вишенського, Костянтина Ціолковського, Князів Острозьких, Миколи Шугаєвського, Монастирська, Баштова, загальною площею 1,352 тис.м2. У поточному році використано кошти у сумі 187,962 тис.грн. на поточний ремонт доріг з білощебеневим покриттям по пров.Садовий, вул.Гранична, вул.Степова, вул.Валова та вул.Покровська.

Впродовж 2018 на замовлення управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виготовлено 5 (п’ять) проектно-кошторисних документацій, загальна вартість яких склала 324,312 тис.грн.:

- поточний середній ремонт автомобільної дороги в м.Острог, вул.Бельмаж

- поточний середній ремонт автомобільної дороги в м.Острог, вул.Михайла Драгованова

- поточний середній ремонт автомобільної дороги в м.Острог, вул.Древлянська

- поточний середній ремонт автомобільної дороги в м.Острог, вул.Луцька

- поточний середній ремонт автомобільної дороги в м.Острог, пров.Черепки

-поточний середній ремонт автомобільної дороги в м.Острог, вул.Татарська.

У 2018 році проведено тендер на закупівлю робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по пров.Садовому, загальною кошторисною вартістю 2545,600 тис.грн. Згідно проведеного аукціону вартість капітального ремонту знижено переможцем аукціону ТОВ «НВП Шляхбуд» до 2259,900 тис.грн. Дані роботи будуть проведені у 2019 році.

З міського бюджету у 2018 році спрямовано кошти у сумі 324,761 тис.грн., обласному бюджету на співфінансування поточного середнього ремонту автомобільних доріг в м.Острозі. Виконані роботи по вул.Бельмаж та вул.Луцька.

У звітному році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження проведено капітальний ремонт тротуару між вул.В’ячеслава Чорновола та вул.Татарська в м.Острозі вартістю 868,904 тис.грн.

Управлінням містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування Острозькому комунальному підприємству «Водоканал» спрямовано кошти у сумі 20,0 тис.грн., для придбання та встановлення дорожніх знаків на дорогах комунальної власності міста. За дані кошти підприємством придбано 20 дорожніх знаків. Також Острозьким комунальним підприємством «Водоканал» виконані роботи з нанесення розмітки пішохідних переходів на дорогах комунальної власності на суму 9,468 тис.грн., площею 108,8 м2.

У 2018 році на замовлення управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування  ТзОВ «Західкомунпроект» проведено технічний огляд мосту по вул.Гальшки Острозької, про що складено технічний звіт, вартість якого склала 15,0 тис.грн.

Фактично за 2018 рік обсяг фінансування ремонтних робіт на дорогах та тротуарах комунальної власності міста (з врахуванням виготовлення ПКД) склав 2296,089 тис.грн., у тому числі: державний бюджет – 868,904 тис.грн., місцевий бюджет – 1427,185 тис.грн.

Начальник управління містобудування,

архітектури, житлово-комунального

господарства, благоустрою та

землекористування                                                                            С.КИРИЛЮК

Виконання заходів Програми  розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста Острога на 2018-2021 роки за 2018 рік наведено в таблиці:

| № з/п | Найменування заходу | - Передбачено Програмою на 2018 рік, - у т.ч. за джерелами фінансування |  |  | Виконання у 2018 р. (тис. грн.) | Зміст виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього (тис. грн.) | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт дорожнього покриття пров.Садовий в м. Острог, Рівненської області | 2545,600 | 2545,600 |  | 2259,900 | Проведено у 2018 році тендер на виконання робіт. Згідно укладеного договору роботи будуть виконані у 2019 році |
| 2. | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Ярмаркової в м.Острог, Рівненської області | 1086,832 | 1086,832 |  |  | Не виконано |
| 3 | Капітальний ремонт тротуару між вул.В’ячеслава Чорновола та вул.Татарська в м.Острог Рівненської області | 912,313 | 912,313 |  | 868,904 | Виконано |
| 4 | Поточний ремонт доріг з твердим покриттям вул.Татарська, вул.Бельмаж, вул.Князів Острозьких, вул.Миколи Шугаєвського, вул.Костянтина Ціолковського, вул.Монастирська, вул.Валова, вул.Козацька, вул.Луцька, вул.Івана Вишенського, вул.В’ячеслава Чорновола, вул.Просвіти, вул.Баштова, вул.Максима Кривоноса, вул.Гальшки Острозької, вул.Тараса Шевченка, в’їзд до будинку № 5 по вул.Татарська | 1000,0 | 1000,0 |  | 590,150 | Проведено поточний ремонт доріг |
| 5 | Поточний ремонт доріг з біло-щебеневим покриттям по пров.Садовий, вул.Гранична | 500,0 | 500,0 |  | 187,962 | Проведено ремонт доріг з біло-щебеневим покриттям |
|  | Виготовлення ПКД, та проведення експертизи по поточному середньому ремонту дороги по вул.Древлянська, вул.Луцька, вул.Михайла Драгоманова, вул.Татарська, вул.Бельмаж, вул.Козацька, вул.Монастирська, пров.Черепки в м. Острозі, Рівненської області | 330,0 | 330,0 |  | 324,312 | Виготовлено ПКД у 2018 році на поточний середній ремонт дороги по вул.Древлянська, вул.Луцька, вул.Михайла Драгоманова, вул.Татарська, вул.Бельмаж, пров.Черепки в м. Острозі, Рівненської області |
|  | Ремонт тротуарів із асфальтно-бетонним покриттям та ФЕМ -вул.Івана Вишенського -вул.Гальшки Острозької -пр.Незалежності | 200,0 | 200,0 |  |  | Не виконано |
|  | Нанесення розмітки пішохідних переходів (квітень-серпень) - вул.Івана Вишенського -вул.В’ячеслава Чорновола -вул.Валова -вул.Древлянська -вул.Татарська -вул.Козацька | 10,0 | 10,0 |  | 9,468 | Нанесено розмітку 108,8 кв.м |
|  | Придбання та встановлення дорожніх знаків на дорогах комунальної власності | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | ОКП «Водоканал» придбано 20 знаків |
|  | Проведення технічного обстеження мосту по вул.Гальшки Острозької | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 | Проведено технічне обстеження |
|  | Виготовлення схеми оптимізації дорожнього руху | 100,0 | 100,0 |  |  | Не виконано |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги в м.Острог вул.Бельмаж | 3539,444 | 100,0 | 2633,260 | 300,0 | виконано |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги в м.Острог вулДревлянська | 7554,028 | 100,0 | 1492,0 |  | Планується виконати у 2019 році за кошти обласного бюджету |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги в м.Острог вул.Луцька | 3765,340 | 100,0 | 3397,700 | 24,761 | Частково виконано, планується у 2019 році за кошти обласного бюджету |
|  | Всього | 21478,457 | 6919,645 | 7522,960 | 2343,557 + 2259,900=4603,457 |  |

Примітка 2259,900 на кап.ремонт Садового кошти не виділено